              [image: image59.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17-01/02
UR. BROJ: 2133/22-01-21-25
Kamanje, 02.04.2021. god.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 28., stavka 2. Statuta općine Kamanje («Glasnik općine Kamanje» br. 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18)  sazivam
25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAMANJE
koja će se održati dana 08.04.2021. godine (četvrtak) u 18:00 sati u prostorijama Općine Kamanje (vijećnica) u Kamanju.
Za sjednicu predlažem slijedeći 
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat

2. Realizacija točaka i prihvaćanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu  i prihvaćanje izvješća o izvršenju:

a) Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

c) Socijalnog programa za 2020. godinu

d) Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2020. godinu

e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kamanje za 2020. godinu

f) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2020. godinu
g) Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata na dan 31.12.2020. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. te Jedinstvenog upravnog odjela za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. godine
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga u Općini Kamanje za 2020. godinu
7. Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Kamanje
8. Odluka o davanju na upravljanje mobilno reciklažno dvorište tvrtki Azelija Eko d.o.o.

Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati sjednici, molimo Vas da svoj izostanak opravdate u JUO na broj telefona 642 – 288.
Sa poštovanjem,
                                                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                                                 Ivan Lukunić
              [image: image2.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                [image: image3.jpg]



OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/03

UR.BROJ: 2133/22-01-21-24

U Kamanju, 11.02.2021 godine

PREDMET: ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAMANJE

Sjednici su nazočili: Lukunić Ivan, Michaela Benko Zmaić, Maršić Željko, Sintija Maršić, Dragutin Ivančić, Tomislav Busija, Ružica Brgan

Nenazočni: Silvija Janjac (ispričala se), Danijel Hrestak (ispričao se), 

Od predstavnika izvršne vlasti: 

· načelnik Općine Kamanje Damir Mateljan

· zamjenik načelnika Općine Kamanje Josip Ribarić

Zapisničar: Anita Matešić Štajcer 

Utvrđuje se da je prisutno 7, od ukupno 9 vijećnika, te je utvrđen kvorum za donošenje odluka. 

Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ivan Lukunić. U uvodnom dijelu pozdravio je prisutne. 

Predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Aktualni sat

2. Realizacija točaka i prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća

3. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića

4. Odluka o donošenju Statuta Općine Kamanje

5. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Kamanje i njegovih radnih tijela

6. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2021. godinu

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu

8. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana godpodarenja otpadom Općine Kamanje za 2020. godinu

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad1) Aktualni sat

Gospođa Mihaela Benko Zmaić upitala je načelnika u kojoj je fazi izgradnja nogostupa.  Načelnik je odgovorio kako je prije nekoliko dana razgovarao sa ravnateljem Hrvatskih cesta ispostave iz Karlovca.  Mi smo Hrvatskim cestama predali projektnu dokumentaciju na temelju koje možemo se tražiti građevinsku dozvolu, a koja se odnosi na izgradnju nogostupa, gradnju odvodnje i javnu rasvjetu.  Oni će tome pridodati rekonstrukciju same prometnice . Kada Hrvatske ceste rade rekonstrukciju prometnice, oni to rade na način da im za te radove nije potrebna građevinska dozvola. Ministarstvo  upravo priprema pravilnik o načinu te gradnje. Sredstva su za tu cestu i nogostup osigurana su u proračunu, a javnu nabavu provodi Ministarstvo prometa  odnosno Hrvatske ceste te se očekuje da bi se sa radovima moglo započeti na jesen.  U Ministarstvu je osiguran novac, na njima je da te pravilnike usvoje te da se čim prije započne sa javnom nabavom.  Načelnik ujedno smatra da je javna rasvjeta uz cestu izuzetno loša i da se postavlja pitanje da li čekati da se ide u rekonstrukciju ceste i tada napraviti rekonstrukciju i javne rasvjete ili da se sa javnom rasvjetom započne prije. Posebno je javna rasvjeta loša kroz Orljakovo i za to sredstva postoje da se barem malo uredi i ne čeka se sa  gradnjom nogostupa.   

Na Orljakovu postoji nekoliko lokacija gdje je potrebno razmjestiti pojedine lampe te nadopuniti sa nekoliko novih rasvjetnih tijela. Postoji mogućnost, te bi se privremeno problem mogao riješiti kao bi se poboljšala vidljivost naročito radi djece koja čekaju autobus.

Gosp. Ivančić ukazao je na problem šumskih puteva u Reštovu koji su na pojedinim dijelovima već u lošem stanju te bi trebalo navoziti i dio poravnati kombinirkom. Dio puta je uređen i navožen, a na dijelovima bi trebalo još navoza.

Načelnik se nadovezao i rekao da smo u postupku nabave traktorske prikolice pa kad istu nabavimo biti jednostavnije razvoziti agregat po kritičnim točkama.

Gosp. Ribarić se nadovezao i rekao da je potrebno navoziti i u Orljakovu, od Barkina prema DC228. Načelnik je rekao da za taj problem znamo i taj put je uništen kad je Arkada asfaltirala pa je u dogovoru s njima riješeno da će oni dopeljati potreban agregat. 

Gosp. Lukunić osvrnuo se na problem, sada dok je mokro, ljudi teškim traktorima idu u šume te se putevi dodatno uništavaju.

Načelnik je napomenuo kako nisu svi putevi za traktore, quadove ili konje. U drugim državama se točno zna po kojim putevima se koje vozilo smije kretati, a kod nas na žalost takve stvari nisu uređene.

Ad2) Realizacija točaka i prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća 

Realizacije točaka i prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća. Nema dopuna ili primjedbi na zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća te se prelazi na treću točku dnevnog reda. 

Ad3) 
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića

Ovom Odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi.

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Načelnik je obrazložio da kada smo krenuli u projekat izgradnje dječjeg vrtića krenuli smo sa namjerom da osnujemo javno privatno partnerstvo odnosno da vrtić nakon izgradnje  ugovorom prenesemo na privatnog partnera odnosno dadiljanje za 24 djece.  Pravilnik iz mjere 7. tada je dozvoljavao takav oblik partnerstva.  U međuvremenu se pravilnik promijenio i sada imamo obavezu sami osnovati svoj vrtić odnosno prostor dati na korištenje isključivo vrtiću kao javnoj ustanovi ili vrtiću u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.  Kada smo prijavljivali projekat vrijednost planiranog novoizgrađenog objekta bila je 2 miliona kuna i u toku izgradnje Agencija nam je odobrila 50% predujma što znači da smo dobili milion kuna, a sada da bi mogli ostvariti povrat i od preostalih milion kuna prisiljeni smo osnovati dječji vrtić  Znači, pravilnik iz mjere sedam se promijenilo te sada u članku 10. stoji da korisnici mjere ne smiju dati vrtić na upravljanje pravnoj ili fizičkoj osobi već se vrtić na upravljanje može dati samo trgovačkom društvu koje osniva općina, javnoj ustanovi ili  drugoj javnoj ustanovi koju osniva druga  jedinica lokalne samouprave.  U praksi to znači da nećemo imati dadiljanje nego ćemo osnovati dječji vrtić kako bismo opravdali milijun kuna koje smo već dobili i kako bismo dobili povrat preostalih milion kuna za izgradnju vrtića.  Prednosti dadiljanja je ta što imamo 24 djece na čuvanju te nemamo hladnog pogona, odnosno sve je briga privatnog investitora. Nedostatak dadiljanja je bio taj što se nismo mogli javljati na natječaje iz nacionalnih fondova za dobivanje sredstava za funkcioniranje vrtića. 

To su sredstva koja daje država za održavanje, odnosno kao obrtna sredstva, za gradnju, za uređivanje, za opremanje i slično. Ta mogućnost javljanja na takve natječaje nam je prednost u osnivanju dječjeg vrtića u našem vlasništvu, a druga prednost je što će se moći povećati broj djece u vrtiću.  U prijedlogu odluke navedena je v.d. ravnateljica do raspisivanja natječaja i zapošljavanja ravnateljice, a koja će onda morati dati plan rada vrtića i financijski plan utroška sredstava.  Ravnateljica je ključna osoba koja mora napraviti dobar plan i program kako bi vrtić funkcionirao i kako bi troškovi bili racionalni. Ravnateljica se bira na temelju provedenog natječaja. Rok za osnivanje dječjeg vrtića je 31.03. ove godine  potrebno je formirati i upravno vijeće koja se sastoji od tri člana Općinskog vijeća, člana roditelja i ravnatelja.  Postavlja se pitanje koliko će nas financijski taj vrtić na godišnjoj razini više koštati i da li postoji mogućnost da nam je jeftinije vratiti dobiveno sredstva iz EU fondova.  Načelnik je obrazložio  da ukoliko se sredstva dobivena iz EU fondova vraćaju automatski idemo na crnu listu i ne možemo povlačiti sredstva iz drugih fondova  tako da to nije opcija.

Dječji vrtić biti će proračunski korisnik ali će imati zasebno poslovanje odnosno imati će zaseban žiro-račun kako bismo lakše pratili  troškove.

Vrtić može imati dvije grupe jednu grupu kao i do sad od jedne do tri godine i drugu grupu od tri do pet godina odnosno do polaska djeteta u školu.  

Komisija iz Županije je već bila u prostoru i složili su se da taj prostor može biti dječji vrtić bez obzira što je građen kao prostor za dadiljanje. Predložili su i da se zbrine veći broj djece nego što je trenutno  Vrtić može imati manje teta nego što ima dadiljanje, ali mora imati pedagoga  I stručne su radnike poput logopeda zdravstvenog djelatnika i slično.  Ti stručni djelatnici ne moraju biti stalnozaposleni već mogu povremeno raditi.

Postavlja se pitanje da li postoji financijska projekcija koliko će biti trošak rada vrtića na godišnjoj razini. Gosp. Maršić postavio je pitanje da li bi morali osnivati vrtić da nismo gradnju financirali iz EU sredstava. Načelnik je pojasnio da smo vrtić gradili vlastitim sredstvima, mogli bi napraviti kako sami želimo, a s obzirom da koristimo javna EU sredstva nužno je pridržavati se pravilnika. Pravilnik je usvojen od strane APPRRR-a, a odobren od strane Vlade.

 Ravnatelj je dužan predočiti financijski plan na temelju broja djece, broja zaposlenika, hladnog pogona i ostalih izdataka. U konačnici, vrtić ne bi trebao biti puno skuplji od trenutnog modela, planirani troškovi bi se trebali povećati za cca jednu i pol plaće na mjesečnoj razini. Naglašava da je država prepoznala problem sufinanciranja vrtića te da zato postoje programi potpore za rad vrtića te očekujemo da ćemo povući određena sredstva za podmirenje troškova.  Gđa Maršić je pitala koliko bi se trebao povećati broj djece kada se osnuje vrtić, na što je načelnik odgovorio da će se temeljem programa i plana koji će biti usklađeni sa Zakonom o predškolskom odgoju  napraviti izračun kako potrebnih zaposlenika tako i broja djece i financijski plan što će na kraju Županija verificirati. 

Gosp. Maršić je pitao da li postoji mogućnost osnivanja dječjeg vrtića zajednički sa drugim općinama, konkretno sa Općinom Žakanje s obzirom da i oni imaju potrebu osnivanja istog. Načelnik je obrazložio kako je Općini Žakanje poslano pismo namjere u kojem smo obrazložili želju za zajedničkim osnivanjem vrtića s ciljem smanjenja troškova hladnog pogona, ali tu namjeru njihovo Općinsko vijeće nije prihvatilo. Smatramo da bi zajedničkim osnivanjem vrtića ili javne ustanove, ta ustanova bila „jača“ u smislu organizacije – „jača“ prema fondovima, racionalnija, bolja i jeftinija.

Načelnik napominje kako je potrebno surađivati kada imamo zajedničke interese kao što smo ujedinili poslove komunalnog redara, nerazumno je razdvajati ljude na temelju općinskih granica, naprotiv, potrebno je surađivati u onim stvarima koje su od zajedničkog interesa. Smisao jedinice lokalne samouprave je da mještanima osigurava jednostavnije življenje. Rebalans proračuna Općine Kamanje za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu sa prilozima nalazi se u privitku ovog Zapisnika.


Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena JEDNOGLASNO. 

Utvrđuje se da je donesena sljedeća

O D L U K A 

o osnivanju Dječjeg vrtića

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Odlukom se utvrđuju: 

· Naziv, sjedište i djelatnost Dječjeg vrtića, 

· Upravljanje Dječjim vrtićem, 

· Sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića, 

· Raspolaganje imovinom Dječjeg vrtića, dobiti i pokrivanje gubitaka, 

· Dječjeg vrtića, - Međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića i 

· Imenovanje privremenog ravnatelja i druga pitanja. 

Članak 2.

Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Kamanje sa sjedištem u Kamanju, Kamanje 106 (u daljnjem tekstu: Osnivač).

 II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE 

Članak 3.

Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić Kamanje. 

Sjedište Dječjeg vrtića je: Kamanje 105, 47 282 Kamanje

 III.DJELATNOSTI USTANOVE 

Članak 4.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. 

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. 

Članak 5.

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić će ostvarivati: 

· Redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, 

· Programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

· Programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi,

· Program predškole, 

· Programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja i 

· Druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

· Programe iz ovog članka Dječji vrtić će ostvarivati uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje. 

IV.TIJELA USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA UPRAVNO VIJEĆE 

Članak 6.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće kao upravno tijelo koje ima 5 (pet) članova.

Osnivač imenuje 3 (tri) člana Upravnog vijeća iz reda javnih radnika, 1 (jednog) člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a 1 (jedan) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. 

Mandat Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća. 

Članak 7.

Osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama Upravno vijeće: 

· Uz suglasnost Osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina

· Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, 

· Predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,

· Predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,

· Uz suglasnost Osnivača odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa,

· Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju odlučuje o zasnivanju i

    prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića,

· Uz prethodnu suglasnost Osnivača donosi Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem

   ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe, 

· Donosi Kurikulum Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, sukladno

    odredbama Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te nadzire 

    njegovo izvršavanje, 

· Donosi Godišnji plan i program rada i

· Donosi druge opće akte i obavlja druge poslove određene zakonom. 

Odlukom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića. 

RAVNATELJ 

Članak 8.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj Dječjeg vrtića bira se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i Statutom na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. 

Ista osoba može biti ponovno imenovana. 

Članak 9.

Ravnatelj uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama: 

· Predlaže Godišnji plan i program rada, 

· Odgovoran je za stručni rad Dječjeg vrtića,

· Brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela 

· Predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića sukladno odredbama Nacionalnog kurikuluma za radni i  predškolski odgoj i obrazovanje, 

· Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. 

Članak 10.

Osnivač za privremenog ravnatelja imenuje Mirjanu Klemenić Guštin, Karlovac, OIB: 19946309038, koja je ovlaštena uz nadzor Osnivača obaviti pripreme za početak rada Dječjeg vrtića, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova. 

ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

Članak 11.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće. 

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću. 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Kurikuluma Dječjeg vrtića te Planu i programu rada kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom i Statutom Dječjeg vrtića. 

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića. 

V. RADNICI DJEČJEG VRTIĆA 

1. Odgojno-obrazovni radnici i ostali radnici 

Članak 12.

U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: 

- odgojitelji i stručni suradnik /pedagog, logoped/ 

- medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka. 

Osim odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove. 

Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u Dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje. 

Članak 13.

Potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika potrebnih za provođenje programa Dječjeg vrtića, osigurat će se u skladu s mjerilima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

VI.SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA USTANOVE 

Članak 14.

Sredstva za rad osigurava Osnivač iz sljedećih izvora: 

- Sredstva Osnivača

- Uplata roditelja djece korisnika usluga 

- Donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, osigurana pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih zakonom dopuštenih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića. 

Članak 15.

Za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića Osnivač je osigurao novčana sredstva i vlastiti prostor, te odgovarajuću opremu i didaktička sredstva koja se nalaze u istom. Osnivač time osigurava potreban prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja. 

VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE 

Članak 16.

Dječji vrtić ima obvezu:

- Stvarati primjerene i poticajne uvjete za rast i razvoj svakog djeteta 

- Dopunjavati obiteljski odgoj te razvijati otvorene partnerske odnose sa roditeljima 

- Prilagoditi radno vrijeme u skladu s potrebama djece i zaposlenih roditelja 

- Upisivati djecu u Dječji vrtić 

- Pravodobno izvršavati sve obveze propisane zakonom, općim aktima i odlukama Osnivača. 

Članak 17.

Osnivač se obvezuje: 

- Poduzimati sve potrebne aktivnosti za razvoj i napredak Dječjeg vrtića 

- Pružati svu stručnu pomoć u vezi s poslovanjem. 

Članak 18.

O međusobnim pravima i obvezama Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu utvrđena ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

VIII. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI TE POKRIVANJE GUBITAKA USTANOVE 

Članak 19.

U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića te je dužan pokriti manjak prihoda nad rashodima u njegovom poslovanju. 

Članak 20.

Dječji vrtić se ne osniva radi stjecanja dobiti, te će se eventualna ostvarena dobit koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Članak 21.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna. 

IX.UNUTARNJE USTROJSTVO USTANOVE 

Članak 22.

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe. 

Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača, a drugi opći akti donose se na način utvrđen Statutom. 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Dječji vrtić se osniva na neodređeno vrijeme. Dječji vrtić počinje s radom kada su stečeni uvjeti za osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar ustanova, u skladu sa Zakonom. 

Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Kamanje“.     

Ad4) Odluka o donošenju Statuta Općine Kamanje
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 26. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik Općine Kamanje", br. 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predlaže se Statut Općine Kamanje.

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Načelnik je obrazložio da su temeljem Zakona o  lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi donesene su neke promjene vezane uz funkcioniranje jedinica lokalne samouprave.  Najznačajnije promjene u ovom Statutu odnose se na  broj vijećnika u općinskom vijeću i na zamjenika načelnika  općina koje imaju ispod 10.000 stanovnika. Te općine nemaju više zamjenika načelnika koji se bira neposredno  na izborima nego se na prvoj sjednici općinskog vijeća bira zamjenik  iz redova vijećnika. Druga značajna izmjena odnosi se na broj vijećnika koji se smanjuje, za nas konkretno, na sedam članova. Cilj ove reforme na državnoj razini je smanjenje troškova.  S obzirom da su neke općine i županije imale načelnika sa dva ili tri zamjenik što je predstavljalo veliki trošak, novim zakonom pokušavaju se regulirati ti troškovi.   

Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena JEDNOGLASNO. 

Utvrđuje se da su donesen 

STATUT

Općine Kamanje

I. 
OPĆE ODREDBE
Članak  1.

Ovim Statutom uređuje se status i ustrojstvo Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Općina) i to: 

· status, područje i granice,

· samoupravni djelokrug,

· obilježja, pečati i Dan Općine,

· javna priznanja,

· ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

· financiranje i imovina,

· oblici konzultiranja građana i neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

· provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,

· mjesna samouprava,

· ustroj i rad javnih službi,

· oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

· druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.

I. 1. 
Status, područje i granica Općine

Članak 2.

Općina Kamanje je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenim zakonom o područjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv Općine je: Općina Kamanje.

Sjedište Općine je: Kamanje 106, 47282 Kamanje

Općina je pravna osoba.

Članak 3.

U sastav Općine ulaze slijedeća naselja: Kamanje, Orljakovo, Reštovo, Brlog Ozaljski, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska.

Granice općine idu rubnim područjima katastarskih općina. Prema zapadu Općina graniči s Općinom Žakanje i to u naselju Orljakovo prema naselju Bubnjarci duž katstarske općine Brlog Ozaljski. Južna granica općine ide uzduž katastarske općine Brlog Ozaljski u naseljima Reštovo i Brlog Ozaljski prema općini Žakanje, a na sjeveru Općina graniči sa R. Slovenijom uzduž rijeke Kupe.

Istočnim i sjevernim dijelom granica općine slijedi granice naselja Kamanje, Preseka Ozaljska te Veliki Vrh Kamanjski prema gradu Ozlju odnosno naseljima Police Pirišće i Durlenci.


Granice općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u posebnom zakonu.

I. 2.  
Samoupravni djelokrug Općine

Članak 4.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 5.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

· uređenje naselja i stanovanja,

· prostorno i urbanističko planiranje,

· komunalno gospodarstvo,

· brigu o djeci,

· socijalnu skrb,

· primarnu zdravstvenu zaštitu,

· odgoj i osnovno obrazovanje,

· kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

· zaštitu potrošača,

· zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

· protupožarnu i civilnu zaštitu,

· promet na svom području,

· ostale poslove sukladne posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 7.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Karlovačku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova.

I. 3. 
Obilježja, pečati i Dan Općine

Članak 8.

Obilježja Općine Kamanje su grb, zastava i Dan općine.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini. Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuju se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.

           Grb općine je u obliku štita. Podloga štita je žuto – zlatne boje, podijeljena plavom valovitom linijom koja simbolizira rijeku Kupu. 

U glavi grba, u lijevom gornjem uglu šesterokraka je zvijezda plave boje, u desnom uglu polumjesec, plave boje.

Ova dva Heraldička ukrasa općinski grb povezuju s grbom Karlovačke županije. 

U sredini gornjeg dijela grba prikaz je neolitske vaze, najstarijeg artefakta pronađenog na ovom području koji simbolizira kontinuitet življenja na ovim prostorima preko dvije tisuće godina.

U donjem dijelu grba nalazi se sedam plavih rombova koji simboliziraju sedam naselja na prostoru općine Kamanje.

Žuto-zlatna boja simbolizira bogatstvo, blagost i razvijenost kamanjskog kraja.

Plava boja je simbol orijentiranosti na vodu, Kupu prirodni biser ovoga prostora.


Zastava Općine je jednobojna, plave boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine.

Dimenzije zastave su omjera dužine i visine 2:1 što je u skladu s državnom zastavom.

Visina grba iznosi 2/3 zastave .


U Općini se svečano obilježava 12.rujna, imendan BDM kao Dan općine.

Tom je blagdanu posvećena župna crkva u Kamanju, utemeljena 1789. godine.

Članak 10.

Općina ima pečate. Veliki pečat je promjera 38 mm, a mali pečat je promjera 25 mm.

      Veliki pečat je slijedećeg sadržaja: 

1. REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE

2. REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK 

3. REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Mali pečat je slijedećeg sadržaja: 

1.   REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE

1. REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK 

2. REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

I. 4. 
Javna priznanja Općine

Članak 11.

Općinsko vijeće dodjeljuje nagrade i druga priznanja građanima - kama i pravnim osobama koji u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine.

Počasnim građaninom - kom može se proglasiti građanin - ka RH ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u RH.

O sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja počasti, nagrada i priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebni opći akt.

II. SURADNJA OPĆINE SA DRUGIM OPĆINAMA, GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA

Članak 12.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Kamanje i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu „Glasniku općine Kamanje“. 

III. 
NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 13.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.


Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.


Na postupak raspisivanja i provođenje referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje provedba referenduma.


Na Odluke donesene u svezi referendumom primjenjuje se odredbe članaka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredbi Zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina Mjesnih odbora na području Općine Kamanje i 20% ukupnog broja birača u popisu birača u popisu birača Općine Kamanje.


Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 15.


Osim slučajeva iz članka 14. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv načelnika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Kamanje.


Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.


Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.


Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članka 16.


Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.


Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.


Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članka 17.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 18.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača

Članak 19.


Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja.


Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom Općine, a može sazvati i Općinsko vijeće i Općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značaja za Općinu.


Zborovi građani se sazivaju za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora.


Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.


Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članak 20.


Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima samoupravnog djelokruga Općine.


Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.


Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.


Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima, uređuje se općim aktom Općine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članak 21.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad  njegovog Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u tom odjelu kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

IV. 
USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

IV. 1. 
Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće

Članak 22.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru svoje nadležnosti te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 23.

Općinsko vijeće:

· donosi Statut Općine,

· donosi Poslovnik o svom radu,

· donosi Odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

· donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

· donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

· donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

· donosi odluku o privremenom financiranju,

· odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna),

· donosi odluku o promjeni granice Općine,

· donosi Prostorni plan uređenja Općine,

· uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

· donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

· osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

· daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

· donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

· raspisuje lokalni referendum,

· bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

· bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

· odlučuje o pokroviteljstvu,

· donosi oduku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

· imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

· donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 24.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.


Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.   

Članak 25.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.


Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Članak 26.

         Predsjednik Općinskog vijeća:

· zastupa Općinsko vijeće,

· saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

· predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

· upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

· brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

· održava red na sjednicama Općinskog vijeća,

· usklađuje rad radnih tijela,

· potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

· brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,

· brine o zaštiti prava vijećnika,

· obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

    Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu državne uprave zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 27.

Općinsko vijeće čini 7 (sedam) vijećnika.

Članak 28.

Mandat članova Općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovih izbora.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Članak 29.


Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

· ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog

održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam

dana prije podnošenja iste,

· ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna

sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

· ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom

pravomoćnosti sudske odluke

· ako mu prestane prebivalište na području Općine danom prestanka prebivališta

· ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje

hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

· smrću.


Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.


Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 


Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.


Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od

dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.


Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrati će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.


Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 


Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.


Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 30.


Vijećnik ima prava i dužnosti:

· sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

· raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

· predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

· postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

· postavljati pitanja načelniku,

· sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

· prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,
· tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

· uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.


Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća. 

Članak 31.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

IV. 2.
Radna tijela

Članak 32.


Radna tijela Općinskog  vijeća su:

· Odbor za izbor i imenovanja,

· Odbor za Statut i Poslovnik,

· Odbor za proračun i financije,

· Mandatna komisija.

Članak 33.


Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

· izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

· izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

· imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

· propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 34.


Odbor za Statut i Poslovnik, predlaže:

· Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

· pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

· razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

· obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 35.

Odbor za proračun i financije:

· raspravlja prednacrt, nacrt i konačni prijedlog proračuna,

· raspravlja prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine,

· razmatra polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna, te godišnji obračun proračuna,

· raspravlja dinamiku prihoda i troškova proračuna kao i sva ostala pitanja vezana za sustav financiranja Općine, proračuna Općine, te pravnih osoba u Općinskom vlasništvu.

Članak 36.


Mandatna komisija:

· na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

· obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

· obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

· obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

· obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 37.


Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.


Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. 

IV. 3.
Izvršno tijelo - Općinski načelnik

Članak 38.

Izvršno tijelo u Općini je Općinski načelnik.

Mandat Općinskog načelnika traje 4 godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Članak 39.

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika  koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 40.

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Općinski načelnik koji obavlja dužnost općinskog načelnika volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 41.


U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

· predstavlja i zastupa Općinu,

· priprema prijedloge općih akata,

· izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

· utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

· upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

· odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,

· upravlja prihodima i rashodima Općine,

· upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

· donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine te pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika,

· imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

· imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

· utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

· predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,

· razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

· imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

· donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

· sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

· donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

· daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

· imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,

· do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

· provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

· donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

· organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

· usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad,

· nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,

· daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

· obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te

· obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

U slučaju iz stavka 4. točke 6. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i u skladu sa zakonom.

Članak 42.


Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.


Načelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Članak 43. 


Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.



Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.



Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.



Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 44.


Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

· ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u Karlovačkoj županiji,
· ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća. 

Članak 45.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Članak 46.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.


O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

IV. 4. 
Upravno tijelo Općine

Članak 47.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje.

Osnove i načela za organiziranje i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće Pravilnikom o ustroju i djelokrugu rada tog upravnog tijela.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje Zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te poduzima propisane mjere, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku

Članka 48.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:

· ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

· ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,

· ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine, ili postupa protivno njima,

· ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 49.

Upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Općine obavljaju službenici i namještenici.


Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Općine, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.


Prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine uređuju se posebnim zakonom.

Članak 50.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajedničko organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno Zakonu.

Članak 51.

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Članka 52.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

V. 
JAVNE SLUŽBE

Članak 53.


Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. 

Članak 54.


Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 53. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Načelnik imenuje i razrješava predstavnike Općine Kamanje u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Kamanje.

VI. 
MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 55.


Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. 


Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.


Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 56.

Na području Općine Kamanje osnovana su 4 (četiri) mjesna odbora i to:

· Mjesni odbor Kamanje za područje naselja Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski te Preseku Ozaljsku, 

· Mjesni odbor Brlog Ozaljski za područje naselja Brlog Ozaljski, 

· Mjesni odbor Reštovo za područje naselja Reštovo te 

· Mjesni odbor Orljakovo za područje naselja Orljakovo.

Članak 57.


Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te načelnik.


U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

Članak 58.

Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom. 


Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.


Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 59.


Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

Članak 60.


Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 61.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom općinskog vijeća.

Članak 62.


Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.


Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.


Ako je vijeće mjesnog odbora raspušteno Općinsko vijeće je dužno u roku 30 dana od dana raspuštanja donijeti Odluku o raspisivanju izbora.

Članak 63.


Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.


Vijeće mjesnog odbora ima:

-
5 članova u mjesnom odboru koji ima do 200 stanovnika,

-
7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 200 stanovnika


Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 64.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. 

Članak 65.


Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

Članak 66.


Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 67.


Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 68.


Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 69.


Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.


Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.


Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 70.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavlja Jedinstveni upravni odjel na način propisan općih akata kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnog tijela

Članak 71.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 72.


Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik. 


Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

VII.
IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE

Članak 73.


Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 74.


Imovinom Općine upravljaju načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.


Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine. 

Članak 75.


Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.


Prihodi Općine su:

· općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

· prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,

· prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

· prihodi od koncesija,

· novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

· udio u zajedničkim porezima sa Karlovačkom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

· sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 

· drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 76.


Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.


Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.


Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 77.


Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.


Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 78.


Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom. 


Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak 79.


Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.


Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 80.


Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.


Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.


Informacije o trošenju proračunskih sredstava javno se objavljuju na mrežnim stranicama Općine Kamanje na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Članka 81.


Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka donosi načelnik u slučajevima:

· ako je konstituirano novo izabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora,

· ako nadležno tijelo državne uprave donese Odluku o obustavi proračuna, odnosno Odluku o potvrdi Odluke Općinskog načelnika o obustavi Proračuna,

· ako Visoki upravni sud RH u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine Proračun Općine, a Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda RH u Narodnim novinama.


Odluka o financiranja nužnih rashoda i izdataka sadržajno odgovara Odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim Zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

VIII.
AKTI OPĆINE

Članak 82.


Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 83.


Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 84.


Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke. 

Članak 85.


Načelnik osigurava izvršavanje općih akata iz članka 83. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela. 

Članak 86.


Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba upravne stvari.


Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije.


Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.


U izvršavanju općih akata  Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 87.


Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.


Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.


Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 88.


Nadzor zakonitost općih akata koje u samo upravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.
Članak 89.


Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 90.


Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u službenom glasilu „Glasniku Općine Kamanje“.


Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.
IX. 
JAVNOST RADA

Članak 91.


Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 


Javnost se može isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim Zakonima i općeg aktom Općine.


Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 92.


Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

· javnim održavanjem sjednica,

· izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

· objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu „Glasniku Općine Kamanje“ i na web stranicama Općine, www.kamanje.hr 

Članak 93.


Javnost rada načelnika osigurava se:

· izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

· objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu „Glasniku Općine Kamanje“ i na web stranicama Općine www.kamanje.hr 


Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

X. 
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 94.


Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom. 

Članak 95.


Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XI. NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 96.


Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.


Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt, nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenje općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.


Predsjednik vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Načelniku Općine Kamanje.

XI..
 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.


Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost općinskog vijeća.


Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku općinskog vijeća.


Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.


Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 98.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine ("Glasnik Općine Kamanje" broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.
 

Članak 99.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine Kamanje". 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Kamanje ("Glasnik

Općine Kamanje", broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20).

Ad5) Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Kamanje i njegovih radnih tijela

ODLUKU

o utvrđivanju naknade za rad članovima

Općinskog vijeća Općine Kamanje i njegovih radnih tijela

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i njegovih stalnih radnih tijela, kao i naknada materijalnih troškova za vrijeme službenih putovanja članova Općinskog vijeća i njegovih stalnih radnih tijela.

Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Općine Kamanje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 3.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 4.000,00 kuna.

Članak 4.

Članu Općinskog vijeća pripada naknada za rad u Općinskom vijeću u neto iznosu od 100,00 kuna, s pripadajućim porezima i doprinosima, po svakoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj budu nazočni.

III. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG

VIJEĆA

Članak 5.

Predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada naknada za obavljanje dužnosti u Općinskom vijeću i izvršavanje drugih obveza propisanih općim aktima.

Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi:

1. Predsjedniku Općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 500,00 kuna mjesečno, s pripadajućim porezima i doprinosima.

2. Potpredsjedniku Općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 130,00 kuna s pripadajućim porezima i doprinosima, po svakoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj budu nazočni.

Predsjednik Općinskog vijeća nema pravo na naknadu iz članka 4. ove Odluke.

IV. NAKNADA ZA RAD RADNIH TIJELA I DJELATNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Član radnog tijela Općinskog vijeća, koji je ujedno i član Vijeća ima pravo na naknadu u neto iznosu od 100,00 kuna kada prisustvuje sjednici radnog tijela s pripadajućim porezima i doprinosima.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela koji sudjeluju u radu sjednice Općinskog vijeća, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 100,00 kuna po sjednici, s pripadajućim porezima i doprinosima ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

V. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 6.

Predsjednik Općinskog vijeća, potpredsjednik Općinskog vijeća, članovi Općinskog vijeća, koji su upućeni od strane predsjednika Općinskog vijeća ili načelnika Općine Kamanje na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi obavljanja poslova iz djelokruga Općinskog vijeća ili zastupanja Općine Kamanje, imaju pravo na dnevnicu, naknadu troškova prijevoza, kao i troškove noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za službenike i namještenike upravnih tijela Općine Kamanje.

Putni nalog za službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu odobrava načelnik Općine Kamanje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Općinskog vijeća općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ br. 04/09 i 02/17)

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.

Ad6) Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2021. godinu

Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara predlaže se donošenje Godišnjeg  provedbenog  plana unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Kamanje za 2021. godinu

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Obrazloženje Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara dao je gospodin Ribarić, zamjenik načelnika koji je ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Kamanje.

Rekao je da se ovakav plan donosi na godišnjoj razini u cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Kamanje potrebno je provesti organizacijske, tehničke i urbanističke mjere kako bi se smanjila razina opasnosti od nastajanja i širenja požara. Napomenuo je kako trenutno radimo reviziju plana zaštite od požara koji se prema zakonskim odredbama radi svakih 5 godina, dok se na godišnjoj razini  Plan usuglašava na  trenutnim promjenama koje su uglavnom vezane uz neke opće podatke.   Gospodin Ribarić izvijestio je i da su vatrogasci bili angažirani i kao članovi civilne zaštite posebno za vrijeme potreba tijekom potresa koji se dogodio krajem prošle godine te za potrebe civilne zaštite i provedbu preventivnih mjera tijekom trajanja epidemije Covid-19. Rekao je da  vatrogastvo ima svoj zapovjedni sustav, ima sredstva veze, ima vozila, ima ljude i opremu, ali nužno je još opremiti i postrojbe civilne zaštite.  

Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena JEDNOGLASNO. 

Utvrđuje se da je donesen sljedeći

G O D I Š NJ I  P R O V E D B E N I   P L A N

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Kamanje, Općinsko vijeće Općine Kamanje donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Kamanje potrebno je provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere kako bi se smanjila razina opasnosti od nastajanja i širenja požara:

1. Općina Kamanje ažurirat će Procjenu i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Rok izvršenja: II. kvartal 2021. godine

2. Općina Kamanje će organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezanu uz pripremu protupožarne sezone u 2021. godini. U tu svrhu, na sjednici Stožera potrebno je:

a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,

b) usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone.

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na  svom području

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik

Sudjelovatelj: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kamanje

Rok izvršenja: I. kvartal 2021. godine

3. Općinski načelnik ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kamanje osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

U svrhu poboljšanja učinkovitosti vatrogasne službe za operativne dobrovoljne vatrogasce propisati prava sukladno članku 26. Zakona o vatrogastvu.

Učinkovitost vatrogasne službe vezana je uz primjenu preventivnih mjera zaštite od požara tako da Općina Kamanje može odrediti kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara na svom području odgovornosti, a u skladu s člankom 47. Zakona o zaštiti od požara.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, pravne osobe

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Rok izvršenja: I. kvartal 2021. godine

4. U skladu s Planom zaštite od požara Općine Kamanje u vatrogasnim postrojbama DVD-a organizirati vatrogasna dežurstva i pripravnosti tako da se u slučaju požara osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost Općine Kamanje

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

5. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Kamanje.
Uvidom u stanje opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne službe na području odgovornosti potrebno je: 

· organizirati školovanje vatrogasaca za provođenje vatrogasne službe

·  izraditi srednjoročni Plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnog kadra 

· osigurati provedbu specijaliziranih osposobljavanja za potrebe intervencija zaštite i spašavanja, 

· analizirati zahtjevnije vatrogasne intervencije koje su obavile postrojbe na području odgovornosti, 

· analizirati učinkovitost pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasnih intervencija, 

· osigurati provedbu godišnjeg Plana taktičkih vježbi po VO Sektorima na području odgovornosti, 

· organizirati godišnju smotru vatrogasaca Općine Kamanje

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

6. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kamanje izraditi srednjoročni plan nabave (nabavljanja) vatrogasnih vozila, opreme i sredstava te sukladno važećim propisima vršiti opremanje vatrogasnih postrojbi.

Za potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku.  Voditi i ažurirati evidenciju sustava vatrogasne mreže vatrogasnih objekata, vozila, opreme i sredstava za područje odgovornosti .

Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila, opreme i sredstava kako bi ista bila trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim intervencijama.

Izvršitelj zadatka: Općina Kamanje, Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

7. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasne službe od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je osigurati učinkovit sustav uzbunjivanja i komunikacije.

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije biti će nositelj izrade Plana sustava uzbunjivanja i Plana sustava veze za područje Općine Kamanje.

Navedenim planovima treba odrediti tehnička sredstva i standardne operativne postupke koji se koriste pri vatrogasnim intervencijama a u skladu s potrebama vatrogasne službe unutar sustava zaštite i spašavanja Karlovačke županije.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

8. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2021. godine

9. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.

Gdje nema mogućnosti dobave vode putem hidrantske mreže, u naseljima izvršiti kontrolu spremnika vode (bunara) kod mještana

Izvršitelj zadatka: Općina Kamanje, Komunalno Ozalj d.o.o., Vatrogasna zajednica Općine Kamanje 

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine 

10. U ruralnim područjima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju unutar propisanih 15 minuta odrediti hidrante posebne namjene za potrebe gašenja požara u početnoj fazi.

Ovakve hidrante posebno označiti te opremati osnovnim armaturama za gašenje požara smještenim u hidrantske ormariće.

Izvršitelj zadatka: Općina Kamanje, Komunalno Ozalj d.o.o.

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

11. Sukladno važećim propisima potrebno je regulirati zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je propisati mjere za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru posebno u periodu povećane opasnosti od požara.

Donijeti Odluku o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima povećanog indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

Rok izvršenja: II. Kvartal 2021. godine

12. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci, internetske stranice i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Sudjelovatelj: Općinski načelnik

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

13. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj zadatka: Općina Kamanje, Vatrogasna zajednica Općine Kamanje

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, HŠ Šumarija Ozalj, lovačka društva Trčka i Kuna koja pokrivaju područje Općine Kamanje

Rok izvršenja: I. Kvartal 2021. godine

14. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Karlovačke županije

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2021. godine

Članak 3.

Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, planiraju se u Proračunu Općine Kamanje za 2021. godinu.

Članak 4.

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Kamanje za 2021. podnosi Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kamanje, a isto će se dostaviti Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Karlovac.

Članak 5.


Ovaj Provedbeni plan objaviti će se u „Glasniku Općine Kamanje“. 

Ad7) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara podnosi se Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu te se predlaže zaključak o prihvaćanju.

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Obrazloženje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu dao je gospodin Ribarić, zamjenik načelnika koji je ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Kamanje. Rekao je da je u izvješću dano stanje   o broju intervencija koje su se događale tijekom prošle godine.   

Što se tiče prevencije u svibnju nije bilo  obilježavanja sv. Floriana  zbog epidemiološki smjera, ali je izvršen pregled hidrantske mreže, spremišta i opreme.

Smatra da i dalje treba ići sa odlukom o zabrani spaljivanja na otvorenom bez nadzora  jer to ne koristi niti prirodi, niti okolišu, niti zdravlju ljudi.  Obično kada požarna sezona bude na vrhuncu dobijemo upute i od Županije o zabrani spaljivanja, a do tada svako spaljivanje potrebno je najaviti vatrogascima odnosno zapovjedniku postrojbe koji je nadležan za određeno područje, kako bi se znalo da se radi o organiziranom spaljivanju, u svrhu da se to spaljivanje kontrolira i isprati do kraja, odnosno da se požarište sanira kako ne bi došlo do požara.  Predlaže se da se i ove godine pošalju letci na kojima će biti navedene obveze prilikom spaljivanja.  

Načelnik se nadovezao da kada se nešto zabrani, potrebno je dati i alternativu te predlaže načine na koje bi se to granje koje se inače spaljuje  moglo zbrinuti.  Jedan od načina je  da se iznađe lokacija da svi to voze na jednu lokaciju pa se onda to kontrolirano spali izvan naselja ili da se nabavi stroj za sječku da se to granje usitni i da se dobije masa za sječku i svatko si tu sječku može uzet za npr. za cvjetnjak i sl. To bi  bila motivacija da se granje ne pali da postoji alternativa.

Načelnik je iskoristio priliku da se zahvali svim vatrogascima i vatrogasnim društvima  na akciji oko skupljanja pomoći za područja ugrožena potresom,  gdje su se vatrogasci pokazali kao najspremniji organizacija.  Naši vatrogasci između ostalog da li su i 55 kompleta stolova i klupa za potresom pogođena područja i napominje kako to nije mala vrijednost.  Sakupila se poprilično hrane i ostalih potrepština koja je kasnije u organizaciji sa Crvenim križem otpremana na potrebita područja  Naši su vatrogasci temeljem poziva bili u intervencijama gdje je to bilo potrebno, a primijetili smo i da se naši vatrogasci uvažavaju, odnosno, da bi se uvažavali na razini Županija, potrebno je biti dobri vatrogasci  što je i dokazano, da su naši vatrogasci primjer dobrog upravljanja.   

Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena JEDNOGLASNO. 

Utvrđuje se da je donesen sljedeći

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju  Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.

Usvaja se Izvješće Načelnika Općine Kamanje o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 214-01/19-01/03, UR.BROJ: 2133/22-01-21-12 od dana 29.01.2021. godine Izvješće dostavljeno od strane Vatrogasne zajednice Općine Kamanje Općinskom načelniku.

Članak 2.

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje” broj 03/09, 04/11, 01/13, 01/18 i 02/20),  Općinski načelnik Općine Kamanje, dana 29.01.2021.godine, donosi

IZVJEŠĆE O STANJU 

ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE ZA 2020.GODINU

I. UVOD

U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći, kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara, ''Narodne novine'', broj 92/10).

Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara, u planovima zaštite od požara koje je donijela Općina Kamanje propisane su mjere i radnje koje treba poduzimati na određenom području, a koji se ažuriraju svake godine.

Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama .

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zadaće Vatrogasne zajednice Općine Kamanje su organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provedba mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području Općine te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje u 2020. godini proveden je po cjelinama kako slijedi:

1. Ažuriranje plana zaštite od požara je u postupku, a otežano je zbog epidemioloških mjera i zabrane okupljanja. Predstoji usvajanje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara na sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje.

2. Vatrogasna zajednica Općine Kamanje ažurirala je jedinstveni popis operativnih vatrogasaca propisanih Planovima ZOP-a u centralnom informatičkom sustavu Vatronet.

3. Evidencija vatrogasnih intervencija vodi se kroz sustav ''Upravljanje vatrogasnim intervencijama/Sustav za vođenje vatrogasnih intervencija u vatrogastvu'' (skraćeno: sustav UVI) .

4. Vatrogasne postrojbe organizirane su u skladu s Planom zaštite od požara tako da se u slučaju požara osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe, kao i cjelovita prostorna pokrivenost Općine Kamanje, te je na snazi mjera 2 iz Plana zaštite od požara.

5. Izvršena je kontrola opreme po pravilnicima od strane DUZS. Oprema koja nedostaje nabavlja se po višegodišnjem planu nabave .

6. Za učinkovito i uspješno provođenje vatrogasnih intervencija vrlo je važan sustav uzbunjivanja i radio veze, koji su zadovoljene za potrebe vatrogasne službe Općine Kamanje.

Sustav uzbunjivanja vatrogasaca je preko sustava VATROTEL.

Zbog pandemije izazvane korona virusom dio aktivnosti koje su planirane u godišnjem provedbenom planu nisu održane. 

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA

· OPERATIVNO PREVENTIVNA DJELOVANJA

Operativno i preventivno djelovanje je u uskoj i neraskidivoj suradnji pa je ponekad teško povući vidljivu granicu gdje prestaje, a gdje počinje pojedina djelatnost. Činjenica je da nema savršene preventive, a koja bi mogla isključiti postojanje operative. Bitno je naglasiti da svaki veći incident (požar, tehnička intervencija) neminovno nosi funkcije i druge troškove. 

Analizom se može doći do saznanja da je uloženi novac u preventivu i operativu samo jedan mali dio vrijednosti u odnosu na štete koje nastaju događajem.

Operativno preventivna djelovanja podrazumijevaju sve one aktivnosti koja dobrovoljna društva (DVO Kamanje, DVD Reštovo, DVD Orljakovo ) moraju ispunjavati sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Planu zaštite od požara Općine Kamanje, Zakonu o udrugama, te ostalih podzakonskih akata s ciljem da bi svoju operativnu spremnost zadržali na nivou koji se propisuje.

Općina Kamanje osigurala je sva potrebna sredstva za financiranje potreba vatrogastva na području Općine Kamanje u 2020. godini. 

Tijekom cijele godine kontinuirano su se obavljali  liječnički pregledi  kao i osiguranja za sve operativne vatrogasce svih članica zajednice.

U prošloj godini  evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija:

· 06.04.2020, požar drvenog stupa za prijenos električne energije. (Adresa Kamanje 2, uzrok nastanka požara: nekontrolirano spaljivanje suhe trave, broj operativnih vatrogasaca:  6  DVD Kamanje )

· 16.08.2020. prometna nesreća u cestovnom  prometu na D228 u blizini adrese Kamanje 70 a (prevrnuće kamiona hladnjače, dvije osobe   ozlijeđene) ali nisu životno bile ugrožene, broj operativnih vatrogasaca: 6  DVD Kamanje, 7  DVD Reštovo, 4 DVD Orljakovo, 4 JVP Karlovac  

·  31.12.2020. izvanredna dislokacija, ispomoć u otklanjanju posljedica potresa na području općine Lasinja prema zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

(tehničke intervencije na objektima: uklanjanje oštećenih dimnjaka,  manje sanacije krovišta, popravak crijepova) broj operativnih vatrogasaca: 7  DVD Kamanje

Osim vatrogasnih intervencija odrađeno je i nekoliko ostalih operativnih aktivnosti:

· Redovne ophodnje na području Općine Kamanje radi nadzora  provođenja Odluke o zabrani  javnih okupljanja  vezano uz epidemiju virusa  COVID 19, kao i zabrani paljenja korova i suhe trave  na otvorenom prostoru. U mjesecu travnju odrađene su 34 a u svibnju 7 redovnih ophodnji, te angažirano operativnih vatrogasaca  : 9 DVD Kamanje, 4 DVD Reštovo, 4 DVD Orljakovo. U ophodnjama je odrađeno  preko 100 sati.

· 24.4.2020. Punjenje spremnika vodom pomoću vatrogasne pumpe u mjestu Reštovo. DVD Reštovo 

· 14.10.2020. Ispomoć oko uređenja  privremene karantene za smještaj lakše oboljelih od koronavirusa u mjestu Jaškovo, adresa Jaškovo 50, prema zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika. Sudjeluje operativnih vatrogasaca: 3 DVD Kamanje, 2 DVD Orljakovo

· Ispumpavanje bunara u mjestu Kamanje 

 Izvršeni je i periodički servis aparata za početno gašenje požara  svih članica  zajednice od strane ovlaštenog servisera.

Tijekom 2020. godine nije bilo problema sa sustavom veza i uzbunjivanjem koje održavaju vatrogasna društva.

Ispravnost sirenskog sustava za uzbunjivanje provjerava se svaku prvu subotu u mjesecu. Općenito uzbunjivanje operativnih  vatrogasaca  vrši se putem aplikacije VATROnet (središnja baza podataka Hrvatske vatrogasne zajednice u koju se pohranjuju podaci o vatrogasnim organizacijama, njihovim članovima, zaposlenicima, opremi, vozilima i aktivnostima) te sustava UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama, uzbunjivanje vatrogasaca).
· MJERE PREVENCIJE ZAŠTITE OD POŽARA

Zbog pridržavanja svih epidemioloških  mjera  tijekom prošle godine koje su  nastale  pojavom  bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, nije bilo održanih redovnih vatrogasnih vježbi članova na području Općine Kamanje kao ni sudjelovanja na ostalim vatrogasnim kup takmičenjima koje organizira Vatrogasna zajednica Karlovačke županije.
Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Kamanje je tokom 2020. godine imalo nekoliko sastanaka što samostalno što zajedno sa Upravnim odborom VZO Kamanje. Na  sastancima su svi zapovjednici bili upoznati sa aktivnostima zadacima, obavezama i razgovorima koje su se rješavale i događale  na sjednicama zapovjedništva Vatrogasne zajednice Karlovačke županije  te stožera Civilne zaštite Općine Kamanje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

U mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara, obavljale su se sljedeće aktivnosti:

1. 17.5.2020. Pregled ispravnosti  hidrantske mreže na području djelovanja (područje općine) 

2. 30.5.2020. Ispred zapovjednika VZO Kamanje  izvršen je  nadzor i pregled spremišta, opreme  svih članica 

· ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

Dolaskom ljetnih mjeseci, odnosno u vrijeme povećane opasnosti od požara, Hrvatske šume su, sukladno Godišnjem planu zaštite šuma od požara za 2020. godinu, obavile pregled ispravnosti sredstava za dojavu i gašenje od požara, provjeru da li su motrilačka mjesta, promatračnice ophodnje i ophodari opskrbljeni sredstvima i alatom za gašenje požara, te da li su šumski putovi i protupožarni presjeci prohodni za vatrogasna vozila. 

Agrotehničke mjere provodile su se sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te temeljem Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru od 29.05.2020. godine. Neprovođenje navedenih mjera onemogućilo bi ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, umanjilo vrijednost ili prouzročilo trajni gubitak dijela poljoprivrednog zemljišta, te je stoga neophodno njihovo provođenje. Agrotehničke mjere dužni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, dok nadzor provode  nadležne inspekcije te Policijska uprava Karlovačke županije sukladno propisima o poljoprivrednom zemljištu i propisima zaštite od požara.

· MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA PROMETNICAMA

Osiguran je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu, kako bi zemljišni pojas uz ceste bio čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Osigurano je čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lako zapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.

· MJERE ZAŠTITE OD POŽARA UZ ŽELJEZNIČKU PRUGU

Izvršeno je čišćenje pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari i raslinja, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i onemogućiti njegovo širenje. Radi poboljšanja učinkovitosti vatrogasnih intervencija poduzete su mjere na pristupnim putevima do trase željezničke pruge kojima se omogućava lakši pristup vatrogasnim snagama.

· HIDRANTSKA MREŽA

Za gašenja požara osigurane su minimalno potrebne količine vode i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Započelo se s usklađivanjem hidrantske mreže s važećim propisima.
· STANJE OPREMLJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA NA PODRUČJU OPĆINE KAMANJE

Tijekom 2020. godine zbog epidemiološke situacije  nije bilo nabavke vatrogasne opreme od strane Vatrogasne zajednice Općine Kamanje

Vatrogasna zajednica Karlovačke Županije na temelju odluke o raspodijeli TETRA radio uređaja i opreme od 13. ožujka.2020. godine daje na korištenje Vatrogasnoj zajednici općine Kamanje  ručne radio uređaje koji su raspodijeljeni prema slijedećem:

· VZO Kamanje    ručna radiostanica  Motorola MTP6650  2 kom

· DVD Kamanje    ručna radiostanica Motorola MTP6650  1 kom

Vatrogasna društva sa područja Općine Kamanje svu vatrogasnu opremu i vozila  koju posjeduju redovito održavaju i servisiraju. Tehnički pregled je obavljen na svim vozilima.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje sa sadržajem Provedbenog plana upoznao je je sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana, osigurana su u Proračunima izvršitelja zadatka. 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Kamanje za 2020. podnosi Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kamanje, a isto će se dostaviti Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Karlovačke županije. 

ZAKLJUČAK

Sažetak izvješća možemo analizirati u nekoliko točaka. 

1. Organizaciju vatrogasne službe na području Općine Kamanje možemo ocijeniti dobrom i u skladu s potrebama Općine.  

2. Opremljenost društava opremom poboljšala se u proteklih nekoliko godina, zadatak nam je obnova voznog parka zbog starosti vozila.    

3. Prezentacijom aktivnosti vatrogasne službe može se potaknuti uključivanje novih članova u tijela dobrovoljnih vatrogasnih društava.

4. Potrebno je stalno skrbiti o stručnom usavršavanju i opremanju pripadnika vatrogasnih postrojbi (stručni seminari-tečajevi za specijalnosti, vatrogasne vježbe i natjecanja).

5. Trenutna situacija u Republici Hrvatskoj je pokazala koliko znači biti organiziran, kao što su vatrogasci. Veliki dio tehničkih stvari u vezi pandemije koja je izazvana korona virusom podnijeli su vatrogasci.

Ad8) Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara predlaže se donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru.

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Obrazloženje je dao je gospodin Ribarić, zamjenik načelnika koji je ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Kamanje. Rekao je da se tom odlukom propisuje način za spaljivanje suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre na poljoprivrednim, šumskim i drugim otvorenim površinama te obaveze osoba koje vrše spaljivanje.

Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena JEDNOGLASNO. 

Utvrđuje se da je donesena sljedeća

ODLUKA
o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se spaljivanje suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre na poljoprivrednim, šumskim i drugim otvorenim površinama.

Članak 2.

Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume spaljivati suhu travu, korov i ruge tvari kao i ložiti otvorenu vatru bez poduzimanja odgovarajučih mjera opreznosti što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem, odnosno nadležno tijelo za poslove šumarstva za ostale šume i šumska zemljišta.

  Zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

  Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama nedjeljom i za vrijeme državnih blagdana.   

Članak 3.

Prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari te loženje otvorene vatre, potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a naročito:

· tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata i površina koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,

· oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,

· ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara ( do 5)

·  uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, metlenice, voda i dr.), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje,

· spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena, osim nedjeljom i blagdanima

· osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja.

· Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - vlasnici odnosno korisnici otvorenog prostora na kojem se namjerava poduzeti radnja spaljivanja, dužni su o tome podnijet prijavu o namjeri spaljivanja  nadležnoj vatrogasnoj postrojbi

· za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 četvornih metara ili do jedan kubični metar tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.

Članak 4.


U zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 3. ove Odluke, pravne osobe i građani dužni su navesti:

· podatke o vremenu i mjestu spaljivanja,

· naziv i veličinu površine spaljivanja,

· broj osoba koje će obavljati splajivanje,

· opis tvari koja će se spaljivati,

· preventivne mjere koje će se poduzimati u vrijeme spaljivanja,

· osobne podatke osobe koja će obavljati spaljivanje.

Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se prije početka spaljivanja, a spaljivanje započinje nakon dobivenog odobrenja.

Članak 5.

Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti ugasiti.

Članak 6.

Osobe, koje zbog nepridržavanja odredbi izazovu požar otvorenog prostora snosit će troškove vatrogasne intervencije po izvršnosti sudske presude, ujedno, Odlukom o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru propisane su kaznene odredbe za nepridržavanje uputa.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska uprava Karlovačke županije, Poljoprivredna inspekcija i Šumarska inspekcija te komunalni redar.

Nadležne vatrogasne postrojbe sa područjima spaljivanja:

· DVD Kamanje  ( Kamanje, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska, Brlog Ozaljski)

Zapovjednik  Danijel Hrestak     0981831100

Zamjenik Mario Kufner 098611430

· DVD Reštovo (Reštovo)

Zapovjednik Damir Janjac 0981622749

Predsjednik  Stjepan Novosel 0989150796

· DVD Orljakovo (Orljakovo)

Zapovjednik  Josip Ribarić   0981834220

zamjenik  Goran Zmaić 098364798

Članak 7.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit  će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja spaljivanje suhe trave, korova i drugih tvari u šumi ili udaljenosti od 200   

    m od ruba šume suprotno članku 2. ove Odluke,

2. ako ne poduzme odgovarajuće mjere u članku 3. ove Odluke,

3. ako ne podnese zahtjev javnoj vatrogasnoj postrojbi ili DVD-u na čijem području 

    obavlja spaljivanje iz članka 4. ove Odluke,

4. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što ugasi vatru i žar u potpunosti u smislu 

    članka 5. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna odgovorna osoba, kao i građanin (fizička osoba).

Članak 8.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Kamanje“.  

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Ad9) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za 2020. godinu

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom predlaže se usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za 2020. godinu.

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Izvješće je podnijela pročelnica Anita Matešić Štajcer te obrazložila da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana obveza izrade planove gospodarenja otpadom na državnoj i lokalnoj razini s time da je svake godine potrebno podnijeti izvješće o provedbi navedenog plana.

Na području općine osigurana je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a trenutno smo u fazi provedbe projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta“ i nabavke mobilnog reciklažnog dvorišta putem kojeg će se prikupljati 48 različitih vrsta otpada. Detalji o radu mobilnog reciklažnog dvorišta biti će objavljeni na našim web stranicama, informiranje putem letaka te putem organiziranih radionica.

Načelnik se nadovezao kako naknade za odvojeno prikupljanje otpada plaća općina, a ne korisnici te nije jasno zašto se otpad i dalje nepropisno odlaže.

Gosp. Maršić predložio je da se na groblju postave kontejneri za odvojeno sakupljanje bio otpada i plastike (za lampione) na što je načelnik odgovorio kako bi to iziskivalo dodatne troškove, a onda i povećanje naknade za održavanje groblja, ali se je složio sa gosp. Maršićem da je takvo odvojeno sakupljanje otpada potrebno.

Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena JEDNOGLASNO. 

Utvrđuje se da je donesen sljedeći

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kamanje za 2020. godinu

Članak 1.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 351-01/21-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-21-01, od dana 18.01.2021. godine.
Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“ te će se dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode.

Sjednica je zaključena u 17:33 sati. 

Predsjednik Općinskog vijeća i načelnik zahvaljuju se prisutnima na dobrom i zaključuje sjednicu.

        Zapisničar:                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća:

Anita Matešić Štajcer





                    Ivan Lukunić

[image: image4.emf](1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi 5.765.229,06 13.480.000,00 5.490.000,00 4.648.051,48 80,62 84,66

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Rashodi poslovanja 2.912.827,34 3.633.000,00 3.160.210,44 2.612.814,65 89,70 82,68

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 5.599.545,78 8.437.000,00 2.217.500,00 1.718.479,84 30,69 77,50

5. Razlika - manjak -2.747.144,06 1.430.000,00 112.289,56 316.756,99 -11,53 282,09

B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 

GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine 1.561.247,59 1.000.000,00 188.710,44 188.148,90 12,05 99,70

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.481.062,55 0,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 106.455,64 2.430.000,00 2.641.000,00 2.632.743,29 2.473,09 99,69

8. Neto zaduživanje 1.374.606,91 -2.430.000,00 -301.000,00 -297.464,54 -21,64 98,83

9. Razlika 188.710,44 0,00 0,00 207.441,35 109,93 0,00

Ind.preth./ 

tek.god.

Indeks %

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu, 

utvrđuje se kako slijedi:

Temeljem članka 110.stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 8/07, 136/12, 15/15) i članka 23. Statuta Općine Kamanje (Glasnik općine Kamanje 01/21) 

Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 25. sjednici, održanoj dana ____________  godine, donosi



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAMANJE

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Članak 1.

Donosi se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kamanje u razdoblju od 01.01.2020. godine do 30.12.2020. godine, koji sadrži:

VRSTA PRIHODA / IZDATAKA Ostvarenje 2019. Planirano 

izvorno 2020.

Planirano tekuće 

2020.

Ostvareno 2020.


[image: image5.emf]Izvor 

fin.

Broj konta Ostvareno 2019. Planirano 

izvorno 2020.

Planirano 

tekuće 2020.

Ostvareno 

2020.

Ind.preth./ 

tek.god.

Indeks %

(1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)

1,3,4,5,66 5.494.529,06 13.480.000,00 5.490.000,00 4.648.051,48 84,59 84,66

1 61 1.680.214,82 2.100.000,00 1.830.000,00 1.500.137,39 89,28 81,97

611 1.599.215,40 2.000.000,00 1.700.000,00 1.382.174,13 86,43 81,30

6111 1.599.215,40 0,00 0,00 1.535.339,36 96,01 0,00

6114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6117 0,00 0,00 0,00 -153.165,23 0,00 0,00

613 48.620,92 70.000,00 100.000,00 90.534,77 186,21 90,53

6131 34.698,94 0,00 0,00 34.924,89 100,65 0,00

6134 13.921,98 0,00 0,00 55.609,88 399,44 0,00

614 32.378,50 30.000,00 30.000,00 27.428,49 84,71 91,43

6142 32.378,50 0,00 0,00 27.428,49 84,71 0,00

6145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 63 3.547.305,30 11.040.000,00 3.310.000,00 2.875.969,94 81,07 86,89

632 870.148,82 300.000,00 505.000,00 491.808,60 56,52 97,39

6324 870.148,82 0,00 0,00 491.808,60 56,52 0,00

633 1.338.049,65 2.234.000,00 1.200.000,00 1.169.981,39 87,44 97,50

6331 1.203.049,65 0,00 0,00 1.069.981,39 88,94 0,00

6332 135.000,00 0,00 0,00 100.000,00 74,07 0,00

634 263.851,95 306.000,00 130.000,00 118.925,49 45,07 91,48

6341 142.362,59 0,00 0,00 118.925,49 83,54 0,00

6342 121.489,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

638 1.075.254,88 9.200.000,00 1.475.000,00 1.095.254,46 101,86 74,25

6382 1.075.254,88 0,00 0,00 1.095.254,46 101,86 0,00

1,3 64 44.363,50 61.000,00 61.000,00 49.018,87 110,49 80,36

641 164,86 1.000,00 1.000,00 270,65 164,17 27,07

6414 164,86 0,00 0,00 270,65 164,17 0,00

642 44.198,64 60.000,00 60.000,00 48.748,22 110,29 81,25

6422 13.824,00 0,00 0,00 23.284,00 168,43 0,00

6423 21.168,12 0,00 0,00 15.268,12 72,13 0,00

6424 5.700,00 0,00 0,00 6.246,00 109,58 0,00

6429 3.506,52 0,00 0,00 3.950,10 112,65 0,00

1,4 65 216.166,66 247.000,00 267.000,00 220.735,89 102,11 82,67

Račun prihoda

Vrsta prihoda

Prihodi poslovanja

Prihodi od poreza

Porez i prirez na dohodak

Porez i prirez na dohodak od 

nesa

Porez i prirez na dohodak od 

kapi

Povrat poreza i prireza na 

dohoda

Porezi na imovinu

Stalni porezi na nepokretnu 

imovi

Povremeni porezi na imovinu

Porezi na robu i usluge

Porez na promet

Porezi na korištenje dobara ili 

izv

Pomoći iz inozemstva 

(darovnice) 

Pomoći od međunarodnih 

organiz

Kapitalne pomoći od institucija i 

ti

Pomoći iz proračuna

Tekuće pomoći proračunu iz 

drugi

Kapitalne pomoći proračunu iz 

dru

Pomoći od izvanproračunskih 

kori

Tekuće pomoći od 

izvanproračuns

Kapitalne pomoći od 

izvanproraču

Pomoći iz državnog proračuna 

tem

Kapitalne pomoći iz državnog 

pro

Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od zateznih kamata

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od zakupa i 

iznajmljivanja 

Naknada za korištenje 

nefinancijs

Naknade za ceste

Ostali prihodi od nefinancijske 

imo

Prihodi od upravnih i 

administrativ


[image: image6.emf]651 239,90 2.000,00 2.000,00 836,26 348,59 41,81

6513 39,90 0,00 0,00 98,16 246,02 0,00

6514 200,00 0,00 0,00 738,10 369,05 0,00

652 40.638,41 35.000,00 55.000,00 48.122,32 118,42 87,50

6522 750,41 0,00 0,00 1.665,82 221,99 0,00

6524 13.348,00 0,00 0,00 13.346,50 99,99 0,00

6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6526 26.540,00 0,00 0,00 33.110,00 124,76 0,00

653 175.288,35 210.000,00 210.000,00 171.777,31 98,00 81,80

6531 11.907,39 0,00 0,00 30.769,29 258,40 0,00

6532 163.380,96 0,00 0,00 141.008,02 86,31 0,00

3,6 66 6.478,78 25.000,00 15.000,00 2.189,39 33,79 14,60

661 6.478,78 15.000,00 15.000,00 2.189,39 33,79 14,60

6615 6.478,78 0,00 0,00 2.189,39 33,79 0,00

663 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 68 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

681 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

683 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

7 7 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 71 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 8 1.481.062,55 0,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

8 84 1.481.062,55 0,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 1.481.062,55 0,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

8443 1.481.062,55 0,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

922 0,00 0,00 18.870,44 0,00 0,00 0,00

Upravne i administrativne 

pristojb

Ostale upravne pristojbe i 

naknad

Ostale pristojbe i naknade

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi vodnog gospodarstva

Doprinosi za šume

Mjesni samodoprinos

Ostali nespomenuti prihodi

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi

Komunalne naknade

Prihodi od prodaje proizvoda i 

rob

Prihodi od prodaje proizvoda i 

rob

Prihodi od pruženih usluga

Donacije od pravnih i fizičkih 

osob

Kazne, upravne mjere i ostali 

prih

Kazne i upravne mjere

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje nefinancijske 

i

Prihodi od prodaje 

neproizvedene 

Višak prihoda iz prethodnih 

godin

Prihodi od prodaje materijalne 

im

Primici od financijske imovine i 

za

Primici od zaduživanja

Primljeni krediti i zajmovi od 

kred

Primljeni krediti i zajmovi od 

kred

Primljeni krediti od tuzemnih 

kred


[image: image7.emf]Izvor fin. Broj konta Ostvareno 2019. Planirano 

izvorno 2020.

Planirano 

tekuće 2020.

Ostvareno 

2020.

Ind.preth./ 

tek.god.

Indeks %

(1) (2) (3) (4)   (4/1)   (4/3)

1,3,4,5,6,8 3 2.845.153,30 3.633.000,00 3.160.210,44 2.612.814,65 91,83 82,68

1,5 31 495.266,93 519.000,00 577.500,00 545.130,47 110,07 94,39

311 401.593,90 413.000,00 460.000,00 436.953,43 108,80 94,99

3111 401.593,90 0,00 0,00 436.953,43 108,80 0,00

312 27.410,00 35.000,00 37.000,00 36.900,00 134,62 99,73

3121 27.410,00 0,00 0,00 36.900,00 134,62 0,00

313 66.263,03 71.000,00 80.500,00 71.277,04 107,57 88,54

3132 66.263,03 0,00 0,00 71.277,04 107,57 0,00

3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3,4,5,8 32 1.710.314,49 1.981.000,00 1.773.710,44 1.373.749,22 80,32 77,45

321 35.798,54 39.000,00 41.000,00 30.463,82 85,10 74,30

3211 7.548,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3212 18.274,14 0,00 0,00 20.818,32 113,92 0,00

3213 4.337,50 0,00 0,00 2.877,50 66,34 0,00

3214 5.638,00 0,00 0,00 6.768,00 120,04 0,00

322 305.006,69 345.000,00 306.500,00 251.123,61 82,33 81,93

3221 3.782,23 0,00 0,00 6.653,70 175,92 0,00

3223 131.217,05 0,00 0,00 125.162,47 95,39 0,00

3224 114.229,28 0,00 0,00 90.484,53 79,21 0,00

3225 55.778,13 0,00 0,00 28.013,06 50,22 0,00

3227 0,00 0,00 0,00 809,85 0,00 0,00

323 1.217.324,24 1.353.000,00 1.301.210,44 979.603,57 80,47 75,28

3231 24.151,34 0,00 0,00 28.058,03 116,18 0,00

3232 297.287,40 0,00 0,00 607.047,39 204,20 0,00

3233 24.874,25 0,00 0,00 26.495,00 106,52 0,00

3234 73.862,45 0,00 0,00 44.851,12 60,72 0,00

3235 156.547,40 0,00 0,00 28.691,15 18,33 0,00

3236 3.090,00 0,00 0,00 7.875,00 254,85 0,00

3237 392.067,92 0,00 0,00 178.690,43 45,58 0,00

3238 27.750,00 0,00 0,00 34.435,06 124,09 0,00

3239 217.693,48 0,00 0,00 23.460,39 10,78 0,00

324 26.410,62 34.000,00 9.000,00 8.008,00 30,32 88,98

3241 26.410,62 0,00 0,00 8.008,00 30,32 0,00

329 125.774,40 210.000,00 116.000,00 104.550,22 83,13 90,13

Račun rashoda

Vrsta rashoda i izdataka

Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene

Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno 

Doprinosi za obvezno osiguranje u 

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na 

Stručno usavršavanje zaposlenika

Ostale naknade troškova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni 

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i 

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i 

Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog 

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Naknade troškova osobama izvan 

Naknade troškova osobama izvan 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


[image: image8.emf]3291 77.821,68 0,00 0,00 54.387,29 69,89 0,00

3292 9.443,28 0,00 0,00 10.971,20 116,18 0,00

3293 15.612,91 0,00 0,00 22.605,92 144,79 0,00

3294 5.000,00 0,00 0,00 5.094,56 101,89 0,00

3295 2.749,79 0,00 0,00 1.920,32 69,84 0,00

3296 1.558,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3299 13.587,88 0,00 0,00 9.570,93 70,44 0,00

1 34 102.553,18 121.000,00 116.000,00 102.499,85 99,95 88,36

342 60.923,06 91.000,00 86.000,00 76.179,42 125,04 88,58

3423 60.923,06 0,00 0,00 76.179,42 125,04 0,00

343 41.630,12 30.000,00 30.000,00 26.320,43 63,22 87,73

3431 21.913,18 0,00 0,00 26.195,23 119,54 0,00

3432 172,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3433 254,50 0,00 0,00 125,20 49,19 0,00

3434 19.289,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 35 24.350,00 130.000,00 60.000,00 57.150,00 234,70 95,25

351 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

3512 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

352 24.350,00 30.000,00 10.000,00 7.150,00 29,36 71,50

3523 24.350,00 0,00 0,00 7.150,00 29,36 0,00

1 36 30.420,17 46.000,00 66.000,00 60.723,32 199,62 92,01

363 30.420,17 36.000,00 66.000,00 60.723,32 199,62 92,01

3631 30.420,17 0,00 0,00 33.951,20 111,61 0,00

3632 0,00 0,00 0,00 26.772,12 0,00 0,00

366 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 37 218.599,90 437.000,00 366.000,00 313.439,45 143,38 85,64

372 218.599,90 437.000,00 366.000,00 313.439,45 143,38 85,64

3721 191.708,11 0,00 0,00 280.233,74 146,18 0,00

3722 26.891,79 0,00 0,00 33.205,71 123,48 0,00

1,5,6 38 263.648,63 399.000,00 201.000,00 160.122,34 60,73 79,66

381 235.348,63 283.000,00 200.000,00 159.355,67 67,71 79,68

3811 235.348,63 0,00 0,00 159.355,67 67,71 0,00

382 28.300,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3821 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3822 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 0,00 1.000,00 1.000,00 766,67 0,00 76,67

3834 0,00 0,00 0,00 766,67 0,00 0,00

1,5,7,8 4 3.827.198,71 8.437.000,00 2.217.500,00 1.718.479,84 44,90 77,50

Naknade za rad predstavničkih i 

Premije osiguranja

Reprezentacija

Članarine

Pristojbe i naknade

Troškovi sudskih postupaka

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodi

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i 

Ostali financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog 

Negativne tečajne razlike i razlike 

Zatezne kamate

Ostali nespomenuti financijski rashodi

Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima u 

Subvencije trgovačkim društvima u 

Subvencije trgovačkim društvima, 

Subvencije poljoprivrednicima i 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar 

Pomoći unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Kapitalne pomoći unutar općeg 

Pomoći proračunskim korisnicima 

Naknade građanima i kućanstvima 

Ostale naknade građanima i 

Naknade građanima i kućanstvima u 

Naknade građanima i kućanstvima u 

Ostali rashodi

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije neprofitnim 

Kapitalne donacije građanima i 

Kazne, penali i naknade štete

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

Rashodi za nabavu nefinancijske 


[image: image9.emf]5,8 41 1.251.080,99 755.000,00 600.000,00 417.047,74 33,33 69,51

411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 1.251.080,99 755.000,00 600.000,00 417.047,74 33,33 69,51

4124 1.251.080,99 0,00 0,00 417.047,74 33,33 0,00

1,5,7,8 42 2.576.117,72 4.682.000,00 1.567.500,00 1.260.657,10 48,94 80,42

421 2.306.930,32 4.310.000,00 1.160.000,00 862.056,30 37,37 74,32

4213 2.306.930,32 0,00 0,00 862.056,30 37,37 0,00

4214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 50.437,40 342.000,00 400.000,00 391.100,80 775,42 97,78

4221 16.437,50 0,00 0,00 3.038,30 18,48 0,00

4223 30.499,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 3.500,00 0,00 0,00 388.062,50 11.087,50 0,00

423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 218.750,00 30.000,00 7.500,00 7.500,00 3,43 100,00

4262 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

4263 218.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,7 45 0,00 3.000.000,00 50.000,00 40.775,00 0,00 81,55

451 0,00 3.000.000,00 50.000,00 40.775,00 0,00 81,55

4511 0,00 0,00 0,00 40.775,00 0,00 0,00

1,5,8 5 0,00 2.430.000,00 2.641.000,00 2.632.743,29 0,00 99,69

1 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,8 54 0,00 2.430.000,00 2.641.000,00 2.632.743,29 0,00 99,69

542 0,00 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 0,00 0,00 2.641.000,00 2.632.743,29 0,00 99,69

5443 0,00 0,00 0,00 2.632.743,29 0,00 0,00

Rashodi za nabavu neproizvedene 

Materijalna imovina - prirodna 

Ostala prirodna materijalna imovina

Nematerijalna imovina

Ostala prava

Rashodi za nabavu proizvedene 

Građevinski objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni 

Ostali građevinski objekti

Postrojenja i oprema

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Uredska oprema i namještaj

Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale 

Prijevozna sredstva

Nematerijalna proizvedena imovina

Ulaganja u računalne programe

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih 

Otplata glavnice primljenih kredita i 

Otplata glavnice primljenih kredita i 

Otplata glavnice primljenih kredita 

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Rashodi za dodatna ulaganja na 

Dodatna ulaganja na građevinskim 

Dodatna ulaganja na građevinskim 

Izdaci za financijsku imovinu i 


[image: image10.emf]Izvor 

financiranja

Naziv izvora financiranja Ostvareno 2019. Planirano tekuće 

2020.

Ostvareno 2020. Ind.preth./ 

tek.god.

Indeks %

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)

1 Opći prihodi i primici 1.680.454,72 1.835.000,00 1.500.973,65 89,32 81,80

3 Vlastiti prihodi 50.842,28 75.000,00 51.208,26 100,72 68,28

4 Prihodi za posebne namjene 215.926,76 270.000,00 219.899,63 101,84 81,44

5 Pomoći 3.547.305,30 3.310.000,00 2.875.969,94 81,07 86,89

6 Donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene 

nefinancijske imovine i naknade s naslova 

osiguranja

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Namjenski primici 1.481.062,55 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

UKUPNO: 6.975.591,61 7.830.000,00 6.983.330,23 100,11 89,19

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.


[image: image11.emf]Ostvareno 2019. Planirano tekuće 

2020.

Ostvareno 2020. Ind.preth./

tek.god.

Indeks %

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)

1.953.554,17 1.835.000,00 1.598.321,83 81,82 87,10

19.556,21 75.000,00 30.109,12 153,96 40,15

407.230,38 270.000,00 149.527,65 36,72 55,38

4.718.025,44 3.498.710,44 3.010.145,22 63,80 86,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.520.462,56 2.340.000,00 2.175.933,96 143,11 92,99

8.618.828,76 8.018.710,44 6.964.037,78 80,80 86,85 UKUPNO:

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor 

financiranja

Naziv izvora financiranja

1 Opći prihodi i primici

3 Vlastiti prihodi

4

8 Namjenski primici

Prihodi za posebne namjene

5 Pomoći

6 Donacije

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 

imovine i naknade s naslova osiguranja


[image: image12.emf]Ostvareno 2019. Planirano 

tekuće 2020.

Ostvareno 

2020.

Indeks % Indeks %

(1) (2) (3) (3/1) (3/2)

Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE 846.367,15 972.000,00 853.735,26 100,87 87,83

88.763,40 139.000,00 69.793,91 78,63 50,21

Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE 754.603,75 830.000,00 780.941,35 103,49 94,09

Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

Klasifikacija: 02, OBRANA 8.286,56 12.000,00 7.950,00 95,94 66,25

Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA 8.286,56 12.000,00 7.950,00 95,94 66,25

Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST 108.256,44 80.000,00 75.000,00 69,28 93,75

Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 108.256,44 80.000,00 75.000,00 69,28 93,75

Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI 3.113.394,37 1.395.000,00 1.092.701,34 35,10 78,33

Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV 24.350,00 10.000,00 7.150,00 29,36 71,50

Klasifikacija: 045, PROMET 2.681.783,82 1.335.000,00 994.720,37 37,09 74,51

Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE 407.260,55 50.000,00 90.830,97 22,30 181,66

Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA 55.107,42 31.000,00 28.078,76 50,95 90,58

Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM 55.107,42 31.000,00 28.078,76 50,95 90,58

Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 674.229,57 1.383.500,00 1.218.438,88 180,72 88,07

Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE 491.951,34 1.183.500,00 1.052.285,64 213,90 88,91

Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA 182.278,23 200.000,00 166.153,24 91,15 83,08

Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 386.029,61 195.210,44 151.465,01 39,24 77,59

Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 77.200,00 64.000,00 41.112,66 53,25 64,24

Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE 308.829,61 131.210,44 110.352,35 35,73 84,10

Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE 1.460.909,14 1.216.000,00 865.543,66 59,25 71,18

Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 1.460.909,14 1.216.000,00 865.543,66 59,25 71,18

Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA 19.771,75 43.000,00 38.381,58 194,12 89,26

Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA 5.000,00 20.000,00 17.000,00 340,00 85,00

Klasifikacija: 106, STANOVANJE 3.771,75 4.000,00 3.150,00 83,52 78,75

0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00

11.000,00 13.000,00 12.231,58 111,20 94,09

6.672.352,01 5.327.710,44 4.331.294,49 64,91 81,30

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I 

FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI

Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE 

OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM

Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE 

SVRSTANE


[image: image13.emf]Izvor 

fin.

Broj konta Ostvareno 2019. Planirano 

izvorno 2020.

Planirano 

tekuće 2020.

Ostvareno 

2020.

Ind.preth./

tek.god.

Indeks %

(1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)

8 5 0,00 2.641.000,00 2.641.000,00 2.632.743,29 0,00 99,69

1 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 54 0,00 2.641.000,00 2.641.000,00 2.632.743,29 0,00 99,69

542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 0,00 2.641.000,00 2.641.000,00 2.632.743,29 0,00 99,69

5443 0,00 0,00 0,00 2.632.743,29 0,00 0,00

8 8 1.481.062,55 2.340.000,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

8 84 1.481.062,55 2.340.000,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 1.481.062,55 2.340.000,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

8443 1.481.062,55 2.340.000,00 2.340.000,00 2.335.278,75 157,68 99,80

Račun zaduživanja/financiranja

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Vrsta prihoda

Izdaci za financijsku imovinu i 

otp

Izdaci za dionice i udjele u 

glavni

Dionice i udjeli u glavnici 

trgovačk

Primljeni krediti i zajmovi od 

kred

Primljeni krediti i zajmovi od 

kred

Primljeni krediti od tuzemnih 

kred

Izdaci za otplatu glavnice 

primljen

Otplata glavnice primljenih 

kredita 

Otplata glavnice primljenih 

kredita 

Otplata glavnice primljenih 

kredita 

Primici od financijske imovine 

i za

Primici od zaduživanja


[image: image14.emf]Planirano 

izvorno 2020.

Planirano 

tekuće 2020.

Ostvareno 

2020.

Indeks %

(1) (2) (3)   (3/2)

14.500.000,00 8.018.710,44 6.964.037,78 86,85

14.500.000,00 8.018.710,44 6.964.037,78 86,85

14.500.000,00 8.018.710,44 6.964.037,78 86,85

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2020.god.

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO

Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO

UKUPNO:


[image: image15.emf]Planirano 

izvorno 2020.

Planirano tekuće 

2020.

(1) (2) (3) (3/1)

14.500.000,00 8.018.710,44 6.964.037,78 86,85

14.500.000,00 8.018.710,44 6.964.037,78 86,85

2.861.000,00 3.137.500,00 2.978.774,00 94,94

71.000,00 71.000,00 64.793,96 91,26

#DIV/0!

71.000,00 71.000,00 64.793,96 91,26

3 Rashodi poslovanja 0111 71.000,00 71.000,00 64.793,96 91,26

32 Materijalni rashodi 0111 70.000,00 70.000,00 64.027,29 91,47

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 70.000,00 70.000,00 64.027,29 91,47

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 

tijela, povjerensta

0111 54.387,29 0,00

3293 Reprezentacija 0111 6.930,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 2.710,00 0,00

38 Ostali rashodi 0111 1.000,00 1.000,00 766,67 76,67

383 Kazne, penali i naknade štete 0111 1.000,00 1.000,00 766,67 76,67

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0111 766,67 0,00

60.000,00 100.000,00 0,00 0,00

60.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0111 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0111 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 

tijela, povjerensta

0111    0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 4.999,95 100,00

5.000,00 5.000,00 4.999,95 100,00

3 Rashodi poslovanja 0111 5.000,00 5.000,00 4.999,95 100,00

38 Ostali rashodi 0111 5.000,00 5.000,00 4.999,95 100,00

381 Tekuće donacije 0111 5.000,00 5.000,00 4.999,95 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0111 4.999,95 0,00

615.000,00 751.500,00 651.140,17 86,65

426.000,00 606.500,00 557.178,95 91,87

3 Rashodi poslovanja 011,0131,0133 426.000,00 606.500,00 557.178,95 91,87

31 Rashodi za zaposlene 0131 268.000,00 382.000,00 370.103,63 96,89

311 Plaće (Bruto) 0131 206.000,00 303.000,00 296.089,25 97,72

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2020.god.raspoređuju se:

 Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Ostvareno 2020.

Program: 1001, Javna uprava i administracija

Aktivnost: A100101, Administrativni poslovi OV i ON

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Ind.preth./

tek.god.

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO

Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO

R002

R004

R001,R002,R004

R001

R001,R002,R004,R005-1

R001,R002,R004

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R006,R007

R005-1

Aktivnost: A100102, Održavanje izbora,referendum,popis stanovništva

R005-1

R005-1

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R008

R006,R007

Aktivnost: A100103, Suf.političkih stranaka zastupnika u OV

R006,R007

R006,R007

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R001-2,R009,R009-1,R010,R011,R012,R013,R014,R015,

R008

Aktivnost: A100104, Administrativni i računovodstveni poslovi

R008

R008

R001-2,R009,R009-1,R010,R011,R012

R009,R009-1


[image: image16.emf]3111 Plaće za redovan rad 0131 296.089,25 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0131 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0131    25.000,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 0131 37.000,00 54.000,00 49.014,38 90,77

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0131    49.014,38 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 

nezaposlenost

0131    0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 011,0131,0133 92.000,00 129.500,00 100.803,69 77,84

321 Naknade troškova zaposlenima 011,0131,0133 33.000,00 33.000,00 23.685,50 71,77

3211 Službena putovanja 0133    0,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0131    14.040,00 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0133    2.877,50 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0133    6.768,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0133 0,00 3.500,00 3.354,20 95,83

3225 Sitni inventar i auto gume 0133    3.354,20 0,00

323 Rashodi za usluge 011,0133 30.000,00 75.000,00 59.117,65 78,82

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0133    18.173,40 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0133    0,00 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0133    19.062,50 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0133    684,90 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0133    0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0133    3.386,25 0,00

3238 Računalne usluge 0133    0,00 0,00

3239 Ostale usluge 0133    17.810,60 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0133 20.000,00 9.000,00 8.008,00 88,98

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0133    8.008,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0133 9.000,00 9.000,00 6.638,34 73,76

3293 Reprezentacija 0133    1.863,56 0,00

3294 Članarine 0133    2.094,56 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0133    1.920,32 0,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 0133    0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0133    759,90 0,00

34 Financijski rashodi 0133 30.000,00 30.000,00 26.320,43 87,73

343 Ostali financijski rashodi 0133 30.000,00 30.000,00 26.320,43 87,73

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0133    26.195,23 0,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog 

primjene valutne k

0133    0,00 0,00

3433 Zatezne kamate 0133    125,20 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0133    0,00 0,00

R001-2,R011,R012

R001-2,R011

R010

R009,R009-1

R010

R014

R015

R013,R014,R015,R016

R013

R012

R013,R014,R015,R016,R017,R018,R019,R020,R021,R022

R021

R022

R019

R021,R022,R023,R024,R025,R026,R027,R027-1,R028,R0

R016

R017,R018,R019,R020

R028

R029

R026

R027,R027-1

R023

R025

R031-1

R032

R031,R031-1,R032,R033

R031

R030

R030

R035

R035-2

R035,R035-1,R035-2,R036

R035,R035-1,R035-2,R036

R033

R033

R035-1

R036


[image: image17.emf]36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0133 36.000,00 65.000,00 59.951,20 92,23

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0133 36.000,00 65.000,00 59.951,20 92,23

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0133    33.951,20 0,00

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0133    26.000,00 0,00

40,15

#DIV/0!

3 Rashodi poslovanja 011,0131,0133 15.000,00 75.000,00 30.109,12 40,15

32 Materijalni rashodi 011,0131,0133 15.000,00 75.000,00 30.109,12 40,15

322 Rashodi za materijal i energiju 0133 15.000,00 45.000,00 30.109,12 66,91

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0133    6.653,70 0,00

3223 Energija 0133    17.615,26 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0133    4.611,96 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0133    1.228,20 0,00

323 Rashodi za usluge 011,0133 0,00 30.000,00 0,00 0,00

174.000,00 70.000,00 63.852,10 91,22

3 Rashodi poslovanja 011,0131,0133 174.000,00 70.000,00 63.852,10 91,22

32 Materijalni rashodi 011,0131,0133 174.000,00 70.000,00 63.852,10 91,22

322 Rashodi za materijal i energiju 0133 30.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 011,0133 130.000,00 70.000,00 63.852,10 91,22

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0133    2.012,22 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0133    7.432,50 0,00

3234 Komunalne usluge 0133    11.397,32 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0133    8.575,00 0,00

3238 Računalne usluge 0133    34.435,06 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0133 14.000,00 0,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0133    0,00 0,00

156.000,00 93.000,00 83.914,43 90,23

156.000,00 93.000,00 83.914,43 90,23

3 Rashodi poslovanja 0133 156.000,00 93.000,00 83.914,43 90,23

31 Rashodi za zaposlene 0133 151.000,00 85.000,00 77.136,11 90,75

311 Plaće (Bruto) 0133 130.000,00 72.000,00 66.211,28 91,96

3111 Plaće za redovan rad 0133    66.211,28 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0133    0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 0133 21.000,00 13.000,00 10.924,83 84,04

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0133    10.924,83 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 

nezaposlenost

0133    0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0133 5.000,00 8.000,00 6.778,32 84,73

321 Naknade troškova zaposlenima 0133 5.000,00 8.000,00 6.778,32 84,73

75.000,00 30.109,12

R036-1

R036-1,R036-2

R036-1,R036-2

R013,R014,R015,R016,R017,R018,R019,R020,R021,R022

R017,R018,R019,R020

R001-2,R009,R009-1,R010,R011,R012,R013,R014,R015,

R036-2

Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi 15.000,00

R001-2,R009,R009-1,R010,R011,R012,R013,R014,R015,

R021,R022,R023,R024,R025,R026,R027,R027-1,R028,R0

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R020

R019

R017

R018

R023

R024

R021,R022,R023,R024,R025,R026,R027,R027-1,R028,R0

R022

R013,R014,R015,R016,R017,R018,R019,R020,R021,R022

R017,R018,R019,R020

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R037,R038,R039,R040,R123-6

Aktivnost: A100105, Javni radovi

R030

R030

R027,R027-1

R028

R038

R039

R038,R039

R037

R037,R038,R039

R037

R040,R123-6

R040


[image: image18.emf]3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0133    6.778,32 0,00

45.000,00 12.500,00 10.538,30 84,31

84,31

#DIV/0!

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0133 45.000,00 12.500,00 10.538,30 84,31

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0133 5.000,00 0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0133 5.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0133 40.000,00 12.500,00 10.538,30 84,31

422 Postrojenja i oprema 0133 20.000,00 12.500,00 3.038,30 24,31

4221 Uredska oprema i namještaj 0133    3.038,30 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0133 20.000,00 7.500,00 7.500,00 100,00

4262 Ulaganja u računalne programe 0133    7.500,00 0,00

1.660.000,00 1.637.000,00 1.630.816,65 99,62

60.000,00 36.000,00 35.348,45 98,19

3 Rashodi poslovanja 0133 60.000,00 36.000,00 35.348,45 98,19

34 Financijski rashodi 0133 60.000,00 36.000,00 35.348,45 98,19

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0133 60.000,00 36.000,00 35.348,45 98,19

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 

kreditnih i ostal

0133    35.348,45 0,00

1.600.000,00 101.000,00 100.018,15 99,03

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.600.000,00 101.000,00 100.018,15 99,03

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.600.000,00 101.000,00 100.018,15 99,03

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 

od kreditnih i 

1.600.000,00 101.000,00 0,00 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 

od kreditnih i 

   100.018,15 0,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 

tuzemnih kreditnih i

   100.018,15 0,00

0,00 1.500.000,00 1.495.450,05 99,70

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 1.500.000,00 1.495.450,05 99,70

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 1.500.000,00 1.495.450,05 99,70

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 

od kreditnih i 

0,00 1.500.000,00 1.495.450,05 99,70

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 

tuzemnih kreditnih i

   1.495.450,05 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

3 Rashodi poslovanja 0132 50.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0132 50.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0132 0,00 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0132    0,00 0,00

199.000,00 567.500,00 532.570,54 93,85

157.000,00 172.500,00 143.921,14 83,43

3 Rashodi poslovanja 062 157.000,00 172.500,00 143.921,14 83,43

12.500,00 10.538,30

R042,R045

R040

Aktivnost: A100106, Nabava imovine za potrebe javne uprave i administracije

R042

R045

R042,R045

R042

Izvor financiranja: 5, Pomoći 45.000,00

R046

R046

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R046

R045

Aktivnost: A100107, Kratkoročno i dugoročno zaduženje

R047

R047

R047

R047

R046

Izvor financiranja: 5, Pomoći

0,00 0,00

R047

R047

Izvor financiranja: 8, Namjenski primici

R047

R110

R110

R047

Aktivnost: A100108, Usluge konzultanata - Razvojni projekti

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 50.000,00

R123,R123-1,R12310,R12311,R12312,R123-2,R123-4,R1

Aktivnost: A100110, Vlastiti pogon

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R110

R110


[image: image19.emf]31 Rashodi za zaposlene 062 100.000,00 110.500,00 97.890,73 88,59

311 Plaće (Bruto) 062 77.000,00 85.000,00 74.652,90 87,83

3111 Plaće za redovan rad 062    74.652,90 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 062 10.000,00 12.000,00 11.900,00 99,17

3121 Ostali rashodi za zaposlene 062    11.900,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 062 13.000,00 13.500,00 11.337,83 83,98

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 062    11.337,83 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 

nezaposlenost

062    0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 062 57.000,00 62.000,00 46.030,41 74,24

321 Naknade troškova zaposlenima 062 1.000,00 0,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 062 13.000,00 13.000,00 12.497,22 96,13

3223 Energija 062    564,88 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 062    7.872,49 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 062    3.250,00 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 062    809,85 0,00

323 Rashodi za usluge 062 35.000,00 35.000,00 22.561,99 64,46

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 062    12.340,64 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 062    6.491,56 0,00

3239 Ostale usluge 062    3.729,79 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 062 8.000,00 14.000,00 10.971,20 78,37

3292 Premije osiguranja 062    10.971,20 0,00

98,39

#DIV/0!

3 Rashodi poslovanja 062 22.000,00 30.000,00 25.024,40 83,41

32 Materijalni rashodi 062 22.000,00 30.000,00 25.024,40 83,41

322 Rashodi za materijal i energiju 062 22.000,00 30.000,00 25.024,40 83,41

3223 Energija 062    25.024,40 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 062 20.000,00 365.000,00 363.625,00 99,62

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 062 20.000,00 365.000,00 363.625,00 99,62

422 Postrojenja i oprema 062 20.000,00 365.000,00 363.625,00 99,62

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 062    363.625,00 0,00

322.000,00 10.000,00 9.884,63 98,85

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 062 10.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 062 10.000,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 062 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 062    0,00 0,00

R123,R123-1,R12311,R123-2,R124

R123-1,R123-2

R123-1

R12311,R124

R12311,R124

R123

R123

R12312

R123-6

R123-7

R123-4

R12312,R123-4,R123-6,R123-7

R123-2

R12310,R12312,R123-4,R123-5,R123-6,R123-7,R123-8,

R123-9

R123-9

R12310

R123-8

R12310,R123-5,R123-8

R123-5

R12310,R12312,R123-4,R123-5,R123-6,R123-7,R123-8,

R12312,R123-4,R123-6,R123-7

Izvor financiranja: 5, Pomoći 42.000,00 395.000,00 388.649,40

R123,R123-1,R12310,R12311,R12312,R123-2,R123-4,R1

R123-3

Program: 1002, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

R123-3

R123-3

R123-3

R123-7

R048

R048

R048

R048

Aktivnost: A100201, Prostorno planska dokumentacija

Izvor financiranja: 5, Pomoći


[image: image20.emf]7.000,00 10.000,00 9.884,63 98,85

5.000,00 10.000,00 9.884,63 98,85

3 Rashodi poslovanja 062 5.000,00 10.000,00 9.884,63 98,85

32 Materijalni rashodi 062 5.000,00 10.000,00 9.884,63 98,85

323 Rashodi za usluge 062 5.000,00 10.000,00 9.884,63 98,85

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 062    9.884,63 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 062 2.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 062 2.000,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 062 2.000,00 0,00 0,00 0,00

305.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 064 5.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 064 5.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 064 5.000,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 064 300.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 064 300.000,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 064 300.000,00 0,00 0,00 0,00

4.788.000,00 1.250.000,00 939.005,99 75,12

750.000,00 55.000,00 54.000,00 98,18

750.000,00 55.000,00 54.000,00 98,18

3 Rashodi poslovanja 0451 50.000,00 55.000,00 54.000,00 98,18

32 Materijalni rashodi 0451 50.000,00 55.000,00 54.000,00 98,18

323 Rashodi za usluge 0451 50.000,00 55.000,00 54.000,00 98,18

3237 Intelektualne i osobne usluge 0451    54.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 700.000,00 0,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0451 700.000,00 0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0451 700.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 360.000,00 345.075,36 95,85

95,85

#DIV/0!

3 Rashodi poslovanja 0451 50.000,00 30.000,00 22.949,69 76,50

32 Materijalni rashodi 0451 50.000,00 30.000,00 22.949,69 76,50

323 Rashodi za usluge 0451 50.000,00 30.000,00 22.949,69 76,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 0451    22.949,69 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 0,00 330.000,00 322.125,67 97,61

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 0,00 330.000,00 322.125,67 97,61

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R128-1

R128-1

R128-1

R128-1

Aktivnost: A100202, Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R115

Program: 1003, Razvoj i sigurnost prometa

Kapitalni projekt: K100301, Rekonstr. kolnika i javne rasvjete na DC228

Izvor financiranja: 5, Pomoći

Kapitalni projekt: K100201, Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt: K100302, Rekon. cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta - odvojci I-

R115-2

R115-2

R115

R115-2

R115

R115

R050,R051-2

R050,R051-2

Izvor financiranja: 5, Pomoći 50.000,00 360.000,00 345.075,36

R051

R051

R050,R051-2

R050,R051-2


[image: image21.emf]421 Građevinski objekti 0451 0,00 330.000,00 322.125,67 97,61

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451    322.125,67 0,00

505.000,00 505.000,00 213.587,50 42,29

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0451 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0451 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0451    0,00 0,00

500.000,00 500.000,00 213.587,50 42,72

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 500.000,00 500.000,00 213.587,50 42,72

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 500.000,00 500.000,00 213.587,50 42,72

421 Građevinski objekti 0451 500.000,00 500.000,00 213.587,50 42,72

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451    213.587,50 0,00

3.130.000,00 0,00 0,00 0,00

3.130.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0451 30.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 30.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0451 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0451 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0451 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0451 0,00 0,00 0,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0451    0,00 0,00

353.000,00 330.000,00 326.343,13 98,89

3.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0451 3.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 3.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0451 3.000,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 330.000,00 326.343,13 98,89

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0451 350.000,00 330.000,00 326.343,13 98,89

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 350.000,00 330.000,00 326.343,13 98,89

421 Građevinski objekti 0451 350.000,00 330.000,00 326.343,13 98,89

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 0,00    326.343,13 0,00

3.130.000,00 50.000,00 40.775,00 81,55

50.000,00 50.000,00 40.775,00 81,55

50.000,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K100303, Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova

R051

R051

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R119

R119

R119

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R119

Kapitalni projekt: K100304, Šumska infrastruktura

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R119-1

R119-1

R119-1

R119-1

R126-1

R126

R126-1

R126

R126

R126

Izvor financiranja: 8, Namjenski primici

R127

Kapitalni projekt: K100305, Nerazvrstana prometnica uz tur. destinaciju Arheo park Vrlovka

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R126-1

R126-1

Aktivnost: A100401, Opremanje i obnova poslovnih i pomoćnih zgrada

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R127

Program: 1004, Upravljanje imovinom

R127

R127


[image: image22.emf]3 Rashodi poslovanja 062 50.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 062 50.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 062 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 062    0,00 0,00

3.050.000,00 50.000,00 40.775,00 81,55

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 062 3.050.000,00 50.000,00 40.775,00 81,55

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 062 50.000,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 062 0,00    0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 062 50.000,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 062    0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 062 3.000.000,00 50.000,00 40.775,00 81,55

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 062 3.000.000,00 50.000,00 40.775,00 81,55

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 062    40.775,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 062 30.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 062 30.000,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 062 30.000,00 0,00 0,00 0,00

1.281.000,00 1.140.000,00 1.128.106,06 98,96

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

100.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 0473 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

35 Subvencije 0473 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0473 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0473    50.000,00 0,00

80.000,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0473 60.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0473 60.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0473 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0473    0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R044,R053-2

R052-1

R052-1

R052-1

R052-1

R053-2

R053-2

R053-2

R044

R044

R044

Aktivnost: A100502, Socijalno poduzeće MISTERION

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Program: 1005, Poticanje razvoja turizma

Aktivnost: A100501, Turistička zajednica

Aktivnost: A100402, Uređenje dječjih igrališta

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R056-1

R056-1

Izvor financiranja: 5, Pomoći

Kapitalni projekt: K100501, Projekti turističkog razvoja

0473

0473

0473

R056-1

R056-1


[image: image23.emf]4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0473 20.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0473 20.000,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0473 20.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0473 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0473 20.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0473 20.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0473 10.000,00 0,00 0,00 0,00

861.000,00 1.090.000,00 1.078.106,06 98,91

31.000,00 50.000,00 40.830,97 81,66

3 Rashodi poslovanja 0473 31.000,00 50.000,00 40.830,97 81,66

34 Financijski rashodi 0473 31.000,00 50.000,00 40.830,97 81,66

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0473 31.000,00 50.000,00 40.830,97 81,66

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 

kreditnih i ostal

0473    40.830,97 0,00

99,74

#DIV/0!

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 830.000,00 1.040.000,00 1.037.275,09 99,74

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 830.000,00 1.040.000,00 1.037.275,09 99,74

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 

od kreditnih i 

830.000,00 0,00 0,00 0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 

od kreditnih i 

0,00 1.040.000,00 1.037.275,09 99,74

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 

tuzemnih kreditnih i

   1.037.275,09 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0473 200.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0473 200.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0473 200.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

#DIV/0!

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K100503, INTERREG V-A: Iskustvo tajne voda

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt: K100502, Kamp "Petrinski Kut"

Izvor financiranja: 5, Pomoći

Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova 

osiguranja

1.040.000,00 1.037.275,09

R121-6

R121-6

R121,R121-1,R121-3,R121-4,R121-6

R121-6

R121-7

R121-7

R121-7

R121-7

Izvor financiranja: 5, Pomoći 830.000,00

Izvor financiranja: 5, Pomoći 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K100504, Arheo park Vrlovka - Kamanje

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici


[image: image24.emf]426 Nematerijalna proizvedena imovina 0473 0,00 0,00 0,00 0,00

460.000,00 1.140.000,00 811.150,71 71,15

320.000,00 250.000,00 224.646,50 89,86

320.000,00 250.000,00 224.646,50 89,86

3 Rashodi poslovanja 0911 320.000,00 250.000,00 224.646,50 89,86

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

0911 320.000,00 250.000,00 224.646,50 89,86

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 320.000,00 250.000,00 224.646,50 89,86

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0911    224.646,50 0,00

10.000,00 10.000,00 8.250,00 82,50

10.000,00 10.000,00 8.250,00 82,50

3 Rashodi poslovanja 0911 10.000,00 10.000,00 8.250,00 82,50

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

0911 10.000,00 10.000,00 8.250,00 82,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 10.000,00 10.000,00 8.250,00 82,50

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0911    8.250,00 0,00

130.000,00 880.000,00 578.254,21 65,71

0,00 130.000,00 105.943,75 81,50

3 Rashodi poslovanja 0911 0,00 130.000,00 105.943,75 81,50

32 Materijalni rashodi 0911 0,00 130.000,00 105.943,75 81,50

323 Rashodi za usluge 0911 0,00 130.000,00 105.943,75 81,50

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911    105.943,75 0,00

130.000,00 595.000,00 472.310,46 79,38

3 Rashodi poslovanja 0911 50.000,00 120.000,00 30.825,22 25,69

32 Materijalni rashodi 0911 50.000,00 120.000,00 30.825,22 25,69

323 Rashodi za usluge 0911 50.000,00 120.000,00 30.825,22 25,69

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0911    0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0911    30.825,22 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 80.000,00 475.000,00 441.485,24 92,94

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0911 50.000,00 445.000,00 417.047,74 93,72

412 Nematerijalna imovina 0911 50.000,00 445.000,00 417.047,74 93,72

4124 Ostala prava 0911    417.047,74 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 30.000,00 30.000,00 24.437,50 81,46

422 Postrojenja i oprema 0911 30.000,00 30.000,00 24.437,50 81,46

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911    24.437,50 0,00

0,00 155.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0911 0,00 155.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0911 0,00 155.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0911 0,00 155.000,00 0,00 0,00

R091

R091

R091

R091

Program: 1006, Predškolski odgoj

Aktivnost: A100601, Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dadiljanja

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R064

R064

R064

R064

Aktivnost: A100602, Sufinanciranje predškole

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R062-1,R062-3,R062-4

R062-4

R062-1,R062-3,R062-4

R062-1,R062-3,R062-4

Kapitalni projekt: K100601, Rekon.javne zgrade za uređenje dj.vrtića

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R062-3

R062-1

R062-1,R062-3,R062-4

R062-1,R062-3,R062-4

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R062-1,R062-3,R062-4

R062-2

R062-2

R062

R062

R062,R062-2

R062

R062

R062

R062,R062-2

R062-2

Izvor financiranja: 8, Namjenski primici


[image: image25.emf]4124 Ostala prava 0911    0,00 0,00

95.000,00 76.000,00 54.392,95 71,57

50.000,00 50.000,00 32.750,00 65,50

50.000,00 50.000,00 32.750,00 65,50

3 Rashodi poslovanja 0912 50.000,00 50.000,00 32.750,00 65,50

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

0912 50.000,00 50.000,00 32.750,00 65,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912 50.000,00 50.000,00 32.750,00 65,50

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0912    32.750,00 0,00

20.000,00 1.000,00 455,71 45,57

20.000,00 1.000,00 455,71 45,57

3 Rashodi poslovanja 0912 20.000,00 1.000,00 455,71 45,57

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

0912 10.000,00 1.000,00 455,71 45,57

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912 10.000,00 1.000,00 455,71 45,57

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0912    455,71 0,00

38 Ostali rashodi 0912 10.000,00 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 0912 10.000,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0912    0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 21.187,24 84,75

25.000,00 25.000,00 21.187,24 84,75

3 Rashodi poslovanja 0912 25.000,00 25.000,00 21.187,24 84,75

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

0912 25.000,00 25.000,00 21.187,24 84,75

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912 25.000,00 25.000,00 21.187,24 84,75

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0912    21.187,24 0,00

80.000,00 64.000,00 41.112,66 64,24

80.000,00 64.000,00 41.112,66 64,24

80.000,00 64.000,00 41.112,66 64,24

3 Rashodi poslovanja 081 80.000,00 64.000,00 41.112,66 64,24

38 Ostali rashodi 081 75.000,00 64.000,00 41.112,66 64,24

381 Tekuće donacije 081 75.000,00 64.000,00 41.112,66 64,24

3811 Tekuće donacije u novcu 081    41.112,66 0,00

382 Kapitalne donacije 081 5.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 10.000,00 7.150,00 71,50

30.000,00 10.000,00 7.150,00 71,50

71,50

#DIV/0!

3 Rashodi poslovanja 0421 10.000,00 10.000,00 7.150,00 71,50

35 Subvencije 0421 10.000,00 10.000,00 7.150,00 71,50

352 Subvencije trgovačkim društvima, 

poljoprivrednicima i obrt

0421 10.000,00 10.000,00 7.150,00 71,50

R062

Program: 1007, Osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje

R065

R065

R065

R065

Aktivnost: A100701, Sufinanciranje prijevoza učenika

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R065-1

R065-1

R065-1,R065-2

R065-1

Aktivnost: A100702, Sufinanciranje aktivnosti učenika PŠ Kamanje

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R065-3

R065-2

Aktivnost: A100703, Nabavka udžbenika

R065-2

R065-2

Aktivnost: A100801, Donacije sportskim društvima

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R065-3

Program: 1008, Razvoj sporta i rekreacije

R065-3

R065-3

Program: 1009, Potpora poljoprivredi

Aktivnost: A100901, Subvencije poljoprivrednicima

R067

R067

R067

R067

R068

R068

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 7.150,00

R068


[image: image26.emf]3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421    7.150,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00

35 Subvencije 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, 

poljoprivrednicima i obrt

0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 30.000,00 26.150,00 87,17

4.000,00 4.000,00 3.150,00 78,75

78,75

#DIV/0!

3 Rashodi poslovanja 106 4.000,00 4.000,00 3.150,00 78,75

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

106 4.000,00 4.000,00 3.150,00 78,75

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 106 4.000,00 4.000,00 3.150,00 78,75

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 106    3.150,00 0,00

10.000,00 20.000,00 17.000,00 85,00

10.000,00 20.000,00 17.000,00 85,00

3 Rashodi poslovanja 104 10.000,00 20.000,00 17.000,00 85,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

104 10.000,00 20.000,00 17.000,00 85,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 104 10.000,00 20.000,00 17.000,00 85,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 104    17.000,00 0,00

5.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

5.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 107 5.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

107 5.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 107 5.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 107    6.000,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 106 3.000,00 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na 

temelju osiguranja 

106 3.000,00 0,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 106 3.000,00 0,00 0,00 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 106    0,00 0,00

167.000,00 92.000,00 82.950,00 90,16

165.000,00 90.000,00 80.950,00 89,94

115.000,00 90.000,00 80.950,00 89,94

3 Rashodi poslovanja 022,032 115.000,00 90.000,00 80.950,00 89,94

32 Materijalni rashodi 022 10.000,00 10.000,00 5.950,00 59,50

323 Rashodi za usluge 022 10.000,00 10.000,00 5.950,00 59,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 022    5.950,00 0,00

3.150,00

R068

Program: 1010, Socijalna skrb

R068

R068

R068

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R069

R069

Aktivnost: A101001, Pomoć u ogrjevnom drvu

Izvor financiranja: 5, Pomoći 4.000,00 4.000,00

R070

R070

Aktivnost: A101002, Opremanje novorođenčadi

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R069

R069

R072-1

R072-1

Aktivnost: A101003, Ostala prava iz Socijalnog programa

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R070

R070

R072

R072

Aktivnost: A101004, Naknada za troškove stanovanja

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R072-1

R072-1

R075,R078,R078-1

R078-1

Program: 1011, Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Aktivnost: A101101, Protupožarna i civilna zaštita

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R072

R072

R078-1

R078-1


[image: image27.emf]38 Ostali rashodi 032 105.000,00 80.000,00 75.000,00 93,75

381 Tekuće donacije 032 105.000,00 80.000,00 75.000,00 93,75

3811 Tekuće donacije u novcu 032    75.000,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 022,032 40.000,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 032 40.000,00 0,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 032 40.000,00 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 032    0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 022,032 10.000,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 032 10.000,00 0,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 032 10.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 0220 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 0220 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 0220 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0220    2.000,00 0,00

325.000,00 131.210,44 110.352,35 84,10

45.000,00 20.000,00 14.000,00 70,00

45.000,00 20.000,00 14.000,00 70,00

3 Rashodi poslovanja 082 45.000,00 20.000,00 14.000,00 70,00

38 Ostali rashodi 082 45.000,00 20.000,00 14.000,00 70,00

381 Tekuće donacije 082 45.000,00 20.000,00 14.000,00 70,00

3811 Tekuće donacije u novcu 082    14.000,00 0,00

250.000,00 111.210,44 96.352,35 86,64

150.000,00 90.000,00 78.596,10 87,33

3 Rashodi poslovanja 082 150.000,00 90.000,00 78.596,10 87,33

32 Materijalni rashodi 082 150.000,00 90.000,00 78.596,10 87,33

323 Rashodi za usluge 082 100.000,00 70.000,00 58.682,71 83,83

3233 Usluge promidžbe i informiranja 082    0,00 0,00

3234 Komunalne usluge 082    0,00 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 082    10.250,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 082    46.512,71 0,00

3239 Ostale usluge 082    1.920,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 082 50.000,00 20.000,00 19.913,39 99,57

3293 Reprezentacija 082    13.812,36 0,00

R078

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R078

R075,R078

Izvor financiranja: 6, Donacije

R075,R078,R078-1

R075

R075

R075,R078,R078-1

R075,R078

R078-2

R078-2

Aktivnost: A101102, Hrvatska gorska služba spašavanja

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R075,R078

R075

R080

R080

Program: 1012, Promicanje kulture

Aktivnost: A101201, Donacije neprof.organiz.koje promiču kulturu

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R078-2

R078-2

R081,R082,R083,R083-1,R084,R085,R086

R081,R082,R083,R083-1,R084,R085,R086

Aktivnost: A101202, Organizacija manifestacija

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R080

R080

R083-1

R084

R082

R083

R081,R082,R083,R083-1,R084

R081

R085,R086

R085


[image: image28.emf]3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 082    6.101,03 0,00

100.000,00 21.210,44 17.756,25 83,71

3 Rashodi poslovanja 082 100.000,00 21.210,44 17.756,25 83,71

32 Materijalni rashodi 082 100.000,00 21.210,44 17.756,25 83,71

323 Rashodi za usluge 082 100.000,00 21.210,44 17.756,25 83,71

3235 Zakupnine i najamnine 082    17.756,25 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 082 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 082 0,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 082 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 082 30.000,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 082 30.000,00 0,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 082 30.000,00 0,00 0,00 0,00

685.000,00 825.000,00 680.911,61 82,53

155.000,00 200.000,00 166.153,24 83,08

155.000,00 200.000,00 166.153,24 83,08

3 Rashodi poslovanja 064 155.000,00 200.000,00 166.153,24 83,08

32 Materijalni rashodi 064 155.000,00 200.000,00 166.153,24 83,08

322 Rashodi za materijal i energiju 064 75.000,00 125.000,00 120.165,74 96,13

3223 Energija 064    81.957,93 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 064    38.207,81 0,00

323 Rashodi za usluge 064 80.000,00 75.000,00 45.987,50 61,32

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 064    45.987,50 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0451 10.000,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 10.000,00 0,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0451 10.000,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 85.000,00 55.714,38 65,55

150.000,00 85.000,00 44.624,44 52,50

3 Rashodi poslovanja 0451 150.000,00 85.000,00 44.624,44 52,50

32 Materijalni rashodi 0451 150.000,00 85.000,00 44.624,44 52,50

322 Rashodi za materijal i energiju 0451 0,00 50.000,00 15.747,94 31,50

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0451    15.747,94 0,00

323 Rashodi za usluge 0451 150.000,00 35.000,00 28.876,50 82,50

R081,R082,R083,R083-1,R084,R085,R086

R081,R082,R083,R083-1,R084,R085,R086

R086

Izvor financiranja: 5, Pomoći

Program: 1013, Održavanje komunalne infrastrukture

Izvor financiranja: 5, Pomoći

Aktivnost: A101203, Opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R081,R082,R083,R083-1,R084

R083

R087,R088

R087

R087,R088,R089

R087,R088,R089

Izvor financiranja: 5, Pomoći

Tekući projekt: T101301, Održavanje javne rasvjete

Tekući projekt: T101303, Održavanje asfaltnih površina i makadam. puteva

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R089

Tekući projekt: T101302, Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima

R088

R089

R093-1,R096

R092

R092

R092,R093-1,R096

R092,R093-1,R096


[image: image29.emf]3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451    28.876,50 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0451    0,00 0,00

0,00

#DIV/0!

3 Rashodi poslovanja 0451 150.000,00 0,00 11.089,94 0,00

32 Materijalni rashodi 0451 150.000,00 0,00 11.089,94 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0451 150.000,00 0,00 11.089,94 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0451    11.089,94 0,00

220.000,00 540.000,00 459.043,99 85,01

150.000,00 185.000,00 104.903,21 56,70

3 Rashodi poslovanja 062 150.000,00 185.000,00 104.903,21 56,70

32 Materijalni rashodi 062 150.000,00 185.000,00 104.903,21 56,70

322 Rashodi za materijal i energiju 062 30.000,00 40.000,00 33.135,05 82,84

3223 Energija 062    0,00 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 062    12.954,39 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 062    20.180,66 0,00

323 Rashodi za usluge 062 120.000,00 145.000,00 71.768,16 49,50

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 062    57.746,00 0,00

3234 Komunalne usluge 062    14.022,16 0,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 062 70.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 062 70.000,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 062 60.000,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 062    0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 062 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 062 0,00 0,00

0,00 355.000,00 354.140,78 99,76

3 Rashodi poslovanja 062 0,00 355.000,00 354.140,78 99,76

32 Materijalni rashodi 062 0,00 355.000,00 354.140,78 99,76

323 Rashodi za usluge 062 0,00 355.000,00 354.140,78 99,76

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 062    354.140,78 0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 016 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 016 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 016 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

3294 Članarine 016    3.000,00 0,00

11.089,94

R096

R092,R093-1,R096

R092,R093-1,R096

R093-1

Izvor financiranja: 5, Pomoći 150.000,00 0,00

R098,R099,R100,R101,R102

R098,R099,R100,R101,R102

Tekući projekt: T101304, Održav.javnih povr. i groblja te obj. na groblju

Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene

R092

R092

R101,R102

R101

R099

R100

R098,R099,R100

R098

R106-2

R106-2

R106,R106-2

R106,R106-2

R102

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R101

R098,R099,R100,R101,R102

R101,R102

Izvor financiranja: 8, Namjenski primici

R098,R099,R100,R101,R102

R106

R106

R107-1

R107-1

R107-1

R107-1

Program: 1014, Jačanje gospodarstva

Aktivnost: A101402, Članarina LAG Vallis Colapis

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici


[image: image30.emf]180.000,00 31.000,00 28.078,76 90,58

180.000,00 31.000,00 28.078,76 90,58

30.000,00 31.000,00 28.078,76 90,58

3 Rashodi poslovanja 051 30.000,00 31.000,00 28.078,76 90,58

32 Materijalni rashodi 051 30.000,00 30.000,00 27.306,64 91,02

323 Rashodi za usluge 051 30.000,00 30.000,00 27.306,64 91,02

3234 Komunalne usluge 051    19.431,64 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 051    7.875,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 051    0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 051 0,00 1.000,00 772,12 77,21

363 Pomoći unutar općeg proračuna 051 0,00 1.000,00 772,12 77,21

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 051    772,12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 051 150.000,00 0,00 0,00 0,00

35 Subvencije 051 0,00 0,00 0,00 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 051 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 051 150.000,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 051 150.000,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 051 150.000,00 0,00 0,00 0,00

71.000,00 29.000,00 22.243,06 76,70

11.000,00 13.000,00 12.231,58 94,09

11.000,00 13.000,00 12.231,58 94,09

3 Rashodi poslovanja 109 11.000,00 13.000,00 12.231,58 94,09

38 Ostali rashodi 109 11.000,00 13.000,00 12.231,58 94,09

381 Tekuće donacije 109 11.000,00 13.000,00 12.231,58 94,09

3811 Tekuće donacije u novcu 109    12.231,58 0,00

60.000,00 16.000,00 10.011,48 62,57

30.000,00 16.000,00 10.011,48 62,57

3 Rashodi poslovanja 062 30.000,00 16.000,00 10.011,48 62,57

38 Ostali rashodi 062 30.000,00 16.000,00 10.011,48 62,57

381 Tekuće donacije 062 30.000,00 16.000,00 10.011,48 62,57

3811 Tekuće donacije u novcu 062    10.011,48 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 062 30.000,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 062 30.000,00 0,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 062 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 062    0,00 0,00

Program: 1015, Zaštita okoliša

R109

R109,R109-1,R109-3

R109,R109-1,R109-3

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R109,R109-1,R109-2,R109-3

Aktivnost: A101502, Zbrinjavanje komunalnog otpada

R109,R109-1,R109-2,R109-3

R109-2

Izvor financiranja: 5, Pomoći

R109-2

R109-2

R109-3

R109-1

R073

R073

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R073

Program: 1016, Razvoj civilnog društva

Aktivnost: A101601, Humanitarna djelatnost Crvenog križa

R074,R076

R074

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici

R074,R076

R073

Aktivnost: A101602, Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija

R076

R076

R074,R076

R074,R076

R074

Izvor financiranja: 5, Pomoći


[image: image31.emf]Članak 3.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Lukunić

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Glasniku Općine Kamanje"


	Na temelju članka 16. st. 4.  Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 23. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje" br.01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje, na 25. sjednici održanoj  dana _____________ godine donosi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                 PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KAMANJE za  2020.-2022. g.

	Naziv 
cilja
	Naziv
 mjere
	Program / aktivnost
	Naziv programa / aktivnosti
	Izvorni plan 2020.
	Tekući plan 2020.
	Ostvarenje 2020.
	Projekcija 2021.
	Projekcija 2022.
	Pokazatelj
	Polazna
 vrijednost
	Ciljana vrijednost
	Odg. za provedbu mjere

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	rezultata
	2019.
	2020.
	2021.
	2022.
	 

	CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo, razvoj turizma i infrastrukture
	Mjera: 1.1.2. Razvoj turističke infrastrukture
	P 1002
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	322.000,00
	10.000,00
	9.884,63
	227.000,00
	214.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1002 01
	Prostorno planska
 dokumentacija
	10.000,00 
	0,00 
	0,00 
	14.000,00 
	0,00 
	postotak područja pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom
	60%
	70%
	80%
	95%
	01001

	
	
	K1002 01
	Izgradnja i obnova mreže
 javne rasvjete 
	305.000,00
	0,00
	0,00
	206.000,00
	207.000,00
	pokrivenost naseljenih djelova ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom
	30%
	40%
	50%
	70%
	01001

	
	
	A1002 02
	Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta 
	7.000,00
	10.000,00
	9.884,63
	7.000,00
	7.000,00
	pokrivenost naseljenih djelova širokopojasnim internetom brzine preko 100 mb/s
	100%
	100%
	100%
	100%
	01001

	
	
	P 1005
	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
	1.281.000,00
	1.140.000,00
	1.128.106,06
	2.121.500,00
	############
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1005 01  
	Turistička zajednica
	10.000,00
	0,00
	0,00
	13.000,00
	15.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	K1005 01
	Projekti turističkog razvoja
	80.000,00
	0,00
	0,00
	51.500,00
	50.000,00
	pripremljeni projekti / projekti u realizaciji
	1/1
	2/1
	2/2
	3/2
	01001

	
	
	K1005 02
	Kamp "Petrinski Kut"
	30.000,00
	0,00
	0,00
	60.000,00
	60.000,00
	rast broja turističkih dolazaka
	20
	40
	80
	100
	01001

	
	
	K1005 03
	Interreg V-A: Iskustvo tajne vode
	861.000,00
	1.090.000,00
	1.078.106,06
	488.000,00
	488.000,00
	promovirana baština / inovativne ponude posjetiteljima
	1/1
	1/2
	1/3
	1/3
	01001

	
	 
	A100502
	Socijalno poduzeće MISTERION
	100.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	30.000,00
	upravljanje turističkom ponudom
	300 turista
	350 turista
	400 turista
	500 turista
	01001

	
	 
	K100504
	Arheo park Vrlovka-Kamanje
	200.000,00
	0,00
	0,00
	1.459.000,00
	1.844.500,00
	privlačenje posjetitelja na lokalitet
	500 turista
	700 turista
	800 turista
	900 turista
	01001

	
	Mjera: 1.1.3. Poticanje samozapošljavanja u turizmu i poljoprivredi
	P1009
	POTPORA POLJOPRIVREDI
	30.000,00
	10.000,00
	7.150,00
	40.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1009 01
	Subvencije poljoprivrednicima
	30.000,00
	10.000,00
	7.150,00
	40.000,00
	50.000,00
	broj grla stoke
	20
	40
	50
	60
	01001

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo, razvoj turizma i infrastrukture
	Mjera:1.2.3. Poboljšanje kvalitete prometnica i prometne povezanosti
	P 1003
	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
	4.788.000,00
	1.250.000,00
	939.005,99
	635.000,00
	435.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	K1003 02 
	Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata - Vinska cesta - odvojci I-V
	750.000,00
	360.000,00
	345.075,36
	0,00
	0,00
	dužina uređenih cesta
	4,0 km
	7,0 km
	9,0 km
	11,0 km
	01001

	
	
	K1003 01: 
	Rekonstrukcija kolnika i javne rasvjete na DC228
	50.000,00
	55.000,00
	54.000,00
	200.000,00
	100.000,00
	dužina izgrađenog nogostupa
	0,0 km 
	2,0 km
	4,0 km
	6,0 km
	01001

	
	
	K1003 03
	Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova 
	505.000,00
	505.000,00
	213.587,50
	305.000,00
	205.000,00
	postotak uređenosti ceste i trga
	20%
	70%
	90%
	100%
	01001

	
	
	K1003 04
	 Šumska infrastruktura 
	3.130.000,00
	0,00
	0,00
	130.000,00
	130.000,00
	dužina uređenih šumskih puteva
	5 km
	8 km
	10 km
	15 km
	01001

	
	
	K1003 05
	Nerazvrstana prometnica uz tur.destinaciju Arheo park Vrlovka
	353.000,00
	330.000,00
	326.343,13
	0,00
	0,00
	dužian uređenja prometnice
	1,5 km
	0,00 km
	0,00 km
	0,00 km
	01001

	
	
	P 1013
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	685.000,00
	825.000,00
	680.911,61
	640.000,00
	625.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T1013 01
	Troškovi i održavanje javne rasvjete  
	155.000,00
	200.000,00
	166.153,24
	160.000,00
	175.000,00
	broj rasvjetnih tijela/vijek trajanja
	298/5 god.
	305/5 god
	310/5 god
	330/5 god.
	01001

	
	
	T1013 02
	Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima 
	10.000,00
	0,00
	0,00
	10.000,00
	10.000,00
	čišćenje i održavanje po m2
	5.000,0 m2
	5.000,0 m2
	5.000,0 m2
	7000,0 m2
	01001

	
	
	 T1013 03
	Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva
	300.000,00
	85.000,00
	55.714,38
	250.000,00
	200.000,00
	broj cesta s utvrđenim oštećenjima/
broj sanacija
	6/6
	6/6
	7/7
	8/8
	01001

	
	
	T1013 04
	Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju
	220.000,00
	540.000,00
	459.043,99
	220.000,00
	240.000,00
	površine koje se obrađuju/broj objekata
	13000,0 m2/3
	15971,30m2/3
	16500m2/3
	17.000 m2/4
	01001

	CILJ 2: Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša
	Mjera: 2.1.3.: Unapređenje sustava zbrinjavanja otpada
	P1015
	ZAŠTITA OKOLIŠA
	180.000,00 
	31.000,00 
	28.078,76 
	35.000,00 
	40.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1015 02
	Zbrinjavanje komunalnog otpada
	180.000,00
	31.000,00
	28.078,76
	35.000,00
	40.000,00
	oprema za zbrinjavanje komunalonog otpada/količina otpada u tonama
	0/267,53 t
	1/270,0 t
	1/280,0 t
	2/290,0 t
	01001

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CILJ 3. Unapređenje kvalitete življenja i razvoj lokalne samouprave
	Mjera 3.1.1. Izgradnja i opremanje društvene infrastrukture
	P1004
	UPRAVLJANJE IMOVINOM
	3.130.000,00 
	50.000,00 
	40.775,00 
	190.000,00 
	130.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1004 01
	Opremanje i obnova poslovnih i pomoćnih zgrada
	3.100.000,00
	50.000,00
	40.775,00
	160.000,00
	110.000,00
	opremanje i energetska obnova
	0
	1/2
	2/2
	2/2
	01001

	
	
	K1004 02 
	Uređenje dječjih igrališta
	30.000,00
	0,00
	0,00
	30.000,00
	20.000,00
	oprema/vijek trajanja
	21/5
	30/5
	30/5
	35/5
	01001

	
	Mjera 3.1.2. Razvoj i uspostava sustava brige o ranjivim društvenim skupinama
	P 1006
	PREDŠKOLSKI ODGOJ 
	460.000,00 
	1.140.000,00 
	811.150,71 
	470.000,00 
	365.500,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	K1006 01
	Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića 
	130.000,00
	880.000,00
	578.254,21
	140.000,00
	30.000,00
	dozvole sukladno Zakonu o gradnji/gradnja
	1
	1
	1
	1
	01001

	
	
	A1006 01
	Sufinanciranje boravka djece u u vrtiću i dadiljanja
	320.000,00
	250.000,00
	224.646,50
	320.000,00
	325.000,00
	broj polaznika
	10
	12
	18
	22
	01001

	
	
	A1006 02
	Sufinanciranje predškole
	10.000,00
	10.000,00
	8.250,00
	10.000,00
	10.500,00
	broj polaznika
	4
	6
	8
	8
	01001

	
	
	P1007
	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
	95.000,00
	76.000,00
	54.392,95
	95.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1007 01
	Sufinanciranje prijevoza učenika
	50.000,00
	50.000,00
	32.750,00
	50.000,00
	50.000,00
	broj korisnika 
	52
	54
	56
	56
	01001

	
	
	A1007 02
	Sufinanciranje aktivnosti učenika OŠ Kamanje
	20.000,00
	1.000,00
	455,71
	20.000,00
	20.000,00
	broj korisnika 
	85
	85
	87
	90
	01001

	
	
	A1007 03
	Nabavka udžbenika
	25.000,00
	25.000,00
	21.187,24
	25.000,00
	30.000,00
	broj korisnika 
	85
	85
	87
	90
	01002

	
	
	P1008
	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE  
	80.000,00
	64.000,00
	41.112,66
	85.000,00
	90.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1008 01
	Donacije sportskim društvima
	80.000,00
	64.000,00
	41.112,66
	85.000,00
	90.000,00
	broj udruga
	2
	2
	2
	2
	01001

	
	
	P1010
	SOCIJALNA SKRB 
	22.000,00
	30.000,00
	26.150,00
	24.000,00
	24.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1010 01
	Pomoć u ogrijevnom drvu
	4.000,00
	4.000,00
	3.150,00
	4.000,00
	4.000,00
	broj korisnika 
	6
	6
	7
	7
	01001

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CILJ 3. Unapređenje kvalitete življenja i razvoj lokalne samouprave
	Mjera 3.1.2. Razvoj i uspostava sustava brige o ranjivim društvenim skupinama
	A1010 02
	Opremanje novorođenčadi 
	10.000,00
	20.000,00
	17.000,00
	12.000,00
	12.000,00
	broj korisnika 
	5
	7
	8
	9
	01001

	
	
	A1010 03
	Ostala prava iz Socijalnog programa 
	5.000,00
	6.000,00
	6.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	broj korisnika 
	2
	3
	3
	3
	01001

	
	
	A1010 04
	Naknada za troškove stanovanja
	3.000,00
	0,00
	0,00
	3.000,00
	3.000,00
	broj korisnika
	3
	3
	3
	3
	01001

	
	
	P 1016
	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	71.000,00
	29.000,00
	22.243,06
	62.000,00
	63.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1016 01
	Humanitarna djelatnost Crvenog križa
	11.000,00
	13.000,00
	12.231,58
	12.000,00
	13.000,00
	broj korisnika/broj pruženih usluga korisnicima
	12/12
	12/12
	12/12
	12/12
	01001

	
	
	A1016 02
	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija
	60.000,00
	16.000,00
	10.011,48
	50.000,00
	50.000,00
	broj društava i organizacija
	6
	6
	6
	6
	01001

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mjera 3.1.3. Unapređenje regionalne i prekogranične suradnje
	P 1011
	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
	167.000,00
	92.000,00
	82.950,00
	182.000,00
	188.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1011 01
	Protupožarna i civilna zaštita
	165.000,00
	90.000,00
	80.950,00
	180.000,00
	186.000,00
	broj ugroza/visina štete
	0/10.000,00 
	1/10.000,00
	2/10.000,00
	2/10.000,00
	01001

	
	
	A1011 02
	Hrvatska gorska služba spašavanja
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	P 1012
	PROMICANJE KULTURE
	325.000,00
	131.210,44
	110.352,35
	380.000,00
	360.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1012 01
	Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu
	45.000,00
	20.000,00
	14.000,00
	50.000,00
	60.000,00
	broj udruga
	2
	2
	2
	2
	01001

	
	
	A1012 02 
	Organizacija manifestacija
	250.000,00
	111.210,44
	96.352,35
	300.000,00
	300.000,00
	broj manifestacija/broj posjetitelja
	3/3000
	3/4000
	3/4000
	3/5000
	01001

	
	 
	A1012 03
	Opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture
	30.000,00
	0,00
	0,00
	30.000,00
	0,00
	oprema/vijek trajanja
	0
	22/5g.
	24/5 g.
	26/5.g
	01001

	
	Mjera 3.2.1. Uspostava sustava planiranja i upravljanja razvojem općine
	P 1014
	JAČANJE GOSPODARSTVA
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1014 02
	Članarina LAG VALLIS COLAPIS
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	broj pripremljene dokumentacije za projekt
	0
	1
	2
	2
	01001

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CILJ 3. Unapređenje kvalitete življenja i razvoj lokalne samouprave
	Mjera 3.2.2. Modernizacija poslovnih procesa i jačanje općinskih 
kapaciteta
	P 1001
	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
	2.861.000,00
	3.137.500,00
	2.978.774,00
	1.910.500,00
	############
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	A1001 01
	Administrativni poslovi
 Općinskog vijeća i Općinskog
 načelnika
	71.000,00
	71.000,00
	64.793,96
	71.000,00
	71.000,00
	Broj sjednica tijekom godine/broj donijetih akata od strane načelnika
	6/39
	7/45
	8/48
	8/50
	01001

	
	
	A1001 02
	 Održavanje izbora, referendum,
 popis stanovništva
	60.000,00
	0,00
	0,00
	100.000,00
	50.000,00
	Postotak izlazaka
 birača na birališta
	61%
	65%
	67%
	69%
	01001


broj vijećnika/

	broj političkih stranaka
	9/4
	9/4
	9/4
	9/4
	01001

	
	
	A1001 04
	 Administrativni i računovodstveni poslovi 
	615.000,00
	751.500,00
	651.140,17
	627.500,00
	646.000,00
	Broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja
	283/rješavanje svih 
predmeta odmah ili u 
zakonom 
predviđenom roku
	290/rješavanje predmeta odmah ili u 
zak. predviđ. roku
	298/rješavanje predmeta odmah ili u 
zak. predviđ. roku
	303/rješavanje predmeta odmah ili u 
zak. predviđ. roku
	01001

	
	
	A1001 05
	Javni radovi
	156.000,00
	93.000,00
	83.914,43
	156.000,00
	156.000,00
	broj radnika/površina uređenih javnih površina
	10/10 000 m2
	12/20 000 m2
	14/20 000 m2
	14/20 000 m2
	01001

	
	
	A1001 06
	Nabava imovine za potrebe JUO
	45.000,00
	12.500,00
	10.538,30
	35.000,00
	35.000,00
	Računalna i uredska oprema/vijek trajanja
	1/5
	3/5
	3/5
	3/5
	01001

	
	
	A1001 07
	Kratkoročno i dugoročno zaduženje
	1.660.000,00
	1.637.000,00
	1.630.816,65
	610.000,00
	600.000,00
	broj rata zaduženja sa kamatama / ukupno rata
	12/12
	12/12
	12/12
	12/12
	01001

	
	
	A1001 08
	Usluge konzultanata - Razvojni projekti
	50.000,00
	0,00
	0,00
	50.000,00
	50.000,00
	broj izrađenih studija/programa
	2
	2
	2
	2
	01001

	
	
	A1001 10
	Vlastiti pogon
	199.000,00
	567.500,00
	532.570,54
	256.000,00
	272.000,00
	površine koje se održavaju/broj objekata
	13000,0 m2/3
	15971,30m2/3
	16500m2/3
	17.000 m2/4
	01001

	 
	 
	SVEUKUPNO:
	14.500.000,00
	8.018.710,44
	6.964.037,78
	7.100.000,00
	7.060.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KLASA: 400-08/21-01/01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UR.BROJ: 2133/22-01-21-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kamanje, ______________godine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ivan Lukunić
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE KAMANJE za razdoblje 01.01. – 31.12.2020.g.

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je obveza Načelnika Jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine. Odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese. 

Tijekom 2020. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

Proračun Općine Kamanje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. g. donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 17.12.2019. godine, a objavljen je u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 06/19). 

Proračun Općine Kamanje za 2020. godinu imao je tri izmjene i dopune, i to:

- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. donesene su na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 29.05.2020. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 03/20,

- II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. donesene su na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 29.07.2020. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 04/20.
- III. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. donesene su na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 21.12.2020. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 06/20.
Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 01/20 i 147/20) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:
A. Račun prihoda i rashoda,

B. Račun financiranja.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.

	Naziv pravne osobe
	Stanje zajma 1.1.2019.
	Otplate glavnice
	Primljeni zajmovi u tekućoj godini
	Stanje zajma 31.12.2019.
	Datum primanja zajma
	Datum dospijeća zajma

	1. Tuzemni dugoročni zajmovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Privredna banka Zagreb d.d.
	384.548.75
	98.455,64
	0,00
	286.093,11
	29.10.2012.
	29.10.2022.

	Privredna banka Zagreb d.d.
	1.854.575,00
	0,00
	320.891,25
	2.175.466,25
	27.06.2018.
	31.12.2024.

	
	1.160.171,30
	0,00
	1.160.171,30
	1.160.171,30
	14.11.2019.
	30.10.2020.

	UKUPNO POD 1.
	3.399.295,05
	98.455,64
	1.481.062,55
	2.461.559,36
	
	


Dana 17.10.2012. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti Općini Kamanje za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 800.000,00 kuna, na rok otplate od 10 godina u mjesečnim ratama, te s počekom od dvije godine koji je uključen u vrijeme otplate (u 96 mjesečnih rata), uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za tromjesečni EURIBOR uvećanu za maržu od 5,0 % godišnje, te jednokratnu naknadu za obradu kredita od 0,45 % na iznos odobrenog kredita. Dana 29.10.2012. godine Općina Kamanje se dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagreb d.d. broj partije 5110168868 za pokriće troškova obnove prometnica u pograničnom području temeljem javnog nadmetanja, evidencijski broj v-2/12 MV, broj objave 2012/S 002-0043535, objavljenog u elektroničkom oglasniku javne nabave NN dana 23.07.2012. godine. 

Dana 27.lipnja.2018. godine, Ministar financija dao je suglasnost za  zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.300.000,00 kuna, na rok otplate od 5 godina u mjesečnim ratama, od kojih prva rata dospijeva 31.01.2020.g., a zadnja 31.12.2024.g., uz kamatnu stopu od 2,4 % godišnje fiksno, uz prijevremeni djelomični povrat iz sredstava primljenih po osnovi EU sufinanciranja po projektu u visini najmanje 30% odobrenog iznosa kredita najkasnije do 30.06.2020.g. te jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,35% od iznosa kredita. Dana 27.06.2018. godine Općina Kamanje se dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagreb d.d. broj partije 5010677804 za predfinanciranje projekta „Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION koji se financira iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Dana, 21.09.2020. g. Općina Kamanje kratkoročno se zadužila  kod Privredne banke d.d. za predsufinanciranje u okviru tipa operacije 7.4.1.  »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16, 15/17 i 17/17). 

Po partiji broj 5110168868 sveukupno je otplaćeno 613.925,04 kn glavnice kredita i 247.407,16 kn kamata za kredit 

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu partija broj 5110168868 raspoređene prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan

	Privredna banka Zagreb d.d.
	Otplata glavnice
	Otplata kamata

	2021.
	99.999,96 kn
	6.110,39 kn

	2022.
	58.333,63 kn
	1.048,66 kn


Iznosi otplata po dugoročnom kreditu partija broj 5010677804 raspoređene prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan

	Privredna banka Zagreb d.d.
	Otplata glavnice
	Otplata kamata

	2021.
	315.185,16 kn
	26.774,01 kn

	2022.
	315.185,16 kn
	19.209,89 kn

	2023.
	315.185,16 kn
	11.645,45 kn

	                       2024.
	315.185,29 kn
	4.088,86 kn


2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

     ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE

U 2020. godini Kamanje nije davala jamstva trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE

Proračunom Općine Kamanje za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO  OSNOVI SUDSKIH  POSTUPAKA
A) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) sa datumom 31.12.2020. godine iznosi 1.625.203,30 kn.

B)  stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 037 obrazac Obveze) iznosi 150.277,00 kn. 

C)  Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka – Općina Kamanje na dan 31.12.2020. godine nema evidentiranih obveza po osnovi sudskih postupaka.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE

Prihodi i primici u 2020.g.

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Kamanje za 2020.  godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

	red. br. 
	OPIS
	Tekući plan za 2020. godinu
	Izvršenje u 2020. godini

	1
	2
	3
	4

	A
	UKUPNI PRIHODI
	
5.490.000,00
	
4.648.051,48

	1.
	Prihodi poslovanja
	
5.490.000,00
	
4.648.051,48

	2.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	0,00
	0,00

	B.
	UKUPNI RASHODI
	5.377.710,44
	
4.331.294,49

	1.
	Rashodi poslovanja
	3.160.210,44
	2.612.814,65

	2.
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	2.217.500,00
	1.718.479,84

	
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
	112.289,56
	316.756,99

	C.
	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I

ZADUŽIVANJA
	2.340.000,00
	2.335.278,75

	D.
	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
	2.641.000,00
	2.632.743,29

	
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
	-301.000,00
	-297.464,54

	E.
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
	188.710,44
	188.148,90

	F.
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS

U SLIJEDEĆU GODINU
	0,00
	207.441,35


Iz tabele je vidljivo da su u 2020. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 4.648.051,48 kn, što u odnosu na plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 84,66%.  Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 4.648.051,48 kn dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvarivani. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.335.278,75 kn što u odnosu na plan za 2020.g. predstavlja izvršenje od 99,80  %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.331.294,49 kn, što čini 80,54 % izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 2.612.814,65 kn što čini 60,32 % od ukupnih rashoda poslovanja te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.718.479,84 kn što čini 39,67% od ukupnih rashoda poslovanja,. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.632.743,29 kn što čini 99,69 % od plana. 

Planirana raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 188.710,44 kn. 

Tijekom 2020.g. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.035.236,83 kn, dok je manjak prihoda o prodaje nefinancijske imovine ostvaren u iznosu od -1.718.479,84 kn. Manjak primitaka od financijske imovine i otplate zajmova ostvaren je u iznosu od  -297.464,54 kn. Slijedom navedenog, tijekom 2020.g. ostvaren je ukupni višak prihoda i primitaka od 19.292,45 kn. Ukupni višak prihoda i primitaka zajedno sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina iznose  207.441,35 kn što se prenosi u slijedeću godinu.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama:

Tabela broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu

	Red.

br.
	OPIS
	Izvršenje 2019.g.
	Tekući plan za  2020.g.
	Izvršenje 2020.g.
	Indeks

5/3
	Indeks

5/4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Prihodi poslovanja
	5.765.229,06
	5.490.000,00
	4.648.051,48
	80,62
	84,66

	
	Prihodi od poreza
	1.680.214,82
	1.830.000,00
	1.500.137,39
	89,28
	81,97

	
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
	3.817.305,30
	3.310.000,00
	2.875.969,94
	75,34
	86,89

	
	Prihodi od imovine
	44.363,50
	61.000,00
	49.018,87
	110,49
	80,36

	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
	216.866,66
	267.000,00
	220.735,89
	101,78
	82,67

	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih  usluga i prihodi od donacija
	6.478,78
	15.000,00
	2.189,39
	33,79
	14,60

	
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	0,00
	7.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	UKUPNI PRIHODI
	5.765.229,06
	5.490.000,00
	4.648.051,48
	80,62
	84,66

	4.
	PRIMICI
	1.481.062,55
	2.340.000,00
	2.335.278,75
	157,68
	99,80

	5.
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
	7.246.291,61
	7.830.000,00
	6.983.330,23
	96,37
	89,19


Prihodi poslovanja - ostvareni su u iznosu od 4.648.051,48 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 84,66 %. 

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, u 2020. godini, je slijedeće:

· Prihodi od poreza

U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od poreza čine udio od 21,48 %.
Ostvareni su u iznosu od 1.500.137,39 kn, što je manje od planiranog za 18,03%.

Prihodi od poreza odnose se na slijedeće poreze:
·  porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od  1.382.174,13 kn, što čini 92,14% od ukupnih prihoda od poreza
· porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 90.534,77 kn što čini 6,04% od ukupnih prihoda od poreza, a odnosi se na:
· stalni porez na nepokretnu imovinu – 34.924,89 kn (odnosi se na porez na kuće za odmor) i na 

· povremeni porez na imovinu – 55.609,88 kn (odnosi se na porez na promet nekretninama)

· Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 27.428,49 kn, što čini 0,39% od   

              ukupnih prihoda od poreza, a odnosi se na:

· porez na promet – 27.428,49 kn 

· Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 

U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, pomoći čine najveći udio:   41,18%.
Pomoći su ostvarene u iznosu od 2.875.969,94 kn, a odnose se na:

· Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 491.808,60 kn (odnosi se na povrat sredstava za projekat „Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION, te projekat WIFI4EU)

· pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.169.981,39 kn, a odnosi se na:  

a) tekuće  pomoći – odnosi se na pomoći iz državnog proračuna; prihoda  od dobiti i izvršenih rashoda za povrat poreza na dohodak pomoći JLP(R)S u iznosu od 1.063.781,39 kn, pomoći za ogrjev u iznosu od 6.200,00 kn,

b) kapitalne pomoći u iznosu od 100.000,00 kn (odnosi se na sufinanciranje projekta rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica od strane MRRFEU)  

· pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 118.925,49 kn, a odnosi se na:

a) tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 118.925,49 kn (refundacija za plaće javnih radova)

b) kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU u iznosu od 1.095.254,46 kn (povrat sredstava za mjeru 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.017.754,46 kn te za Mjeru 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave u iznosu od 77.500,00 kn)

· Prihodi od imovine   

U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od imovne čine udio od 0,7%.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 49.018,87 kn,  a odnose se na:

· Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 270,65 kn, a odnose se na:

· prihode od kamata na žiro računu u iznosu od 270,65 kn 

· Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 48.748,22 kn, a odnosi se na:        

· ostale prihode od nefinancijske imovine – nezakonito izgrađena građevina u iznosu od 3.950,00 kn
· naknada za iznajmljivanje poslovnog prostora u zgradi mrtvačnice u Kamanju u iznosu od 23.284,00 kn

· naknade za prekomjernu upotrebu javne ceste u iznosu od 6.246,00 kn

· ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine, a koje se odnose na naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 15.268,12 kn 

· Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima 

U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine udio od 3,16%.
Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, ostvareni su u iznosu od 220.735,89 kn, a odnose se na:
a) Administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 836,26 kn, a odnosi se na prihode od prodaje državnih biljega i na materijalni trošak - ovrha

b) Prihodi po posebnim propisima ostvareno u iznosu od  48.122,32 kn, a odnosi se na:

· vodni doprinos u iznosu od 1.665,82 kn

· šumski doprinos u iznosu od  13.346,50 kn

· Naknada za čišćenje groblja u iznosu od 21.270,00 kn

· Rezervacija grobnog mjesta u iznosu od 7.040,00 kn

· Naknada za ulazak na groblje u iznosu od  600,00 kn

· Povrat stipendije u iznosu od 4.200,00 kn

c) Komunalni doprinos i naknade ostvareno u iznosu od 171.777,31 kn, a odnosi se na:

· Komunalni doprinos u iznosu od 30.769,29 kn 

· Komunalna naknada  u iznosu od 141.008,02 kn

d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareno u iznosu od 2.189,39 kn, a odnosi se na:

· Naknadu troškova isporuke toplinske energije Obrtu za čuvane djece „Vesela panda“ u iznosu od 1.689,39 kn,

· Primici

Primici su ostvareni u iznosu od  2.335.278,75 kn, a odnose se na kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta „Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION koji se sufinancira iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020. u iznosu od 335.278,75 kn i na kratkoročno zaduženje kod  Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta iz mjere 7.4.1. u iznosu od 2.000.000,00 kn  

· Potraživanja  

             Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 1.625.203,30 kune i to:
	POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2020. godine iznose
	 
	1.625.203,30

	
	
	
	
	
	
	

	1. Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
	
	23.809,41

	2. Stalni porez na kuće za odmor
	
	
	
	8.997,80

	3. Porez na promet
	
	
	
	
	15.433,17

	4. Porez na promet nekretnina
	
	
	
	27.672,87

	5. Naknada za iznajmljivanje poslovnog prostora-mrtvačnica
	3.761,00

	6. Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
	
	
	1.800,00

	7. Mjera 7.2.2. i 7.4.1. Potraživanja za kapitalne pomoći
	
	1.519.161,41

	8. Komunalna naknada fizičke i pravne osobe (popis dužnika u prilogu)
	35.848,42

	9. Rezervacija grobnog mjesta
	
	
	
	420,00

	10. Naknada za održavanje groblja (popis dužnika u prilogu)
	5.400,00

	11. Komunalni doprinos
	
	
	
	2.304,88

	12. Naknada isporuke toplinske energije-VESELA PANDA
	563,13

	13. povrat stipendije - Krešo Hoko cernić
	
	
	16.100,00

	14. Potraživanja za kazne i upravne mjere
	
	
	1.000,00

	Ispravak vrijednosti potraživanja
	
	
	-16.977,18


Analitički prikaz potraživanja dan je u privitku ovog izvještaja.       

Temeljem popisa potraživanja evidentiranih u analitičkoj evidenciji, Povjerenstvo predlaže da se otpišu slijedeća potraživanja iz razloga oslobađanja nastale situacije COVID-19 i razloga nemogućnosti stanovanja u objektu i sudskog rješenja otpisa dugovanja iz razloga što se dug nije naplatio unutar 5 godina.

Potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 10.345,57 kuna i to:

CERJANEC KATICA, Mali Vrh Kamanjski 8 A u iznosu od  104,60 kuna,

RADAKOVIĆ JOSIP, Orljakovo 36 B u iznosu od 1.826,24 kuna,

MARKUŠ ZORA, Brlog 1 u iznosu od 316,80 kuna

UNIWELD STROJEVI d.o.o., Kamanje 3 u iznosu od 6.439,78 kuna,

OBRT KOLAR, Kamanje 70 a u iznosu od  86,76 kuna,

ĐINO d.o.o. u iznosu od 1.484,77 kuna,

COPPER d.o.o., Kamanje 97 u iznosu od 86,62 kune

Knjigovodstvena evidencija potraživanja vođena je ažurno. Radi bolje naplate potraživanja redovno su dostavljane opomene dužnicima, a dio dugovanja pokušao se naplatiti putem prisilne naplate.

· Obveze
Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 3.586.965,89 kune i to:

	OBVEZE na dan 31.12.2020. godine iznose
	 
	 
	3.586.965,89

	1. Rashodi za zaposlene
	
	
	
	

	       - obveze za zaposlene - JUO
	
	
	
	29.609,32

	       - obveze za zaposlene - JAVNI RADOVI
	
	
	11.277,45

	       - obveze za ostale naknade plaća
	
	
	900,00

	       - porez na dohodak iz plaće
	
	
	
	3.478,97

	       - prirez porezu na dohodak iz plaće
	
	
	306,57

	      - doprinos za MIO
	
	
	
	
	8.035,82

	      - doprinos za MIO javni radovi
	
	
	
	2.819,37

	       - obveze za doprinose na plaću - JUO
	
	
	5.856,16

	       - obveze na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje
	2.325,97

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ukupno:  
	64.609,63

	
	
	
	
	
	
	

	2. Rashodi za usluge i materijal
	
	
	
	

	       - naknada troškova za prijevoz s posla i na posao-JUO
	1.170,00

	       - naknada troškova za prijevoz s posla i na posao-JAVNI RADOVI
	895,48

	       - NARODNE NOVINE - uredski materijal
	
	
	0,01

	        - HEP OPSKRBA - el. energija - javna rasvjeta
	
	11.702,82

	        - HEP ELEKTRA - el. energija - općina
	
	
	329,87

	        - PETROL d.o.o. - motorni benzin i gorivo
	
	1.654,77

	       - ML GRADNJA - materijal za ceste
	
	
	2.016,00

	       - ML GRADNJA - materijal za ceste
	
	
	2.100,00

	       - ML GRADNJA - materijal za navoz
	
	
	2.380,00

	       - ML GRADNJA - materijal za ceste
	
	
	6.300,00

	        - GAVRANOVIĆ - materijal za održavanje
	
	
	135,94

	        - SANTONI - materijal za okoliš oko škole
	
	384,83

	        - LUMENIA - lampe za okoliš oko škole
	
	
	33.795,00

	       - HT d.d. - usluge telefona, mobilna linija, WIFI4EU
	
	1.455,49

	      - HP d.d. - usluge pošte
	
	
	
	624,20

	      - BIG obrt- usluge održavanja javne rasvjete
	
	2.000,00

	      - GRADBENIŠTVO ŽOKVIĆ- usluge održavanja javnih površina
	74.140,78

	      - TERRA - održavanje prostorija mrtvačnice
	
	536,00

	      - GRAD KARLOVAC - naknada za zbrinjavanje kom. otpada
	1.881,83

	      - AZELIJA EKO- komunalne usluge
	
	
	82,72

	        -AZELIJA EKO-komunalne usluge
	
	
	82,50

	       -AZELIJA EKO - komunalne usluge-odvoz kontejnera
	
	1.116,68

	       - SANBOB - najamnine za opremu
	
	
	6.250,00

	       - veterinarske usluge-UTINJA
	
	
	
	1.125,00

	       - DOPRINOS ZA ZO-naknada
	
	
	
	-0,91

	       - MARIO COMMERCE - računalne usluge
	
	
	2.687,50

	       - FINA-usluge 
	
	
	
	
	14,38

	       - GAVRANOVIĆ-reprezentacija
	
	
	826,27

	       - TEHNOMODUS-izrada dok.za DC 228
	
	
	23.750,00

	       - ZAŠTITA PROJEKT - izrada Procjene i Plana zaštite od požara
	5.950,00

	       - JAVNO BILJEŽNIČKI URED TEA IVIĆ-ovjera bjanko zadužnice
	447,50

	       - KINO KLUB KARLOVAC-prikazivanje filma
	
	3.000,00

	       - FINA-usluge fine 12/2020
	
	
	
	62,50

	
	
	
	
	
	ukupno:
	188.897,16

	
	
	
	
	
	
	

	3. Obveze za ostale financijske rashode
	
	
	

	        - PBZ d.d. - bankarske usluge
	
	
	
	710,27

	       - VLADESA j.d.o.o. - ostali nespomenuti financijski rashodi
	414,32

	       - VLADESA j.d.o.o. - MATERIJAL ZA dok Festival
	
	463,14

	       - VLADESA j.d.o.o. - MATERIJAL ZA dok Festival
	
	417,75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ukupno:
	2.005,48

	
	
	
	
	
	
	

	4. Obveze za naknade građanima i kućanstvima
	
	

	        - OBRT ZA DADILJANJE KRIJESNICA - sufinanciranje vrtića
	1.102,50

	        - OBRT ZA DADILJANJE DI-DI - sufinanciranje vrtića
	
	1.080,00

	       - naknada za opremanje novorođenčadi-MARIJA BRAJE NOVOSEL
	1.000,00

	       - KLADUŠAN TRANSPORT - sufinanciranje prijevoza učenika
	3.375,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ukupno:
	6.557,50

	5. Ostale tekuće obveze
	
	
	
	

	        - legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
	
	630,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ukupno:
	630,00

	6. Obveze za zajmove
	
	
	
	
	

	         - PBZ d.d. - obveze za zajmove od tuzemnih banaka
	
	186.074,96

	         - PBZ d.d. - obveze za zajmove od tuzemnih banaka
	
	2.000.000,00

	         - PBZ d.d. - obveze za kratkoročni kredit
	
	
	1.138.191,16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ukupno:
	3.324.266,12


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvarivani.

Rashodi i izdaci u 2020.g.
Tabela br.  3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kamanje u 2020. god.

	Red. broj
	OPIS
	Izvršenje 2019.g.
	Tekući plan za  2020.g.
	Izvršenje 2020.g.
	Indeks

5/3
	Indeks

5/4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Rashodi poslovanja
	2.912.827,34
	3.160.210,44
	2.612.814,65
	89,70
	82,68

	
	Rashodi za zaposlene
	501.266,93
	577.500,00
	545.130,47
	108,75
	94,39

	
	Materijalni rashodi
	1.718.210,58
	1.773.710,44
	1.373.749,22
	79,95
	77,45

	
	Financijski rashodi
	102.553,18
	1.301.210,44
	102.499,85
	99,95
	7,88

	
	Subvencije
	73.128,00
	60.000,00
	57.150,00
	78,15
	95,25

	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
	30.420,17
	66.000,00
	60.723,32
	192,66
	92,01

	
	Naknade građanima i kućanstvima
	218.599,90
	366.000,00
	313.439,45
	143,38
	85,64

	
	Ostali rashodi
	268.648,58
	201.000,00
	160.122,34
	59,60
	79,66

	2.
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	5.599.545,78
	2.217.500,00
	1.718.479,84
	30,69
	77,50

	
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
	2.411.252,30
	600.000,00
	417.047,74
	17,30
	69,51

	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	3.188.293,48
	1.567.500,00
	1.260.657,10
	39,54
	80,42

	
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	0,00
	50.000,00
	0,00
	0,00


	0,00

	
	Ukupni rashodi
	8.512.373,12
	5.377.710,44
	4.331.294,49
	50,88
	80,54

	3.
	Izdaci za financijsku imovinu
	106.455,64
	2.641.000,00
	2.632.743,29
	2.473,09
	99,69

	
	Ukupni rashodi i izdaci
	8.618.828,76
	8.018.710,44
	6.964.037,78
	80,80
	
86,85


Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.612.814,65 kn, što je za 17,32 % manje od planiranih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja imaju udio od 37,52% u ukupnim rashodima, a čine ih:
· Rashodi za zaposlene 

Rashodi za zaposlene čine udio od 20,86 % u odnosu na rashode poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 545.130,47 kn. Rashodi za zaposlene odnose se na:

· Plaće (neto, doprinos za mirovinsko osig. i porez)  - 436.953,43 kn (odnosi se na djelatnice u Jedinstvenom upravnom odjelu te načelnik u iznosu od 296.089,25 kn, vlastiti pogon  74.652,90 kn i na javne radove u iznosu od 66.211,28 kn)

· Ostali rashodi u iznosu od 36.900,00 kn 

· Doprinos na plaće u iznosu od 71.277,04 kn, a odnosi se na:

· odnosi se na djelatnice u Jedinstvenom upravnom odjelu i načelnika u iznosu od 49.014,38 kn, vlastiti pogon u iznosu od 11.337,83 kn i na javne radove u iznosu od 10.924,83 kn)

· Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u odnosu na rashode poslovanja čine udio od 52,58%. Ostvareni su u iznosu od 1.373.749,22 kn, a odnose se na:
· Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 20.818,32 kn (prijevoz s posla i na posao za JUO u iznosu od 14.040,00 kn, naknada za prijevoz s posla i na posao za javne radove u iznosu od 6.778,32 kn)

·  stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.877,50 kn

·  naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 6.768,00 kn

· Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 251.123,61 kn (odnose se na troškove uredskog materijala u iznosu od 5.768,60 kn i materijal za higijenske potrebe u iznosu od 885,10 kn)

· Energija u iznosu od 125.162,47 kn  (odnosi se na javnu rasvjetu u iznosu od 81.957,93 kn, električna energija – općinska zgrada u iznosu od 1.720,76 kn, motorno gorivo za potrebe vlastitog pogona u iznosu od 25.589,28 kn, grijanje uredskih prostorija u iznosu od 15.894,50 kn)

· Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 90.484,53 kn (odnosi se na materijal i dijelove za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 31.449,84 kn,   materijal i dijelove za održavanje javnih površina u iznosu od 51.162,20 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme u iznosu 7.872,49 kn)

· Rashodi za sitan inventar i auto gume u iznosu od 28.013,06, a odnosi se na sitan inventar za potrebe JUO u iznosu od 4.582,40 kn, sitan inventar za potrebe javnih površina u iznosu od 20.180,66 kn te auto gume za vozila u vlasništvu u iznosu od 3.250,00 kn.

· Za troškove službene, radne i zaštitne odjeće za djelatnike u javnim radovima i vlastiti pogon utrošeno je 809,85 kn.

· Rashodi za usluge  iznose 979.603,57 kn a odnose se na:

· Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 28.058,03 kn

· Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 607.047,39 kn (održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 28.876,50 kn, održavanje javnih površina i prostorija mrtvačnice u iznosu od 411.886,78 kn, usluge održavanja javnih zgrada u iznosu od 105.943,78 kn, održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 2.012,22 kn, održavanje prijevoznih sredstava 12.340,64 kn, održavanje javne rasvjete 45.987,50 kn.

· Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 26.495,00 kn (odnosi se na HTV pretplatu, objave  

       natječaja u EOJN i tisku, pretplata na stručni časopis)

· Komunalne usluge u iznosu od 44.851,12 kn (odnosi se na usluge vodoopskrbe u iznosu od 9.444,63 kn za javne površine i općinsku zgradu), odvoz otpada u iznosu od 12.966,70 kn (kontejneri s groblja i redovni odvoz), naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada (Grad Karlovac) u iznosu od 18.725,92 kn, naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 705,72 kn, dimnjačarske usluge u iznosu od 1.500,00 kn, naknada za uređenje voda u iznosu od 1.508,15 kn)

· Troškovi za zakupnine i najamnine iznosili su 28.691,15 kn (zakup zemljišta 4.000,00 kn , zakupnine i najamnine za opremu u iznosu od 17.756,25 kn, ostale zakupnine-manifestacije 6.250,00 kn).

· Troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga iznosili su 7.875,00 kn, a odnosi se na ugovor sa skloništem za napuštene životinje

· Intelektualne i osobne usluge iznosile su 178.690,43 kn, a odnosile su se na autorske honorare povodom održavanja manifestacija u iznosu od 46.512,71 kn, naknada za ugovore o djelu u iznosu od 6.491,56 kn, protupožarni plan u iznosu od 5.950,00 kn, odvjetničke usluge u iznosu od 3.750,00 kn 24.774,69 kn, usluge vještačenja u iznosu od 2.365,00 kn, atesti u iznosu od 1.021,25 kn, konzultatntske usluge u iznosu od 8.250,00 kn, projektna dokumentacija DC221 u iznosu od 48.750,00 kn, dokumentacija za vrtić u iznosu od 30.825,22 kn.

· Troškovi računalnih usluga (održavanje računalnih programa, FINA eRačun..) u iznosu od 34.435,06 kn

· Ostale usluge ostvarene su u iznosu od 23.460,39 kn, a odnose se na usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 3.729,79 kn, usluge zaštitarske službe u iznosu od 1.920,00, ostale usluge (naplata 5% prihoda, naplata 1% prihoda) u iznosu od 17.810,60 kn.

· Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 8.008,00 kn

· Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 104.550,22 kn, a odnose se na naknade za sudjelovanje na sjednicama općinskog vijeća u iznosu od 5.667,06, naknada zamjeniku načelnika i predsjedniku općinskog vijeća u iznosu od 48.720,24 kn 

· Za premije osiguranja prijevoznih sredstava utrošeno je 10.971,20 kn

· Za troškove reprezentacije utrošeno je 22.605,92 kn

· Za članarine (LAG Vallis Colapis, Hrvatska zajednica općina) utrošeno je 5.094,56 kn

· Za pristojbe i naknade utrošena su sredstva u iznosu od 1.920,32 kn

· Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 9.570,93 kn od čega 2.710,00 kn za rashode protokola (cvijeće, svijeće, vijenci…), rashodi za manifestacije (ZAMP, rashodi za izdavanje suglasnosti) u iznosu od 6.101,03, korištenje certifikata FINE u iznosu 759,90 kn.    

· Financijski rashodi 

Udio financijskih rashoda u rashodima poslovanja iznosi 2,37%. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 102.553,18 kn, a odnose se na:

· Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih institucija izvan javnog sektora - odnosi se na kamate za dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od  76.179,42 kn

· Ostali financijski rashodi u iznosu od 26.320,43 kn, a odnosi se na:

· bankarske usluge ostvarene su u iznosu od 26.195,23 kn 

· zatezne kamate u iznosu od 125,20 kn

· Subvencije

Udio subvencija u rashodima poslovanja iznosi 1,32 %. Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 57.150,00 kn i odnose se na:

· Subvencije trgovačkim društvima – 50.000,00 kn

· Subvencije poljoprivrednicima – 7.150,00 kn (odnosi se na sufinanciranje osjemenjivanja goveda,  uzgoj ovaca i krmača)

·  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Udio Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u rashodima poslovanja iznosi 1,40 %. Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 60.723,32 kn i odnose se na sufinanciranje plaće komunalnog redara u iznosu od 33.951,20  kn te sufinanciranje Karlovačkoj županiji za nabavu zaštitne i medicinske opreme te uređaja u svrhu zaštite od širenja zaraze uzrokovane virusom Covid-19, te sufinanciranje kanti za otpad Fondu za zaštitu okoliša.

· Naknade građanima i kućanstvima

Udio troškova naknade građanima i kućanstvima u  rashodima poslovanja iznosi 7,24%. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 313.439,45kn i odnose se na:

· Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su u iznosu od 313.439,45 kn,  a odnosi se na:

·  opremanje novorođenčadi – 17.000,00 kn, 
· Pomoći obiteljima i kućanstvima – 6.000,00
· sufinanciranja vrtića i dadiljanja – 224.646,50 kn, 

· sufinanciranje predškole – 8.250,00 kn

· naknada za ogrjev socijalnim slučajevima – 3.150,00 kn 

· sufinanciranje aktivnosti učenika – 455,71 kn

· naknade građanima i kućanstvima u naravi – 32.750,00 kn ( odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, a koji nemaju pravo na besplatan prijevoz)

· sufinanciranje udžbenika i ostale školske opreme -21.187,24 kn

· Ostali rashodi  

Ostali rashodi čine udio od 3,70% u rashodima poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 160.122,34 kn, a odnose se na:

· Ugovorene kazne i ostale naknade štete u iznosu od 766,67 kn

· Tekuće i kapitalne donacije u novcu u iznosu od 159.355,67 kn 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE KAMANJE 

U RAZDOBLJU OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE

	Red.br.
	Naziv korisnika donacije/sponzorstva
	        Iznos donacije

	1.
	NK VRLOVKA
	32.693,55 kn

	2.
	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA – HDZ
	  1.117,01 kn

	3.
	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA – SDP
	3.882,94 kn

	4.
	CRVENI KRIŽ OZALJ
	12.231,58 kn

	5.
	HGSS
	  2.000,00 kn

	6.
	VZO KAMANJE
	 75.000,00 kn

	7.
	KUD KAMANJE
	   7.000,00 kn

	8.
	PD VRLOVKA
	10.500,00 kn

	9.
	DU KAMANJE
	  7.000,00 kn

	10.
	DVD KAMANJE
	  4.000,00 kn

	11.
	JOSIP FABINA
	     500,00 kn

	12.
	MO BRLOG
	     682,68 kn

	13.
	DVD REŠTOVO
	  1.997,91 kn

	14.
	UDVDR
	    750,00 kn


 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - čine 39,68% ukupnih rashoda za 2020. godinu Ostvareni su u iznosu od 1.718.479,84 kn, a odnose se na:

· Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 417.047,74 kn, a odnosi se na radove na dječjem vrtiću

· Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.260.657,10 kn, a odnose se na:

· Građevinske objekte u iznosu od 862.056,30 kn (rekonstrukcija nerazvrstanih cesta) 

· Postrojenja i oprema – u iznosu od 391.100,80 kn (uredski namještaj 3.038,30 kn, strojevi za održavanje javnih površina u iznosu od 363.625,00 kn te oprema za dječji vrtić u iznosu od 24.437,50 kn)

· Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu – u iznosu od 7.500,00 kn (ulaganja u računalne programe)
· Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 40.775,00 (odnosi se na izradu projektne dokumentacije za dogradnju zgrade za međugeneracijsku solidarnost)

 Izdaci 

          Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 2.632.743,29 kn, a odnose se na otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita u iznosu od 1.595.462,20 kn te na iznos 1.500.000,00 kn odnosi se na otplatu glavnice kratkoročnog zaduženja.

               [image: image32.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA









-PRIJEDLOG-
OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 360-02/19-01/01







 

UR.BROJ: 2133/22-01-21-05
Kamanje, __________________ godine

Na temelju članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj ____________ godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje građevina 

i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, KLASA: 360-02/19-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-21-04 od dana 22.03.2021. godine

Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.







PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:








Ivan Lukunić

[image: image1.png]


REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-02/19-01/01







 
UR.BROJ: 2133/22-01-21-04
Kamanje, 22.03.2021. godine





Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ br. 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem daje se prikaz izvršenih rashoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne (nerazvrstane ceste, groblja, javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i dr.)  infrastrukture i druge infrastrukture na području Općine Kamanje u 2020. godini, kao i prikaz izvora financijskih sredstava za gradnju navedenih objekata i infrastrukture, kako slijedi:
1. Kapitalni projekt: K100305 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
PLANIRANO: 505.000,00 kn

OSTVARENO: 213.587,50 kn

INDEKS: 42,29 %

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Reštovo – odvojci Colarić, Ladika – iznos od 62.762,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Orljakovo – kčbr. 2570 k.o. Brlog Ozaljski (Ribarić Zvonko – DC 288) – iznos od 65.200,00 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.
Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Brlog – iznos od 40.937,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.
Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski – iznos od 44.687,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.
2. Kapitalni projekt: K100601 - Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjih vrtića

PLANIRANO: 880.000,00 kn

OSTVARENO: 578.254,21 kn

INDEKS: 65,71 %

Nakon što su u 2019. godini izvedeni građevinski radovi na rekonstrukciji javne zgrade za uređene dječjeg vrtića, realizirana sredstva u 2020. godini utrošena su za radove izvođenja fasade, radova u prostorima vrtića i na stručni nadzor u iznosu od 417.047,74 kn, uređenje okoliša oko dječjeg vrtića u iznosu od 105.943,75 kn, izrada atesta za potrebe izdavanja uporabne dozvole u iznosu od 30.825,22 kn, nabavka kuhinjske opreme u iznosu od 24.437,50 kn.

3. Kapitalni projekt: K100305 – Nerazvrstana prometnica uz turističku destinaciju Arheo park Vrlovka
PLANIRANO: 330.000,00 kn

OSTVARENO: 326.343,13 kn

INDEKS: 98,89 %


Nakon što su u 2019. godini izvedeni radovi iskolčenja trase, rezanja asfalta, strojnog skidanja dijelova prometnice obrasle travom, uređenje posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona, realizirana sredstva u iznosu od 326.343,13 kn utrošena su na asfaltiranje prometnice i izradu bankina.

4. Kapitalni projekt K100302 – Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta-odvojci I-V

PLANIRANO: 360.000,00 kn

OSTVARENO: 345.075,36 kn

INDEKS: 95,85 %


Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije. Sredstva u iznosu od 345.075,36 kn, izvršena su za geodetske usluge, stručni nadzor nerazvrstane ceste – Vinska cesta – odvojci I-V i na završetak radova na rekonstrukciji prometnice (izrada bankina).

Rekapitulacija rashoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini.

	Red.br.
	RASHOD
	PLANIRANO
	OSTVARENO 
	INDEKS

	1.
	Kapitalni projekt: K100305 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
	505.000,00
	213.587,50
	42,29 %

	2.
	Kapitalni projekt: K100601 - Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjih vrtića
	880.000,00
	578.254,21
	65,71 %

	3.
	Kapitalni projekt: K100305 – Nerazvrstana prometnica uz turističku destinaciju Arheo park Vrlovka
	330.000,00
	326.343,13
	98,89 %

	4.
	Kapitalni projekt K100302 – Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta-odvojci I-V
	360.000,00
	345.075,36
	95,85 %

	UKUPNO
	2.075.000,00
	1.463.260,20
	70,52%


Radovi i usluge iz ovog Programa realizirani su ukupnom iznosu od 1.463.260,20 kuna (70,52 %), financirani su iz sljedećih izvora:
· iz komunalnog doprinosa







  0,00 kn
· iz komunalne naknade







  0,00 kn
· iz cijene komunalne usluge






  0,00 kn
· iz naknade za koncesiju







  0,00 kn
· iz proračuna jedinice lokalne samouprave

                           432.286,88 kn

· iz fondova Europske unije





   930.973,32 kn
· iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i        100.000,00 kn
· iz donacija









  0,00 kn

Članak 3.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.
[image: image33.emf]
               [image: image34.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA








-PRIJEDLOG-
OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/01







UR.BROJ: 2133/22-01-21-04
Kamanje, ______________ godine
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 68/18 i 110/18) i članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 25. sjednici održanoj dana _______________. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa održavanja
 komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Članak 1.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, KLASA: 363-01/19-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-21-03 od dana 22.03.2021. godine.
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.






       
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

    Ivan Lukunić
            [image: image35.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/19-01/01








UR.BROJ: 2133/22-01-21-03
Kamanje, 22.03.2021. godine
Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2020. godinu
Članak 1.

Ovim izvješćem su obuhvaćeni rashodi sredstava prikupljeni i utrošeni za održavanje komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz prethodne točke su utrošena za slijedeće namjene:

	1. JAVNA RASVJETA
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

%

	Troškovi električne energije
	125.000,00 kn
	120.165,74 kn
	96,13 %



	Javna rasvjeta

- održavanje uređaja i opreme javne rasvjete

- zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature 

- sanacije nakon šteta

- modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja   

  energetske učinkovitosti

- usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom 

  zakonskom regulativom o standardima upravljanja rasvijetljenošću
	75.000,00 kn
	45.987,50 kn
	61,32 %

	UKUPNO:
	200.000,00 kn
	166.153,24 kn
	83,08 %


	2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

%

	Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina
	50.000,00 kn
	15.747,94 kn
	31,50 %

	Održavanje asfaltiranih cesta

- krpanje i sanacija udarnih rupa

- sanacija linijskih uzdužnih i poprečnih pukotina na cesti

-strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina

- popravak rubnjaka uključivo i rušenje

  betonskog temelja rubnjaka

- izrada nosivog sloja asfalta za potrebe održavanja cesta

- izrada završnog sloja asfalta….

Održavanje makadamskih cesta

-rad stroja i prijevoz kamenog materijala
	35.000,00 kn
	28.876,50 kn


	82,50 %

	UKUPNO:
	85.000,00 kn
	44.624,44 kn
	52,50 %


	3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA TE OBJEKATA NA GROBLJU
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

%

	Rashodi za usluge - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje javnih površina i tekuće održavanje mrtvačnica u Reštovu i Kamanju) i komunalne usluge (odvoz kontejnera iz groblja Reštovo i Kamanje)
	540.000,00 kn
	459.043,99 kn
	85,01 %

	             UKUPNO:
	540.000,00 kn
	459.043,99 kn
	85,01 %


Članak 3.
     Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.









 [image: image36.emf]
          [image: image37.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:551-01/19-01/03








UR.BROJ: 2133/22-01-21-04
Kamanje, _______________ godine
Na temelju članka 117. Zakona o Socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 98/19 i 64/20) i članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj ________________ godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog

programa na području Općine Kamanje
za 2020. godinu

Članak 1.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Socijalnog programa na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA:551-01/19-01/03, UR.BROJ: 2133/22-01-21-03 od dana 22.03.2021.godine

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Socijalnog programa na području Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.









     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

      Ivan Lukunić
               [image: image38.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:551-01/19-01/03


UR.BROJ: 2133/22-01-21-03
Kamanje, 22.03.2021.godine
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi
I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Socijalnog programa za 2020. godinu
Članak 1.

U Socijalnom programu za 2020. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 06/19 i 06/20), utvrđene su usluge sufinanciranja oblika socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 366.000,00 kuna. Iste su izvršene u iznosu od 313.439,45 kuna. 
U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.
	R/B
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

	1. Novčana pomoć za opremanje novorođenčadi
	20.000,00 kn
	17.000,00 kn
	85,00 %

	2. Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dadiljanje
	250.000,00 kn
	224.646,50 kn
	89,86 %

	3. Sufinanciranje predškole
	10.000,00 kn
	8.250,00 kn
	82,50 %

	4. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola
	50.000,00 kn
	32.750,00 kn
	65,50 %

	5. Pomoći građanima u novcu – ogrijev
	4.000,00 kn
	3.150,00 kn
	78,75 %

	6. Sufinanciranje aktivnosti učenika PŠ Kamanje
	1.000,00 kn
	455,71 kn
	45,57 %

	7. Sufinanciranje udžbenika i ostale šk.opreme učenicima PŠ Kamanje
	25.000,00 kn
	21.187,24 kn
	84,75 %

	8. Ostala prava iz Socijalnog programa
	6.000,00 kn
	6.000,00 kn
	100,00 %


 UKUPNO:
         366.000,00 kn               313.439,45 kn       85,64%

Članak 2.
Realizacija Socijalnog programa izvršena je sukladno proračunskim mogućnostima, a zadržani su svi planirani oblici socijalne skrbi.

Članak 3.

     Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.








  NAČELNIK:









Damir Mateljan
          [image: image39.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:214-01/19-01/03









UR.BROJ: 2133/22-01-21-16
Kamanje, ________________ godine
Na temelju članka 111. stavak 3. točka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj _____________ godine donijelo je

Z A K LJ U ČA K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje
za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 214-01/19-01/03, UR.BROJ: 2133/22-01-21-15 od dana 22.03.2021. godine

Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.






       
                PREDSJEDNIK 









OPĆINSKOG VIJEĆA:









      Ivan Lukunić
               [image: image40.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/19-01/03










UR.BROJ: 2133/22-01-21-15
Kamanje, 22.03.2021. godine
Na temelju članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu
na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.

U Programu javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2020. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 06/19 i 06/20), utvrđena je usluga financiranja redovne djelatnosti i kapitalnih ulaganja u vatrogastvu u ukupnom iznosu od 92.000,00 kuna. Ista je izvršena u iznosu od 82.950,00 kuna, odnosno 90,16 %

U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.
	R/B
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

	9. Redovita djelatnost VZO Kamanje
	90.000,00 kn
	80.950,00 kn
	89,94 %

	10. Sredstava HGSS Karlovac
	2.000,00 kn
	2.000,00 kn
	100,00 %


Članak 2.

Prihodi utrošeni za izvršenje ovog Programa ostvareni su iz poreznih prihoda.

Članak 3.

   
  Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.










  NAČELNIK:










Damir Mateljan
          [image: image41.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE

















KLASA:620-01/19-01/02


UR.BROJ: 2133/22-01-21-04
Kamanje, ___________________ godine
Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20), članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj ____________________ godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

javnih potreba u sportu na području Općine Kamanje
za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 620-01/19-01/02, UR.BROJ: 2133/22-01-21-03 od dana 22.03.2021. godine
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.






       
                 PREDSJEDNIK 









OPĆINSKOG VIJEĆA:









       Ivan Lukunić
               [image: image42.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 620-01/19-01/02








UR.BROJ: 2133/22-01-21-03
Kamanje,  22.03.2021. godine
Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa javnih potreba u sportu

na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu na području Općine Kamanje za 2020. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 06/19 i 06/20), utvrđena je donacija sredstava NK Vrlovki Kamanje i PD Vrlovki u ukupnom iznosu od 64.000,00 kuna. Realizirana je isplata sredstava NK Vrlovci u iznosu od 30.612,66 kuna i PD Vrlovci u iznosu od 10.500,00 kuna.

U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.
	R/B
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

	11. Donacija – NK Vrlovka 
	64.000,00 kn
	30.612,66 kn
	64,24 %



	12. Donacija – PD Vrlovka


	
	10.500,00 kn
	


Članak 2.
Prihodi utrošeni za izvršenje ovog Programa ostvareni su iz poreznih prihoda.

Članak 3.

   
  Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.

   NAČELNIK:











 Damir Mateljan

               [image: image43.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/19-01/01








UR.BROJ: 2133/22-01-21-10
Kamanje,  godine
Na temelju članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj _____________ godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 612-01/19-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-21-09 od dana 22.03.2021. godine.
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.








      PREDSJEDNIK








OPĆINSKOG VIJEĆA:








       Ivan Lukunić

               [image: image44.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 612-01/19-01/01










UR.BROJ: 2133/22-01-21-09
Kamanje, 22.03.2021. godine
Na temelju članka 9 a. stava 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2020. godinu („Glasnik Općine Kamanje“ broj 06/19 i 06/20), utvrđena je donacija sredstava KUD-u Kamanje i Društvu umirovljenika Kamanje u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna. Ista je izvršena u iznosu od 14.000,00 kuna. 
U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.
	R/B
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

	13. Donacija – KUD Kamanje 
	20.000,00 kn
	7.000,00 kn
	70,00 %



	14. Donacija – Društvo umirovljenika Kamanje 
	
	               7.000,00 kn
	


Članak 2.
Prihodi utrošeni za izvršenje ovog Programa ostvareni su iz poreznih prihoda.

Članak 3.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.


 NAČELNIK:








Damir Mateljan
          [image: image45.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/19-01/02










UR.BROJ: 2133/22-01-21-07

Kamanje,  godine
Na temelju članka 22. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj _____________ godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća Program potpora poljoprivredi na području
 Općine Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 320-01/19-01/0, UR.BROJ: 2133/22-01-21-06 od dana 22.03.2021. godine
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.






       
                 PREDSJEDNIK 









OPĆINSKOG VIJEĆA:









       Ivan Lukunić
               [image: image46.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-01/19-01/02










UR.BROJ: 2133/22-01-21-06
Kamanje, 22.03.2021. godine
Na temelju članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa potpora poljoprivredi

na području Općine Kamanje za 2020. godinu

Članak 1.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2020. godinu prihvatilo je Općinsko vijeće Općine Kamanje na 17. sjednici dana 17.12.2019. godine („Glasnik Općine Kamanje“ br. 06/19). 

Programom su planirana sredstva za mjere potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Kamanje u 2020. godini u iznosu od 10.000,00 kuna, a izvršeno je kako slijedi:

	R/B
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

	1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
	        1.000,00 kn
	                    200,00 kn
	      20,00 %

	2. Sufinanciranje uzgoja ovaca 
	    8.000,00 kn
	                 6.800,00 kn
	85,00 %

	3. Umjetno osjemenjivanja krmača
	      1.000,00 kn
	150,00 kn
	15,00 %





   UKUPNO
                 10.000,00 kn
              7.150,00 kn         71,50 %

REALIZACIJA MJERA POTPORA

1. Sufinanciranje osjemenjivanja goveda

Ovu mjeru Potpore koristio je 1 poljoprivrednik u iznosu od 200,00 kuna.

2. Sufinanciranje uzgoja ovaca

Ovu mjeru Potpore koristilo je 2 poljoprivrednika u iznosu od 6.800,00 kuna.

3. Umjetno osjemenjivanje krmača

Ovu mjeru Potpore koristio je 1 poljoprivrednik u iznosu od 150,00 kuna.

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.






 NAČELNIK:

Damir Mateljan
              [image: image47.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA             

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE






-PRIJEDLOG-







KLASA: 400-08/19-01/01

UR.BROJ: 2133/22-01-20-02

U Kamanju, 08.04.2021. godine

U skladu sa člankom 81. i članka 82  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i člankom  23.   Statuta Općine Kamanje  („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj 08.04.2021. godine, donijelo je

O D L U K U

O RASPODJELI REZULTATA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Tijekom 2020. godine u proračunu Općine Kamanje ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 19.292,45 kn a utvrđen je na način kako je to propisano člancima 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Izvršeno je prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, te višak primitaka od financijske imovine i manjak prihoda od financijske imovine), uz izvršene obvezne korekcije rezultata propisane člankom 82. Pravilnika.

Na kraju prethodne izvještajne godine (2019.) utvrđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 188.710,44 kn. Tijekom 2020. godine izvršena je korekcija rezultata u iznosu od 561,54 kn, te  konačno utvrđeni rezultat poslovanja prethodne proračunske godine iznosi 188.148,90 kn.

Rezultat poslovanja tekuće godine pribraja se s rezultatu poslovanja prethodnih godine što čini ukupan rezultat poslovanja Općine Kamanje na dan 31.12.2020. godine 207.441,35 kuna.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2020. godine, utvrđena su kako slijedi:

	Broj računa
	Naziv računa
	Stanje 31.12.2020.

	92211
	Višak prihoda poslovanja
	2.035.236,83

	92222
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
	-1.718.479,84

	92223
	Manjak primitaka od financijske imovine
	-297.464,54

	
	Ukupno ostvaren višak prihoda i primitaka
	19.292,45

	
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje
	207.441,35


Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 207.441,35 kn raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 207.441,35 kn.

Članak 4.

Višak prihoda i primitaka biti će planiran kod donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kamanje za 2021.godinu (Rebalans I 2021.godine).

Članka 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Kamanje“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:                                                            Ivan Lukunić

              [image: image48.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE






-PRIJEDLOG-











KLASA: 022-05/17-01/01








 

UR. BROJ: 2133/22-01-21-16
Kamanje, godine
Na temelju članka 23. Statuta općine Kamanje («Glasnik općine Kamanje» 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 25. sjednici, održanoj dana ______________ godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika 

i Jedinstvenog upravnog odjela za 2020. godinu
Članak 1.

Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 022-05/17-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-21-15 od dana 22.03.2021.godine

Članak 2.

Izvješće o radu Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.

     PREDSJEDNIK                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA:

       Ivan Lukunić

               [image: image49.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/17-01/01








UR.BROJ: 2133/22-01-21-15
Kamanje, 22.03.2021.godine

Na  temelju  članka 43. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) i članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), propisana je obveza načelnika da dva puta godišnje podnosi 

I Z V J E Š Ć E

O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. TE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE

I. UVODNI DIO

Izvješće se podnosi temeljem članka 43. stavak 1. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) prema kojem je načelnik dužan dva puta godišnje podnositi izvješće o svom radu.

Statutom Općine Kamanje utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski, te da sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene zakonom.

U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Kamanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji su mu povjereni zakonom, a posebice: 

· utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje,

· iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima bitnim za  raspravljanje Općinskog vijeća Općine Kamanje i donošenje odluka,

· izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća,

· upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

· upravljanje prihodima i rashodima Općine Kamanje,

· utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2020.,

· donošenje odluka o investicijama,

· donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima financiranja, 

· usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje,

· donosi odluku o prijemu u službu mladih obrazovanih nezaposlenih osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa kako bi im se pružila prilika za stručno osposobljavanje i polaganje državnog stručnog  ispita,

· donosi odluku o provedbi javnih radova  radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na evidenciji  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u cilju povećanja kvalitete održavanja javnih površina,

· brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i  dr.,

· brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,

· brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima, fondovima i dr.

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja  sa vijećnicima Općine Kamanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja. 

II.
 DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. U Općini Kamanje je na dan 31.12.2020.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 4 djelatnika, od toga:

a) Jedinstveni upravni odjel (neodređeno)………………………………………. 4
2. U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade izmjena i dopuna Proračuna Općine Kamanje za 2020.g., nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Kamanje kao i  druge  poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Kamanje.

a) Ukupni prihodi i primici poslovanja Općine Kamanje planirani su:

-Prihodi poslovanja………………………………………………………….5.490.000,00 kuna

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine...................................................                0,00 kuna

-Primici od financijske imovine i zaduživanja……………………………....2.340.000,00 kuna

b) Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Općine Kamanje planirani su:

-Rashodi poslovanja………………………..………………………………..3.160.210,44 kuna

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine………………………………….2.217.500,00 kuna

-Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova……………………………2.641.000,00 kuna

c) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina………………….....   188.710,44 kuna

Proračun Općine Kamanje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. g. donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 17.12.2019. godine, a objavljen je u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 06/19). 

Proračun Općine Kamanje za 2020. godinu imao je tri izmjene i dopune, i to:

- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. donesene su na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 29.05.2020. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 03/20,

- II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. donesene su na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 29.07.2020. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 04/20.

- III. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. donesene su na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 21.12.2020. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 06/20.

d) U području javnosti rada

Javnost rada osigurana je objavom akata u Glasniku Općine Kamanje, na web stranici Općine Kamanje  www.kamanje.hr , na oglasnoj ploči Općine Kamanje, na sjednicama Općinskog vijeća Općine Kamanje, u komunikaciji sa građanima, putem Mjesnih odbora i medija.

e) U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kamanje i Općinski načelnik Općine Kamanje

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2021. godine, održano je 6. sjednica Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik u suradnji s službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje slijedeće akte, odluke, zaključke, informacije i rješenja. 

· 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje

10. Zaključak o usvajanju Odluke o prenamjeni dijela sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu

11. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: nabava radnog stroja – kombinirke

12. Odluka o grobljima na području Općine Kamanje

13. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kamanje u 2019. godini

14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za 2019. godinu

15. Odluku o davanju poslovnih prostora na korištenje bez naknade u svrhu obavljanja djelatnosti turističke zajednice

Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:

1. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kamanje u 2019. godini

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kamanje za 2019. godinu

3. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa javnošću Općine Kamanje za 2020. godinu

4. I izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

5. Odluka o prenamjeni dijela sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu

6. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Kamanje za 2020.godinu
· 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje

1. Odluka o načinu rada Općinskog vijeća Općine Kamanje za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19)

2. Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Općine Kamanje

3. Zaključak o primanju na znanje Sporazum o sufinanciranju nabavke zaštitne i medicinske opreme te uređaja između Karlovačke županije te gradova i općina

4. Odluka o raskidu Ugovora o nabavci i prijevozu kamenog materijala za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kamanje

5. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – nabava i prijevoz kamenog materijala za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kamanje

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Kamanje

7. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kamanje

Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:

9. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu  i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  na području Općine Kamanje

10. Odluka o privremenoj organizaciji rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje 

· 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kamanje za 2019. godinu

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2019. godini

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2019. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2019. godinu

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kamanje za 2019. godinu

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2019. godinu

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2019. godinu

9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. te Jedinstvenog upravnog odjela za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine

10. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kamanje za razdoblje od 2020. do 2023. godine

11. Odluka o utvrđivanju i preraspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Kamanje za 2019. godinu

12. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu

13. Odluka o visini zakupnine za poslovne prostore 

14. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2020. godinu

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kamanje za 2019. godinu

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga u Općini Kamanje za 2019. godinu

17. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kamanje

2. Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave

3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenoj organizaciji rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje

· 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kamanje za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine

3. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Kamanje u 2020. godini

4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2020.godinu

5. Odluka o  osnovici i koeficijentima za određivanje plaće načelnika Općine Kamanje

6. Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

7. Zaključak o prihvaćanju Odluke o izravnom ugovaranju sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja 
8. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
9. Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju ekonomske cijene djelatnosti dadilja na području Općine Kamanje
10. Zaključak o dodjeli subvencije poduzeću Azelija eko d.o.o
11. Zaključak o organizaciji manifestacije Festival DOK 2020
Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:

1. Zaključak o donaciji OŠ Žakanje povodom organizacije «Škole u prirodi»

2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kamanje

3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i prijevoz kamenog materijala za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Kamanje

4. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava DVD-u Kamanje

5. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava KUD-u Kamanje

6. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava DU Kamanje

7. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava PD Vrlovka

8. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava NK Vrlovka

· 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
1. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kamane

2. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2027. godine

11. Zaključak o organizaciji aktivnosti klizanja u sezoni 2020. / 2021

12. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kamanje za 2021. godinu

13. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

14. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra za k.č.br. 2326 k.o. Police Pirišće i k.č.br. 2366 k.o. Police Pirišće

15. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja

Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:

1. Zaključak o dodjeli donacije izdavanja knjiga „Poezija o smrti“ i „Tebi“

2. Zaključak o isplati sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj

3. Zaključak o dodjeli sredstava HGSS, stanice Karlovac

4. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
5. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – Isporuka i uspostava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta sukladno projektu »Uspostava  reciklažnog dvorišta –  mobilne jedinice u Općini Kamanje« KK.06.3.1.16.0037

6. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – Priprema tekstova, grafička priprema i tisak materijala za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti sukladno projektu Uspostava  reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje KK.06.3.1.16.0037

· 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje
1. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune Programa izgradnje građevine i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini

3. Izmjene i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini

4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba potrebe u sportu za 2020.godinu

5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2020. godinu

6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini

7. Socijalni program za 2020. godinu

8. Proračun Općine Kamanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

9. Program izgradnje građevine i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Program javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu

12. Program javnih potreba u športu u 2021. godini

13. Program javnih potreba u kulturi u 2021. godini

14. Socijalni program za 2021. godinu

15. Program utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu

16. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

17. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Kamanje za razdoblje od 2021. do 2024. godine

18. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kamanje za 2021. godinu

19. Godišnji plan davanja koncesija za 2021. godinu

20. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Kamanje sa financijskim planom za 2021. godinu

21. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kamanje namijenjenih fiannciranju političkih stranaka Općine Kamanje u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine

Odluke, izvješća koje je načelnik donosio:

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Kamanje

2. Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. godini

3. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Kamanje u 2021. godini

4. Plan  nabave za 2021. godinu

Općinski načelnik je u 2020.godini zaključio:

[image: image50.emf]Redni 

broj

Subjekt s kojim je sklopljen Predmet Ugovora Klasa Urudžbeni broj

Datum 

sklapnja

Iznos bez 

PDV-a

Iznos sa PDV-om

Razdoblje na 

koje je 

skolpljen

Datum 

izvršenja

Plaćanje iz 

proračuna 

Općine 

Kamanje

Drugi izvor 

financiranja, ako 

nije proračun 

jedinice

1.

Kulturno umjetničko društvo 

Kamanje, Kamanje 106, 47282 

Kamanje

Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava 402-08/20-01/004 2133/22-01-20-18 02.06.2020. 1.000,00 do 31.12.2020. 31.12.2020. DA

2. 

Društvo umirovljenika Kamanje, 

Kamanje 111, 47282 Kamanje

Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava 402-08/20-01/004 2133/22-01-20-20 02.06.2020. 2.000,00 do 31.12.2020. 31.12.2020. DA

3.

Nk Vrlovka, Kamanje 1 D, 47282 

Kamanje

Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava 402-08/20-01/004 2133/22-01-20-21 02.06.2020. 1.000,00 do 31.12.2020. 31.12.2020. DA

4.

PD Vrlovka, Kamanje 111, 47282 

Kamanje

Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava 402-08/20-01/004 2133/22-01-20-19 02.06.2020. 4.500,00 do 31.12.2020. 31.12.2020. DA

5.

DVD Kamanje, Kamanje 105, 

47282 Kamanje

Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava 402-08/20-01/004 2133/22-01-20-22 02.06.2020. 4.000,00 do 31.12.2020. 31.12.2020. DA

7.

Mario Commerce d.o.o., Lovačka 

3, Gornja Stubica

Ugovor o informatičkoj usluzi i 

tekućem održavanju 

programskog paketa za 

poslovanje Općine Kamanje 030-01/20-01/001 2133/22-01-20-01 24.03.2020.

2150,00 

kn/mjesečno 2.687,50 kn/mjesečno

do raskida 

Ugovora DA

9.

Centar za razvoj poljoprivrede i 

trgovinu poljoprivrednim 

proizvodima d.o.o., Mostanje 49, 

Karlovac

Ugovor o poslovima skloništa 

napuštenih i izgubljenih 

životinja 322-01/20-01/002 2133/22-01-20-02 01.06.2020.

900,00 

kn/mjesečno 1.125,00 kn/mjesečno

do raskida 

Ugovora DA

10.

MRRFEU, Miramarska cesta 22, 

10 000 Zagreb

Ugovor o sufinanciranju broj: 

08-F-I-0352/20-04 340-03/20-01/001 2133/22-01-20-04 20.06.2020. 100.000,00 do 31.03.2021. 31.03.2021. DA

Program ruralnog 

razvoja RH za 

razdoblje 2014.-

2020.

11.

DARKO, obrt za servisiranje 

poljoprivredne i šumske 

mehanizacije i trgovinu, Dvorište 

Ozaljsko 2, 47280 Ozalj Ugovor o javnoj nabavi 406-01/20-01/001 2133/22-01-20-12 01.04.2020. 290.900,00 363.625,00 Da

12.

ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 

A, 47250 Duga Resa

Ugovor o izvođenju radova na 

uređenju nerazvrstanih 

prometnica na području 

Općine Kamanje 340-03/20-01/01 2133/22-01-20-15 15.09.2020. 346.720,00 433.400,00 do 31.03.2020. 31.03.2020. DA MRRFEU

14.

TEHNOMODUS d.o.o., 

Kranjčevićeva 16, 47 000 Karlovac

Ugovor o uslugama stručnog 

nadzora nad provedbom 

projekta Uređenje 

nerazvrstanih prometnica na 

području Općine Kamanje 340-03/20-01/01 2133/22-01-20-17 18.09.2020. 1.600,00 2.000,00 do 31.03.2020. 31.03.2020. DA MRRFEU

Evidencija zaključenih ugovora Općine Kamanje za 2020. godinu



[image: image51.emf]14.

Ministarstvo gospodarstva i 

održivog razvoja; Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost

Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava Uspostava 

reciklažnog dvorišta – mobilne 

jedinice u Općini Kamanje 351-01/20-01/002 2133/22-01-20-13 04.09.2020. 149.764,61

rujan 2020.-

studeni 2021. studeni 2021. DA

Bespovratna 

sredstva EU u 

razdoblju od 2014-

2020

15.

Eva Galović, Brlog Ozaljski 35, 

47282 Kamanje

Ugovor o radu na određeno 

vrijeme 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-16 01.09.2020.

4.732,82 kn bruto 

plaća / mjesec + 

193,60 kn prijevoz 

od 01.09.2020.g. 

do 28.02.2021.g. 28.02.2021. DA HZZ

16.

Lidija Peračić, Mali Erjavec 58 B, 

47280 Ozalj

Ugovor o radu na određeno 

vrijeme 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-15 01.09.2020.

4.732,82 kn bruto / 

mjesec + 1.338,48 kn 

prijevoz / mjesečno

od 01.09.2020.g. 

do 28.02.2021.g. 28.02.2021. DA HZZ

17.

Darko Peračić, Orljakovo 20, 47282 

Kamanje

Ugovor o radu na određeno 

vrijeme 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-17 01.09.2020.

4.732,82 kn bruto / 

mjesec  + 242,88 kn 

prijevoz / mjesec

od 01.09.2020.g. 

do 28.02.2021.g. 28.02.2021. DA HZZ

18.

Katica Zagorac, Brlog Ozaljski 49, 

47282 Kamanje

Ugovor o radu na određeno 

vrijeme 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-18 01.09.2020.

2.366,41 kn bruto / 

mjesec + 203,28 kn 

prijevoz / mjesec

od 01.09.2020.g. 

do 28.02.2021.g. 28.02.2021. DA HZZ

19.

Krunoslav Borković, Orljakovo 17, 

47282 Kamanje

Ugovor o radu na određeno 

vrijeme 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-13 01.09.2020.

4.732,82 kn bruto / 

mjesec + 189,20 kn 

prijevoz / mjesec

od 01.09.2020.g. 

do 30.11.2020.g. 30.11.2020. DA HZZ

20. HZZ, Radnička cesta 1, Zagreb

Ugovor o sufinanciranju 

zapošljavanja u javnom radu 

“Revitalizacija kulturne i 

prirodne baštine i zaštita 

okoliša u Kamanju“ 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-21 09.09.2020. 15.418,14

od 01.09.2020.g. 

do 28.02.2021.g. 28.02.2020. NE EU/HZZ

21. HZZ, Radnička cesta 1, Zagreb

Ugovor o sufinanciranju 

zapošljavanja u javnom radu 

“Revitalizacija kulturne i 

prirodne baštine i zaštita 

okoliša u Kamanju“ 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-22 09.09.2020. 95.840,52

od 01.09.2020.g. 

do 28.02.2021.g. 28.02.2021. NE EU/HZZ

22. HZZ, Radnička cesta 1, Zagreb

Ugovor o sufinanciranju 

zapošljavanja u javnom radu 

“Revitalizacija kulturne i 

prirodne baštine i zaštita 

okoliša u Kamanju“ 100-01/20-01/001 2133/22-01-20-23 09.09.2020. 7.666,83

od 01.09.2020.g. 

do 30.11.2020.g. 30.11.2020. NE EU/HZZ


[image: image52.emf]23.

HZJZ, Rockefellerova 7, 10 000 

Zagreb

Sporazum o suradnji, projekt 

„Živjeti zdravo“, aktivnost 

Volonteri u parku 402-08/18-01/05 2133/22-01-19-25 23.04.2019.

od 15.02.2020.- 

do 19.08.2021. kolovoz 2021. NE HZJZ

24.

HZJZ, Rockefellerova 7, 10 000 

Zagreb

Sporazum o suradnji, projekt 

„Živjeti zdravo“, aktivnost 

Hodanjem do zdravlja 551-01/19-01/02 2133/22-01-19-01 02.01.2019.

od 15.02.2020.- 

do 19.08.2021. kolovoz 2021. NE HZJZ

25.

Mirjana Klemenić Guštin, Karlovac, 

Marina Držića 7, OIB: 

19946309038, kao vlasnik Obrta 

Vesela panda, obrt za čuvanje 

djece, vl. Mirjana Klemenić Guštin, 

Kamanje, Kamanje 105,

ANEX UGOVORA o 

sufinanciranju djelatnosti 

dadilja za djecu koja imaju 

prebivalište na području 

Općine Kamanje 551-01/20-01/001 2133/22-01-20-7 09.11.2020.

2.000,00 kn po djetetu 

(ekon. Cijena) - Za 

prvo dijete 63 % od 

ekonomske cijene po 

djetetu,Za drugo dijete 

iz iste obitelji 65 % od 

ekonomske cijene po 

djetetu,Za treće dijete 

iz iste obitelji 70 % od 

ekonomske cijene po 

djetetu

do raskida 

Ugovora DA Roditelj djeteta

26.

Milan Guštin, Karlovac, Marina 

Držića 7, OIB: 05505042783, kao 

vlasnik Obrta EN TEN TINI, obrt 

za čuvanje djece, vl. Milan Guštin, 

Karlovac, Marina Držića 7

UGOVOR o sufinanciranju 

djelatnosti dadilja za djecu 

koja imaju prebivalište na 

području Općine Kamanje 551-01/20-01/001 2133/22-01-20-8 09.11.2020.

2.000,00 kn po djetetu 

(ekon. Cijena) - Za 

prvo dijete 63 % od 

ekonomske cijene po 

djetetu,Za drugo dijete 

iz iste obitelji 65 % od 

ekonomske cijene po 

djetetu,Za treće dijete 

iz iste obitelji 70 % od 

ekonomske cijene po 

djetetu

do raskida 

Ugovora DA Roditelj djeteta

27.

ML GRADNJA d.o.o., A. 

Starčevića 20, 47 000 Karlovac

Ugovor o nabavci i prijevozu 

kamenogmaterijala za potrebe 

održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Općine 

Kamanje 363-01/20-01/002 2133/22-01-20-19 17.08.2020. 802,00 1.002,50 16.08.2024. DA

28.

PEVEX d.d., Savska cesta 84, 10 

000 Zagreb

Ugovor o kupoprodaji broj: 

206395 i Dodatak Ugovoru za 

2020. 330-01/20-01/002 2133/22-01-20-02 07.09.2020.

do raskida 

Ugovora DA

29.

KARLOVAČKA BANKA d.d., 

Ivana Gorana Kovačića 1, 

Karlovac

Ugvoor o kratkoročnom 

kreditu

450-01/20-01/003 2133/22-01-20-01 18.09.2020. 600.000,00 18.09.2021. DA

30.

PBZ d.d., Radnička cesta 50, 

Zagreb

Ugovor o kratkoročnom 

revolving kreditu 450-01/20-01/002 2133/22-01-20-03 21.09.2020. 2.000.000,00 21.09.2021. DA

31.

HP d.d., Jurišićeva 13, 10 000 

Zagreb

Ugovor o pružanju poštanskih 

usluga 031-06/20-01/001 2133/22-01-20-03 16.10.2020.

do isteka 

Ugovora DA


f) U području zapošljavanja nezaposlenih osoba

U 2020. godini kroz program javnih radova ukupno je bilo zaposleno 5 osoba na određeno vrijeme.
· Program javnih radova obuhvaća radove na:

· obnova i održavanje turističkih i geomorfoloških lokaliteta
· kontinuirano kreiranje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa prilagođenih ciljnim skupinama (pješačke staze, biciklističke staze, šetnice, edukacije  i dr.)

·  pomoćni poslovi na pripremi održavanja kulturnih manifestacija za vrijeme Festivala DOK,

-     poslovi održavanja javnih površina, dječjih igrališta, šetnica kao i prostor arheo parka  

      Kamanje s ciljem da se izvrši:

· revitalizacija postojećih javnih površina, parkova, dječjih igrališta te zaštićenih krajobraznih cjelina (bojenje i sitni popravci postojećih sprava i opreme, ručno čišćenje, postavljanje nove opreme)

· zaštita i očuvanje prirode na način:  postavljanje upozorenja- zabrana odlaganja otpada, održavanje čistoće, obnova i revitalizacija šetnica te planinarskih staza i vidikovaca, sadnja novog ukrasnog bilja, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, košnja zelenih površina

· pomoćni poslovi kod pripreme edukacija lokalnog stanovništva sa značajkama turizma, unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu, te značajkama očuvanja okoliša, važnosti kompostiranja i selektiranja otpada  
II. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

5. Kapitalni projekt: K100305 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova

PLANIRANO: 505.000,00 kn

OSTVARENO: 213.587,50 kn

INDEKS: 42,29 %

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Reštovo – odvojci Colarić, Ladika – iznos od 62.762,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Orljakovo – kčbr. 2570 k.o. Brlog Ozaljski (Ribarić Zvonko – DC 288) – iznos od 65.200,00 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Brlog – iznos od 40.937,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski – iznos od 44.687,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

6. Kapitalni projekt: K100601 - Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjih vrtića

PLANIRANO: 880.000,00 kn

OSTVARENO: 578.254,21 kn

INDEKS: 65,71 %

Nakon što su u 2019. godini izvedeni građevinski radovi na rekonstrukciji javne zgrade za uređene dječjeg vrtića, realizirana sredstva u 2020. godini utrošena su za radove izvođenja fasade, radova u prostorima vrtića i na stručni nadzor u iznosu od 417.047,74 kn, uređenje okoliša oko dječjeg vrtića u iznosu od 105.943,75 kn, izrada atesta za potrebe izdavanja uporabne dozvole u iznosu od 30.825,22 kn, nabavka kuhinjske opreme u iznosu od 24.437,50 kn.

7. Kapitalni projekt: K100305 – Nerazvrstana prometnica uz turističku destinaciju Arheo park Vrlovka

PLANIRANO: 330.000,00 kn

OSTVARENO: 326.343,13 kn

INDEKS: 98,89 %


Nakon što su u 2019. godini izvedeni radovi iskolčenja trase, rezanja asfalta, strojnog skidanja dijelova prometnice obrasle travom, uređenje posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona, realizirana sredstva u iznosu od 326.343,13 kn utrošena su na asfaltiranje prometnice i izradu bankina.

8. Kapitalni projekt K100302 – Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta-odvojci I-V

PLANIRANO: 360.000,00 kn

OSTVARENO: 345.075,36 kn

INDEKS: 95,85 %


Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije. Sredstva u iznosu od 345.075,36 kn, izvršena su za geodetske usluge, stručni nadzor nerazvrstane ceste – Vinska cesta – odvojci I-V i na završetak radova na rekonstrukciji prometnice (izrada bankina).

Rekapitulacija rashoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini.

	Red.br.
	RASHOD
	PLANIRANO
	OSTVARENO 
	INDEKS

	1.
	Kapitalni projekt: K100305 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
	505.000,00
	213.587,50
	42,29 %

	2.
	Kapitalni projekt: K100601 - Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjih vrtića
	880.000,00
	578.254,21
	65,71 %

	3.
	Kapitalni projekt: K100305 – Nerazvrstana prometnica uz turističku destinaciju Arheo park Vrlovka
	330.000,00
	326.343,13
	98,89 %

	4.
	Kapitalni projekt K100302 – Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta-odvojci I-V
	360.000,00
	345.075,36
	95,85 %

	UKUPNO
	2.075.000,00
	1.463.260,20
	70,52%


Radovi i usluge iz ovog Programa realizirani su ukupnom iznosu od 1.463.260,20 kuna (70,52 %), financirani su iz sljedećih izvora:

· iz komunalnog doprinosa







  0,00 kn

· iz komunalne naknade







  0,00 kn

· iz cijene komunalne usluge






  0,00 kn

· iz naknade za koncesiju







  0,00 kn

· iz proračuna jedinice lokalne samouprave

                           432.286,88 kn

· iz fondova Europske unije





   930.973,32 kn

· iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i      100.000,00 kn

· iz donacija








   0,00 kn


Na temelju objavljenog javnog natječaja i naše prijave Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU donijeta je Odluka o dodjeli sredstava Općini Kamanje u od 100.000,00 kuna za projekt „Uređenje nerazvrstanih prometnica na području Općine Kamanjet“ te je sklopljen Ugovor o dodjeli sredstava.
IV. DJELOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KAMANJE


U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje sistematizirana su 4 radna mjesta: pročelnik, Stručni suradnik za računovodstvo i financije, Stručni suradnik za opće poslove i društvene djelatnosti i komunalni radnik, od kojih nisu popunjena Stručni suradnik za računovodstvo i financije i komunalni radnik.

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, također obavlja i poslove iz upravnih područja; društvenih djelatnosti, gospodarstva, financija, komunalno stambenih djelatnosti, zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, prometa i veza, imovinsko pravnih odnosa, upravljanja nekretninama na području Općine, kao i druge poslove koji su Zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost Općine kao jedinice lokalne samouprave.
a) SOCIJALNI PROGRAM

Odjel je zadužen za provođenje Socijalnog programa za nabavku ogrijeva, oprema novorođenčadi, sufinanciranje djece u vrtiću, sufinanciranje predškole, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola. U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine ukupno od planiranih 366.000,00 kuna za Socijalni program utrošeno je 313.439,45 kuna.
	R/B
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

	15. Novčana pomoć za opremanje novorođenčadi
	20.000,00 kn
	17.000,00 kn
	85,00 %

	16. Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dadiljanje
	250.000,00 kn
	224.646,50 kn
	89,86 %

	17. Sufinanciranje predškole
	10.000,00 kn
	8.250,00 kn
	82,50 %

	18. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola
	50.000,00 kn
	32.750,00 kn
	65,50 %

	19. Pomoći građanima u novcu – ogrijev
	4.000,00 kn
	3.150,00 kn
	78,75 %

	20. Sufinanciranje aktivnosti učenika PŠ Kamanje
	1.000,00 kn
	455,71 kn
	45,57 %

	21. Sufinanciranje udžbenika i ostale šk.opreme učenicima PŠ Kamanje
	25.000,00 kn
	21.187,24 kn
	84,75 %

	22. Ostala prava iz Socijalnog programa
	6.000,00 kn
	6.000,00 kn
	100,00 %


      UKUPNO:
    366.000,00 kn                   313.439,45 kn       85,64%
b) PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine, Jedinstveni upravni odjel pripremio je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu, te sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju Socijalnog programa u 2019. godini.
Vezano za proračun za 2020. godinu, Jedinstveni upravni odjel je donio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu ( I. rebalans, II. Rebalans i III. Rebalans )


Što se tiče izmjena i dopuna proračuna provedenih u 2020. godini, Jedinstveni upravni odjel je paralelno usklađivao, mijenjao i dopunjavao planske dokumente vezane uz Programski dio proračuna: Program izgradnje građevina i objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, Socijalni program za 2020. godinu, Program održavanja javne rasvjete u 2020. godini, Program utroška komunalne naknade u 2020. godini, Program održavanja javnih površina i groblja u 2020. godini, Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Kamanje za 2020. godinu, Program javnih potreba u športu na području Općine Kamanje za 2020. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kamanje za 2020. godinu i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu


U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine, knjigovodstvo proračuna pratilo se je po načelu dvojnog knjigovodstva kroz poslovne knjige: dnevnik i glavnu knjigu te kroz pomoćne knjige (knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i sl.). U glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci te sve promjene vezane za imovinu, obveze i izvore financiranja.


U skladu sa odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju i proračunskom računovodstvu, Jedinstveni upravni odjel je izradio četiri tromjesečna financijska izvješća za razdoblje  od 01.01.-31.03.2020. godine, za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godinu, za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine i za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine na obrascima:

· Obveze – Izvještaj o obvezama,

· PR_RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,

· RAS funkcijski - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

· P-VRIO – Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

· BIL - obrazac bilance,

· Bilješke uz navedene obrasce.

U zakonskim rokovima navedene financijske izvještaje Jedinstveni upravni odjel je dostavio Fini i Državnom uredu za reviziju, Karlovac.

Izrađeni su i konsolidirani financijski za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine i za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine.


Osim navedenog, u odjelu računovodstva vođeno je i blagajničko poslovanje, vršeni su obračuni plaća za djelatnike Općine Kamanje, vršen je obračun i isplata ostalih primitaka od nesamostalnog rada izvan radnog odnosa, te su sastavljeni propisani obrasci vezani za isto (blagajnički izvještaji, obrazac JOPPD).

c) NAPLATA PRORAČUNSKIH PRIHODA

Jedinstveni upravni odjel prati naplatu proračunskih prihoda te usklađuje podatke o naplati istih sa FINA-om i Poreznom upravom, koje vrše naplatu najvećeg dijela proračunskih prihoda Općine Kamanje. 

Jedan od značajnijih vlastitih prihoda Općine Kamanje je svakako prihod od komunalne naknade. 

Osim komunalne naknade Jedinstveni upravni odjel je u 2020. godini vršio naplatu naknade za čišćenje groblja i rezervaciju grobnog mjesta za groblje Kamanje i groblje Reštovo.






 
 NAČELNIK:






           Damir Mateljan

               [image: image53.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE








-PRIJEDLOG-




KLASA:402-08/20-01/04









UR.BROJ: 2133/22-01-21-50
Kamanje,   godine

Na temelju članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj _____________ godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga 
u Općini Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga u Općini Kamanje za 2020. godinu, KLASA:402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-21-49 od dana 22.03.2021. godine
Članak 2.
Izvješće o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga u Općini Kamanje za 2020. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.








      PREDSJEDNIK








OPĆINSKOG VIJEĆA:








       Ivan Lukunić

          [image: image54.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-08/20-01/04









UR.BROJ: 2133/22-01-21-49
Kamanje,  22.03.2021. godine
Na temelju članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21) i članka 34. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 07/18), Općinski načelnik, donosi
I Z V J E Š Ć E 

o provedbi financiranja udruga u Općini Kamanje za 2020. godinu
Članak 1.

Temeljem provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Općine Kamanje za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2020. godinu proveden je postupak prikupljanja, administrativne provjere te ocjenjivanja prispjelih prijava. 

Ukupno je prijavljeno  projekata 9 prijavitelja ukupne vrijednosti 317.406,00 kuna, od čega je od Općine Kamanje zatraženo sufinanciranje od 152.968,00 kuna. 

Prihvatljivima je ocijenjeno ukupno 5 projekata kojima je odobreno sufinanciranje od 48.000,00 kuna. 

Članak 2.

Na temelju ocjene prijava općinski načelnik je dana 13.08.2020. godine i 12.10.2020. godine donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga Općine Kamanje iz Proračuna Općine Kamanje za 2019. godinu. 

Općinski načelnik Općine Kamanje sa prijaviteljima odobrenih projekata sklopio je 14.08.2020. i 16.10.2020. godine Ugovore o financiranju programa/projekta za Općinu Kamanje u 2020. godini, i dana 28.12.2020. sklopljen je Anex Ugovor o financiranju programa/projekta za Općinu Kamanje u 2020. godini, prema sljedećim podacima: 
	Redni broj
	Udruga-Nositelj
	Naziv Projekta/Programa
	Odobreni iznos

	1.
	KUD Kamanje
	Predstavljanje i očuvanje kulturne baštine kroz pjesme i plesove odraslih i djece
	7.000,00 kn

	2.
	Društvo umirovljenika Kamanje
	Sportsko rekreacijske aktivnosti umirovljenika
	4.000,00 kn

	3.
	Društvo umirovljenika Kamanje
	Razvoj civilnog društva
	1.000,00 kn

	4.
	PD Vrlovka
	Razvoj operativnih kapaciteta PD Vrlovka za provedbu neformalnog i informalnog obrazovanja djece i mladih
	6.000,00 kn

	5.
	NK Vrlovka
	Vođenje i organiziranje sportskih natjecanja
	30.000,00 kn

	UKUPNO:
	48.000,00 kn


Članak 3.

Sukladno Ugovoru o financiranju programa/projekata udruge iz sredstava proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-20-41, od dana 16.10.2020. godine, PD Vrlovka namjenski je utrošilo sredstva iz Proračuna Općine Kamanje za program „Razvoj operativnih kapaciteta PD Vrlovka za provedbu neformalnog i informalnog obrazovanja djece i mladih “ u iznosu od 6.000,00 kuna.
Sukladno Ugovoru o financiranju programa/projekata udruge iz sredstava proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-20-34, od dana 14.08.2020. godine, DU Kamanje namjenski je utrošilo sredstva iz Proračuna Općine Kamanje za program „Sportsko rekreacijske aktivnosti umirovljenika“ u iznosu od 4.000,00 kuna.
Sukladno Ugovoru o financiranju programa/projekata udruge iz sredstava proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-20-32, od dana 14.08.2020. godine, DU Kamanje je utrošilo sredstva iz Proračuna Općine Kamanje za program „Razvoj civilnog društva“ u iznosu od 1.000,00 kuna.

Sukladno Ugovoru o financiranju programa/projekata udruge iz sredstava proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-20-34, od dana 14.08.2020. godine i Anex Ugovora o financiranju programa/projekata udruge iz sredstava proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-20-43, od dana 28.12.2020. godine KUD Kamanje namjenski je utrošilo sredstva iz Proračuna Općine Kamanje za program „Predstavljanje i očuvanje kulturne baštine kroz pjesme i plesove odraslih i djece“ u iznosu od 7.000,00 kuna.

Sukladno Ugovoru o financiranju programa/projekata udruge iz sredstava proračuna Općine Kamanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/04, UR.BROJ: 2133/22-01-20-31, od dana 14.08.2020. godine, NK Vrlovka namjenski je utrošilo sredstva iz Proračuna Općine Kamanje za program „Vođenje i organizacija sportskih natjecanja“ u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 4.

Sukladno zakonskom roku sve udruge kojima su sredstva isplaćivana dostavila su Izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 5.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.

  NAČELNIK:
Damir Mateljan

              [image: image55.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE






-PRIJEDLOG-






KLASA:








 

UR. BROJ: 

Kamanje, godine

Na temelju članka 35. stavka 2. i 8., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst) i članka 23. Statuta Općine Kamanje («Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj dana   ______ 2021. godine, donijelo je 
ODLUKU

o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Kamanje

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Procedurom uređuje se postupanje upravnog tijela Općine Kamanje (u daljnjem tekstu: Općina) u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine izuzev postupka davanja u zakup poslovnih prostora i javnih površina, postupka davanja u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine te postupka prodaje i davanja na korištenje grobnog mjesta i groba, koji su postupci uređeni drugim općim aktima Općine.

Članak 2.

Općinski načelnik upravlja nekretninama u vlasništvu Općine temeljem vlasničkih ovlasti, a pod uvjetima i na način propisan Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),  te drugim zakonima i propisima Republike Hrvatske i ovom Procedurom.

Općinski načelnik upravlja nekretninama na načelima zakonitosti i svrsishodnosti, u skladu s namjenom nekretnina i u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine i osiguranje društvenih i socijalnih interesa.

Stručne poslove u izvršenju prava iz prethodnog stavka obavlja Jedinstveni upravni odjel.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 3.

Ovom Odlukom se naročito uređuje:

· stjecanje, raspolaganje i upravljanje nekretninama,

· provođenje natječaja za prodaju nekretnina, zakup zemljišta, zamjenu nekretnina i osnivanje prava građenja,

· ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na nekretninama.

Članak 4.

U sklopu stjecanja, raspolaganja, upravljanja i korištenja nekretninama u vlasništvu Općine Kamanje, Općina:

· uređuje vlasničko-pravno stanje nekretnina,

· vrši investicijsko i tekuće održavanje nekretnina,

· uređuje građevinsko zemljište pripremom zemljišta za izgradnju (uređenje vlasničko-pravnog stanja, izrada prostornih dokumenata) te osigurava izgradnju komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje,

· vrši izgradnju ili drugi oblik i način uređenja i korištenja građevinskog zemljišta,

· prodaje uređeno neizgrađeno građevinsko zemljište,

· prodaje izgrađeno građevinsko zemljište,

· formira građevinske čestice,

· prodaje i druge nekretnine,

· daje u zakup zemljište u svom vlasništvu ,

· osniva pravo građenja na svojim nekretninama,

· osniva stvarne terete na svojim nekretninama,

· kupuje i prima na dar nekretnine,

· mijenja nekretnine u vlasništvu Općine s nekretninama trećih osoba,

· priznaje pravo vlasništva trećim osobama (izdaje tabularne isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva),

· vrši i druga vlasnička prava u skladu sa zakonom i općim aktima Općine.

Članak 5.

Općinski Načelnik (u daljnjem tekstu: Načelnik) upravlja nekretninama u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnost, u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine, za osiguranje društvenih i drugih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost građana Općine, te donosi odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina.

Općinski Načelnik donosi odluku o stjecanju nekretnina do vrijednosti 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine. 

Općinsko vijeće donosi odluku o stjecanju nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine.

Pri stjecanju nekretnine vodi se računa o tržišnoj cijeni nekretnine.

Općinski Načelnik je ovlašten pregovarati s vlasnikom nekretnine o kupnji nekretnine.

Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju na otuđenje nekretnine.
III. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 6.

Početna (najniža) cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne cijene nekretnine sukladno procjeni vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja. 

Članak 7.

Načelnik/Općinsko vijeće donosi Zaključak/Odluku o prodaji/stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine sukladno ukupnoj vrijednosti nekretnine kako je navedeno u članku 6. ove Odluke te istim Zaključkom ili posebnim aktom raspisuje javni natječaj.

Članak 8.

Natječaj provodi Natječajno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo priprema i objavljuje natječaj o prodaji nekretnine u službenom glasilu Općine, na oglasnoj ploči i na internet stranicama Općine.

Tekst natječaja sadrži:

· oznaku i površinu nekretnine,

· početnu cijenu nekretnine 

· iznos jamčevine (najmanje 10% od početne cijene),

· sadržaj ponude

· način, rok i mjesto za podnošenje ponude 

· odredbu da ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine,

· rok u kojem je najpovoljniji prodavatelj dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom,

· ostale dodatne informacije i uvjete. 
Članak 9.

U tekstu natječaja uz uvjete iz prethodnog članka ove Procedure, od ponuditelja će se zatražiti da dostavi i sljedeće:
1. podatke o ponuditelju

2. presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe, presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina 

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u kunama, 
5. dokaz o nepostojanju duga prema Općini Kamanje  od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

Članak 10.

Po isteku roka za dostavu ponuda po natječaju, Povjerenstvo otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik o svom radu.

Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Između pravovremeno pristiglih ponuda sa svom potrebnom dokumentacijom izabire se najpovoljnija ponuda. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. 

Članak 11.

Javni natječaj smatra se valjanim ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda. 

Članak 12.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovog Natječaja, ponude isti iznos cijene, Ugovor o zakupu će se sklopiti s ponuditeljem čija je ponuda prva zaprimljena. 

Članak 13.

U slučaju da nitko ne dostavi ponudu u postupku prikupljanja ponuda ili ponuditelji ne ponude niti početnu cijenu, Načelnik/Općinsko vijeće može donijeti odluku o sniženju početne cijene.

Članak 14.

Na temelju zapisnika Povjerenstva, Načelnik donosi odnosno predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 15.

Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine. 

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 16.

Odredbe članka 6. do 15. ove Procedure na odgovarajući način se primjenjuju na raspisivanje natječaja za ostale vidove raspolaganja nekretninama.

Članak 17.

Načelnik/Općinsko vijeće može donijeti Odluku o sklapanju ugovora izravnom pogodbom i prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine:

1. osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice,

2. osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20 % površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu,

3. u drugim zakonom propisanim slučajevima.

IV. OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

Članak 18.

Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

Zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup na osnovi javnog natječaja.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.

Iznimno od st. 3. ovog članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Općine, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl).

Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev je potrebno dostaviti skicu izmjere (iskolčenje) po ovlaštenom geodeti.

Članak 19.

Općina može, temeljem odluke Načelnika/Općinskog vijeća, zamjenjivati nekretnine radi:

1. razvrgnuća suvlasničke zajednice,

2. stjecanja vlasništva na građevinskom zemljištu ili drugim nekretninama radi privođenja zemljišta ili postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostornim planovima,

3. u drugim opravdanim slučajevima.

Članak 20.

Na zemljištu u vlasništvu Općine mogu se ugovorom osnivati prava služnosti u korist vlasnika povlasne nekretnine, nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe.

O osnivanju služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine, odlučuje Načelnik uz uvjete:

1. ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine,

2. ako se time bitno ne ograničava korištenje nekretnine u vlasništvu Općine - poslužne nekretnine,

3. ako se Općini isplati aktom o zasnivanju služnosti utvrđena naknada.

Naknada za zasnivanje stvarne služnosti utvrđuje se ugovorom.

O zasnivanju služnosti Općina i predlagatelj zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 21.

Na nekretnini u vlasništvu Općine može se osnovati pravo građenja u korist druge osobe.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.

Pravo građenja zasniva se na rok koji će se odrediti javnim natječajem.

Iznos naknade za pravo građenja utvrđuje se sukladno procjeni vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja.
Članak 22.
Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcije Općine.

Pod interesom Općine u smislu stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine.

O zasnivanju založnog prava odlučuje Načelnik/Općinsko vijeće.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje



                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Lukunić

              [image: image56.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                                                             -prijedlog-
                [image: image57.png]



OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/20-01/02





UR.BROJ: 2133/22-01-21-52
U Kamanju,     .04.2021. godine

Na temelju članka 23. stavak 4. i članka 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 23. Statuta Općine Kamanje (Službeni glasnik Općine Kamanje, 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje je na svojoj 25. sjednici, održanoj _. travnja  2021.godine, donijelo

O D L U K U

o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje

Članak 1.

Općina Kamanje, kao vlasnik mobilnog reciklažnog dvorišta nabavljenog u sklopu projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“ koje je sufinancirano iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, , povjerava upravljanje istog bez naknade trgovačkom društvu „Azelija eko“ d.o.o. d.o.o. Ozalj, koje na području Općine Kamanje temeljem odluke pruža javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kamanje
Članak 2.

Tvrtka „Azelija eko“ d.o.o. obvezuje se poslove upravljanja reciklažnim dvorištem obavljati sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i provedbenim propisima donesenim temeljem navedenog Zakona.


„Azelija eko“ d.o.o. dužna je osigurati način rada reciklažnog dvorišta sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom te odredbama posebnog Ugovora.

Članak 3.

Općina Kamanje sklopit će s tvrtkom „Azelija eko“ d.o.o. ugovor o povjeravanju poslova upravljanja reciklažnim dvorištem kojim će se regulirati međusobna prava i obveze iz predmetnog odnosa.

Članak 4.


Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Ugovora iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Glasniku općine Kamanje“.








          PREDSJEDNIK 

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                   Ivan Lukunić[image: image58.png]



