               [image: image3.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 360-02/19-01/01







 

UR.BROJ: 2133/22-01-21-05
Kamanje, 08.04.2021. godine

Na temelju članka 23. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/21), Općinsko vijeće Općine Kamanje na 25. sjednici održanoj 08.04.2021. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje građevina 

i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Članak 1.
Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika Općine Kamanje o izvršenju Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, KLASA: 360-02/19-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-21-04 od dana 22.03.2021. godine
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave u „Glasniku Općine Kamanje“.






   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:







Ivan Lukunić

[image: image1.png]


REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 360-02/19-01/01







 

UR.BROJ: 2133/22-01-21-04

Kamanje, 22.03.2021. godine






Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ br. 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem daje se prikaz izvršenih rashoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne (nerazvrstane ceste, groblja, javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i dr.)  infrastrukture i druge infrastrukture na području Općine Kamanje u 2020. godini, kao i prikaz izvora financijskih sredstava za gradnju navedenih objekata i infrastrukture, kako slijedi:

1. Kapitalni projekt: K100305 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova

PLANIRANO: 505.000,00 kn

OSTVARENO: 213.587,50 kn

INDEKS: 42,29 %

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Reštovo – odvojci Colarić, Ladika – iznos od 62.762,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Orljakovo – kčbr. 2570 k.o. Brlog Ozaljski (Ribarić Zvonko – DC 288) – iznos od 65.200,00 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Brlog – iznos od 40.937,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski – iznos od 44.687,50 kn kojim je izvršeno iskolčenje trase, rezanje asfalta, strojno skidanje dijelova prometnice obrasle travom, uređene posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona.

2. Kapitalni projekt: K100601 - Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjih vrtića

PLANIRANO: 880.000,00 kn

OSTVARENO: 578.254,21 kn

INDEKS: 65,71 %

Nakon što su u 2019. godini izvedeni građevinski radovi na rekonstrukciji javne zgrade za uređene dječjeg vrtića, realizirana sredstva u 2020. godini utrošena su za radove izvođenja fasade, radova u prostorima vrtića i na stručni nadzor u iznosu od 417.047,74 kn, uređenje okoliša oko dječjeg vrtića u iznosu od 105.943,75 kn, izrada atesta za potrebe izdavanja uporabne dozvole u iznosu od 30.825,22 kn, nabavka kuhinjske opreme u iznosu od 24.437,50 kn.

3. Kapitalni projekt: K100305 – Nerazvrstana prometnica uz turističku destinaciju Arheo park Vrlovka

PLANIRANO: 330.000,00 kn

OSTVARENO: 326.343,13 kn

INDEKS: 98,89 %


Nakon što su u 2019. godini izvedeni radovi iskolčenja trase, rezanja asfalta, strojnog skidanja dijelova prometnice obrasle travom, uređenje posteljice i nasipavanje nosivog sloja tampona, realizirana sredstva u 2020. godini, sredstva u iznosu od 326.343,13 kn utrošena su na asfaltiranje prometnice i izradu bankina.

4. Kapitalni projekt K100302 – Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta-odvojci I-V

PLANIRANO: 360.000,00 kn

OSTVARENO: 345.075,36 kn

INDEKS: 95,85 %


Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije. Sredstva u iznosu od 345.075,36 kn, izvršena su za geodetske usluge, stručni nadzor nerazvrstane ceste – Vinska cesta – odvojci I-V i na završetak radova na rekonstrukciji prometnice (izrada bankina).

Rekapitulacija rashoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini.

	Red.br.
	RASHOD
	PLANIRANO
	OSTVARENO 
	INDEKS

	1.
	Kapitalni projekt: K100305 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
	505.000,00
	213.587,50
	42,29 %

	2.
	Kapitalni projekt: K100601 - Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjih vrtića
	880.000,00
	578.254,21
	65,71 %

	3.
	Kapitalni projekt: K100305 – Nerazvrstana prometnica uz turističku destinaciju Arheo park Vrlovka
	330.000,00
	326.343,13
	98,89 %

	4.
	Kapitalni projekt K100302 – Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata-Vinska cesta-odvojci I-V
	360.000,00
	345.075,36
	95,85 %

	UKUPNO
	2.075.000,00
	1.463.260,20
	70,52%


Radovi i usluge iz ovog Programa realizirani su ukupnom iznosu od 1.463.260,20 kuna (70,52 %), financirani su iz sljedećih izvora:

· iz komunalnog doprinosa






0,00 kn

· iz komunalne naknade






0,00 kn

· iz cijene komunalne usluge





0,00 kn

· iz naknade za koncesiju






0,00 kn

· iz proračuna jedinice lokalne samouprave

             432.286,88 kn

· iz fondova Europske unije




  930.973,32 kn

· iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i        
 








  100.000,00 kn

· iz donacija






             0,00 kn

Članak 3.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.
[image: image2.emf]


