	[image: image1.jpg]



	REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA KAMANJE
	Evidencijski broj nabave: JED-11/2022

	
	Dokumentacija o nabavi
	Stranica 12 od 12



KLASA: 361-01/22-01/01
URBROJ: 2133-18-03-22-02
Kamanje, 10.04.2022. godine
JEDNOSTAVNA NABAVA

temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/2016)

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Izgradnja potpornog zida na groblju
EV-MV-02/2022
Kamanje, travanj 2022. godine
Sadržaj
31.
Podaci o naručitelju


32.
Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa


33.
Podaci o postupku javne nabave


34.
Opis predmeta nabave


35.
Opis i oznaka grupa predmeta nabave


46.
Količina / opseg predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnik


47.
Mjesto izvođenja radova


48.
Rok izvođenja radova


49.
Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta


49.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta


69.2. Dokaz stručne sposobnosti


79.3. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti


710.
Zajednica gospodarskih subjekata


711.
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata, provjera ponuditelja


712.
Sadržaj i način izrade ponude


813.
Način određivanja cijene ponude


814.
Kriterij za odabir ponude


915.
Rok valjanosti ponude


916.
Ugovaranje


917. Kontrola rokova izvršenja i način obračuna ugovorne kazne


917.1. Način naplate ugovorne kazne:


917.
Rok donošenja i način dostave odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja


918.
Rok, način i uvjeti plaćanja






 Troškovnik sa specifikacijama nalazi se u excel formatu i sastavni je dio dokumentacije o nabavi.



1. Podaci o naručitelju

Naručitelj: OPĆINA KAMANJE


Adresa: Kamanje 106, Kamanje


OIB: 01582703044



Telefon: 047 642 288


Telefaks:047 642 290


URL: www.kamanje.hr

 

e-mail: opcina.kamanje@kamanje.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba: Anita Matešić Štajcer
Telefon: 047 642 288
Telefax: 047 642 290
E-pošta: opcina.kamanje@kamanje.hr
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku, putem elektroničke pošte odnosno na naprijed navedene kontakt podatke.
2. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa 
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

3. Podaci o postupku javne nabave
Evidencijski broj postupka nabave: JED-11/2022
Vrsta postupka javne nabave: Jednostavna nabava temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi.
Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00  bez PDV – a
Vrsta ugovora o nabavi: ugovor o jednostavnoj nabavi radova.

4. Opis predmeta nabave 
Predmet nabave je Izgradnja potpornog zida na mjesnom groblju  u Reštovu, te obuhvaća izvođenje betonskih i armirano-betonskih radova i zidarskih radova sve u skladu sa troškovnikom koji su sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda. Svi radovi koji su predmet ovoga postupka nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19 ). 
5. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 
Dopušteno je nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.  

Temeljem provedenog postupka sklapa se ugovor o izvođenju radova za cjelokupni predmet nabave.

CPV oznaka predmeta nabave:  45262620-7
6. Količina / opseg predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnik 
Opseg nabave definiran je u skladu sa projektnom dokumentacijom - troškovnikom, koji su sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda. Radovi se izvode u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) kao uređenje prostora uz glavni objekt.
Detaljne tehničke specifikacije definirane su troškovnikom iz priloga. Ponuđeni radovi moraju u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave te zahtjeve i uvjete tehničke specifikacije. Izvršenje ugovora o nabavi mora biti u skladu s ovom dokumentacijom i njenim prilozima te odabranom ponudom.
Troškovnik je kreiran na način da se formulama automatski izračunava umnožak upisane jedinične cijene i količine kao ukupna cijena bez PDV-a, za svaku stavku troškovnika. Jedinična cijena izražena je na 2 decimale.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a automatski se izračunava kao zbroj svih ukupnih cijena za navedene robe, bez PDV-a.  Naručitelj uspoređuje sveukupnu cijenu ponude.
Ponuditelj ne smije mijenjati tekst dokumentacije ili opis predmeta nabave niti mijenjati ili dopisivati bilo koju stavku ili sadržaj troškovnika.

7. Mjesto izvođenja radova
Radovi će se izvoditi na kč.br. 426 k.o. Brlog Ozaljski na mjesnom groblju u Reštovu. Zainteresirani ponuđač može lokaciju razgledati svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje.

8. Rok izvođenja radova
Rok izvršenja radova je 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora. S izvršenjem usluga izvršitelj će započeti odmah nakon potpisa ugovora.
9. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
9.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta 
A. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 11.1 A. 1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu o nekažnjavanju. Traženu Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Navedena izjava ne smije biti starija od šest mjeseci od početka postupka javne nabave. Ista ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Ponuditelj može prilikom dostave izjave koristiti opći obrazac Izjave o nekažnjavanju iz Priloga 1. dokumentacije. 
B. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne smije biti starija od trideset dana od početka postupka javne nabave, a kojom dokazuje udovoljavanje ovom uvjetu. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti, gospodarski subjekt dostavlja:
a) izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
9.2. Dokaz stručne sposobnosti
     Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započet postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini, za radove koji su isti ili slični predmetu nabave.

Popis radova sadrži vrijednost i datum izvršenja radova te naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno izvršenim radovima sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno izvršenim radovima sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa radova i potvrda o izvršenju dokaže da je ispunio ugovorne obveze za najmanje jedan (1), a najviše tri (3) izvršena rada istih ili sličnih predmetu nabave, čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od 150.000,00 kn bez PDV-a, čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet nabave.

Popis je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Ponuditelj može prilikom dostave popisa koristiti opći obrazac Popis izvršenih radova iz Priloga 2. dokumentacije.
Dokaze navedene pod točkom 9. ovog Poziva na dostavu ponuda, mogu se priložiti u neovjerenoj preslici.

9.3. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Ponudi  se prilaže isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koja je predmet nabave.
Dokaz izdaje nadležan Trgovački sud odnosno upravno tijelo ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

Smatra se da su dokumenti iz članka 265.  stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurni ako nisu stariji od dana početka postupka nabave.

Ponuda ponuditelja koja ne sadrži sve dokaze pod točkom 9. ovog Poziva na dostavu ponude smatrat će se neprihvatljivom
10.  Zajednica gospodarskih subjekata
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. 

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Članovi zajednice ponuditelja odnosno podizvoditelji obavezni su pojedinačno dokazati sposobnosti iz točke 9.
11. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata, provjera ponuditelja

Po potrebi, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

U svrhu provjere dokumenata traženih točkom 9. ove dokumentacije, naručitelj isto može zatražiti samo od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
12. Sadržaj i način izrade ponude
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije. Propisani tekst dokumentacije ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Ponuda treba biti popunjena prema uputama iz dokumentacije.
Ponudu obavezno sačinjavaju:

1. Popunjeni ponudbeni list, potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje po zakonu i ovjerena pečatom ponuditelja (OBRAZAC 1.)
2. Popunjen troškovnik
3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje udovoljavanje kriterijima za kvalitativni odabir sukladno točci 9.:
· Izjava o nekažnjavanju (Prilog 1)

· Potvrda Porezne uprave o stanju duga

· Popis izvršenih radova (Prilog 2)

· isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 
4. Ako je primjenjivo – dokaz da će imati na raspolaganju resurse gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.
Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom na adresu naručitelja: opcina.kamanje@kamanje.hr   ili osobno ili putem pošte na adresu naručitelja:
OPĆINA KAMANJE

Kamanje 106

47 282 Kamanje
· rok za dostavu ponude: 28.04.2022. do 14:00 sati
Ponuda obvezno mora sadržavati popunjeni i ovjereni Ponudbeni list te troškovnik.

13. Način određivanja cijene ponude 
Cijena ponude izražava se za grupu predmeta nabave za koju se ponuda podnosi.

Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika grupe za koju se podnosi ponuda.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja  ugovora o javnoj nabavi. 
Ponuditelji su dužni upisati jediničnu cijenu, zaokruženu na dvije decimale, na način kako je to određeno troškovnikom. 

Napomena: Troškovnik je izrađen u excel formatu s unesenim formulama te automatski izračunava ukupnu cijenu pojedinih stavki nakon što ponuditelj upiše jediničnu cijenu. U troškovnik je potrebno upisati i naziv Ponuditelja.
14. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena, uz udovoljavanje zahtjevima iz ove dokumentacije.
15. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
16. Ugovaranje

Naručitelj će sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem na temelju izvornih uvjeta iz ove dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja.

17. Kontrola rokova izvršenja i način obračuna ugovorne kazne

Ugovorni ponuditelj je dužan pridržavati se ugovorenog roka izvršenja. 

U slučaju kašnjenja u izvršenju, uzrokovanoj krivnjom ugovornog ponuditelja, isti se obvezuje naručitelju platiti ugovornu kaznu po osnovici od 100,00 kn, za svaki kalendarski dan kašnjenja (prekoračenja ugovorenog roka) do urednog ispunjenja, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti robe.

Ugovorna kazna neće osloboditi odabranog ponuditelja obveze da uredno isporuči robu ili bilo koje druge obveze iz ugovora.

17.1. Način naplate ugovorne kazne:

· prilikom plaćanja računa, iznos za isporučenu robu iz dostavljenog računa se umanji za iznos ugovorne kazne, o čemu će naručitelj prethodno obavijestiti odabranog ponuditelja pisanim putem, ili

· naručitelj će pisanim putem ugovornom ponuditelju dostaviti odluku o naplati ugovorne kazne, temeljem koje je ugovorni ponuditelj obvezan uplatiti iznos ugovorne kazne u Državni proračun. Ugovorni ponuditelj obvezan je platiti ugovornu kaznu u roku od 7 dana od primitka pisanog zahtjeva naručitelja.

Ugovorna kazna u gore navedenim slučajevima neće se naplatiti ukoliko je neizvršavanje usluge ili zakašnjenje u isporuci robe nastalo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje ugovaratelj nije mogao utjecati niti ih predvidjeti.

17. Rok donošenja i način dostave odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja 

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru/poništenju u roku od 30 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
18. Rok, način i uvjeti plaćanja 

Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostave valjanog eRačuna.










Obrazac 1

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Izgradnja potpornog zida na groblju
Naručitelj: OPĆINA KAMANJE, Kamanje 106, KAMANJE, OIB 01582703044
Podaci o ponuditelju:

	Zajednica ponuditelja (zaokružiti)
	DA                NE

	Naziv i sjedište ponuditelja / 

člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem 
	

	OIB
	
	IBAN
	

	Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)
	DA                 NE

	Adresa   e-pošte
	

	Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora
	

	Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt
	

	Broj telefona
	
	Broj telefaksa
	


Cijena ponude:

	Cijena ponude bez PDV-a
	

	Porez na dodanu vrijednost

	

	Cijena ponude s PDV-om
	


Rok valjanosti ponude: _____________________ od isteka roka za dostavu ponuda.




          (broj dana / mjeseci)
ZA PONUDITELJA

M.P.
_____________________________________

  (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)
Prilog 1.

I Z J A V U   O   N E K A Ž N J A V A N J U

kojom ja _________________________________ iz ________________________________________        

                                    (ime i prezime)                                                                               (adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od___________________________, kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt: 

__________________________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
Izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za bilo koje od niže navedenih kaznenih djela u Republici Hrvatskoj ili za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno države čiji su državljani osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, koja obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a.) do F.) Direktive 2014/24/EU. Kaznena djela za koja potvrđujem da ne postoji pravomoćna presuda: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

b) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

c) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

__________________________________________________ 

                                                                                  (ime, prezime osobe/a koja ima ovlasti zastupanja 

   prema sudskom ili odgovarajućem registru/statutu društva)
Prilog 2.

	Naziv i sjedište ponuditelja / 

člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem 
	

	OIB
	


Popis radova izvršenih 

u 2022. godini i tijekom 5 godina koje prethode toj godini, za radove koji su isti ili slični predmetu nabave

	Red. br.
	NARUČITELJ
	Predmet ugovora
	Vrijednost radova

Kn
	Datum završetka radova

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	


ZA PONUDITELJA

M.P.
_____________________________________

                    (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)
� Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.





[image: image1.jpg]