            [image: image1.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/20-01/04







UR.BROJ: 2133-18-02-22-04
Kamanje, 25.04.2022. godine
Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,  110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi
I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim izvješćem su obuhvaćeni rashodi sredstava prikupljeni i utrošeni za održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Članak 2.
Sredstva iz prethodne točke su utrošena za slijedeće namjene:

	1. JAVNA RASVJETA
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

%

	Troškovi električne energije
	85.000,00 kn
	78.160,87 kn
	91,95 %



	Javna rasvjeta
- održavanje uređaja i opreme javne rasvjete

- zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature 

- sanacije nakon šteta

- modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja   

  energetske učinkovitosti

- usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom 

  zakonskom regulativom o standardima upravljanja rasvijetljenošću
	80.000,00 kn
	66.287,50 kn
	82,86 %

	UKUPNO:
	165.000,00 kn
	144.448,37 kn
	87,54 %


	2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

%

	Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina
	60.000,00 kn
	28.107,95 kn
	46,85 %

	Održavanje asfaltiranih cesta

- krpanje i sanacija udarnih rupa

- sanacija linijskih uzdužnih i poprečnih pukotina na cesti

-strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina

- popravak rubnjaka uključivo i rušenje

  betonskog temelja rubnjaka

- izrada nosivog sloja asfalta za potrebe održavanja cesta

- izrada završnog sloja asfalta….

Održavanje makadamskih cesta

-rad stroja i prijevoz kamenog materijala
	10.000.00 kn
	1.968,86 kn


	19,69 %

	UKUPNO:
	70.000,00 kn
	30.076,70 kn
	42,97 %


	3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA TE OBJEKATA NA GROBLJU
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Indeks

%

	Rashodi za materijal i energiju (nabavka goriva, sadnja cvijeća i trajnica, uklanjanje živica)

Rashodi za usluge - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje javnih površina i tekuće održavanje mrtvačnica u Reštovu i Kamanju) i komunalne usluge (odvoz kontejnera iz groblja Reštovo i Kamanje)

	60.000,00 kn
150.000,00 kn


	59.458,94 kn
87.496,83 kn
	99,10 %
58,33 %

	             UKUPNO:
	210.000,00 kn
	146.955,77 kn
	69,98 %


Članak 3.
     Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.


  


NAČELNIK:

          Damir Mateljan


