Općina Kamanje

| Tel.047 642 288 Faks. 047 642 290 | Kamanje 106 47282 Kamanje | www.kamanje.hr opcina.kamanje@kamanje.hr |
| --- | --- | --- |

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog

programa za 2022. godinu

(za razdoblje 01.01.-31.12.2022.)

Sadržaj

UVOD	1

Pregled stanja u upravnom području	2

Izvješće o napretku i provedbi mjera	3

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika	6

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvještajno razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.

UVOD

Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika. Programom su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće četverogodišnje razdoblje.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 06/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji sa nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa. Izvješća se objavljuju javno o čemu se obavještava nadležni regionalni koordinator.

U predmetnom dokumentu – godišnje izvješće, prikazane su aktivnosti Općine u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2022., koji služe implementaciji definiranih mjera Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. godine.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvještajno razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.

Pregled stanja u upravnom području

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje od 2021. do 2025. godine pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021-2025 te je isti finaliziran u zakonski definiranom roku.

Strateško planiranje i razvoj općine Kamanje u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa općine Kamanje za razdoblje 2021-2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 5 razvojnih mjera: Gospodarski razvoj, Odgoj i obrazovanje, Promet i održavanje javnih prometnica, Komunalno gospodarstvo i Prostorno i urbanističko planiranje. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Kamanje.

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Kamanje, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga  Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2022.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima  usprkos zahtjevnoj gospodarskoj situaciji koja je pogodila cijeli svijet. Energetska kriza je na vrhuncu, cijena dobara i usluga su sve veće, što se reflektira na odvajanje više financijskih sredstava za tekuće i investicijsko  održavanje i provedbu projekata. Osigurana su sredstva za redovan rad u svim mjerama koje smo planirali i ona se redovito održavaju.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvještajno razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.

Izvješće o napretku i provedbi mjera

Strateško planiranje i razvoj Općine Kamanje u razdoblju do 2025. godine temelji se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Kamanje  za razdoblje 2021-2025. godine.

U okviru 5 mjera definirane su aktivnosti kroz koje će općina Kamanje pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine.

U daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.

- Gospodarski razvoj – temelji se na razvoju regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenja novih tehnologija.

Ključna aktivnost provedbe ove mjere odnosi se na:

  - Poboljšanje prekogranične zelene mobilnosti – GreenMobile

Projekt se planira ostvariti putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska, a odnosi se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija.

Pokazatelji rezultata: 5 električnih bicikala,  1 električno vozilo,  1 električna punionica

Projekt je u tijeku te se očekuju rezultati prijave na poziv.

- Odgoj i obrazovanje – temelji se na uspostavljanju prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bazirano na holističkom pristupu.

Ključna aktivnost provedbe ove mjere odnosi se na:

2.1. Izgradnja objekta Društvenog doma za međugeneracijsku solidarnost

Projektom se planira izgradnja te adaptacija i opremanje postojećih objekata za pružanje

izvaninstitucionalnih usluga. Postojeći objekt u vlasništvu Općine Kamanje će se srušiti, a potom iznova izgraditi i opremiti.

Pokazatelj rezultata: 1 objekat za društvena događanja

Projekat je u tijeku.

- Promet i održavanje javnih prometnica – odnosi se na obnovu, izgradnju, rekonstrukcija i modernizacija  lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

Ključne aktivnosti provedbe ove mjere odnosi se na:

  - Obnova nerazvrstanih cesta – temelji se na ostvarivanju uvjeta za normalno odvijanje prometa kroz poboljšanje uvjeta prometovanja, ostvarivanje uvjeta za podizanje odgovarajuće razine usluge predmetne nerazvrstane prometnice, te veću kvalitetu i sigurnost odvijanja prometa.

Pokazatelj rezultata: 600 metara uređenih i obnovljenih prometnica.

Projekat je realiziran.

- Komunalno gospodarstvo – odnosi se na aktivnosti vezane za održavanje i unapređenje komunalne infrastrukture. Kontinuirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu je najobuhvatnija mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja i napretka.

  - Izgradnja nogostupa i rekonstrukcija javne rasvjete na DC228 – ostvarivanje uvjeta za poboljšano odvijanje prometa, izgradnju nogostupa za sigurnost pješaka, ekološki prihvatljiva javna rasvjeta

Pokazatelj rezultata - 4.7 kilometara nogostupa i rekonstruirana javna rasvjeta

Projekat je u tijeku.

  - Modernizacija javne rasvjete – zamjena postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom s ciljem smanjenja onečišćenja i uštede električne energije

Pokazatelj rezultata: kompletna pokrivenost naseljenih dijelova ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom

Projekat je u tijeku.

  - Kanalizacijski sustav - izrada projektne dokumentacije - Izrada dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola

Pokazatelj rezultata: izrađen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava

Projekat je u tijeku.

- Prostorno i urbanističko planiranje – temelji se na aktivnostima unaprjeđenja te održivog korištenje prostora. Kako bi se učinkovito upravljalo prostorom i imovinom nužna je uspostava integriranog urbanističkog planiranja.

  - Izrada urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju – zbog nedovoljnog prostora za ukop pokojnika potrebno je za naredno razdoblje osigurati planske i prostorne preduvjete za izgradnju novih ukopnih mjesta i drugih potrebnih sadržaja uz uklapanje planirane nove cjeline groblja u okolni prostor.

Pokazatelji rezultata: izrađen urbanistički plan

Projekat je u tijeku.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvještajno razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022.

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Provedbenim programom Općine Kamanje za razdoblje 2022.-2025. godine definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja jedinica lokalne samouprave. Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera, Općina nastoji omogućiti svojim stanovnicama kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama:

|  | Mjera | Svrha provedbe mjere | Ostvareni rezultati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gospodarski razvoj | Razvoj regionalne I prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti I korištenje novih tehnologija | NIJE POKRENUTO (Projekat se treba financirati iz EU fondova, ali rezultati natječaja još nisu dostupni.) |
| 2. | Odgoj I obrazovanje | Uspostavljanje prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bezirano na holističkom pristupu | U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 3. | Promet I održavanje javnih prometnica | Obnova, izgradnja, rekonstrukcija I modernizacija lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja | PROVEDENO (Mjera je provedena te su ostvareni i veći rezultati od predviđenih) |
| 4. | Komunalno gospodarstvo | Razvoj komunalno infrastructure u svrhu poboljšanja kvalitete života u naselju | U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 5. | Prostorno I urbanističko planiranje | Uređenje groblja kao mjera poboljšanja kvalitete komunalnih usluga u općini | U TIJEKU (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |

Zaključno, sve se mjere kontinuirano provode, do sada smo zadovoljni postignutim te se nadamo i daljnjem ostvarivanju zadanih mjera u slijedećem izvještajnom razdoblju.

KLASA: 302-02/21-01/02

URBROJ: 2133-18-02-03

Kamanje, 30.01.2023.

Načelnik:

Damir Mateljan