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UR.BROJ: 2133-18-02-23-03
Kamanje, 27.02.2023. godine





Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ br. 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim izvješćem daje se prikaz izvršenih rashoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne (nerazvrstane ceste, groblja, javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i dr.)  infrastrukture i druge infrastrukture na području Općine Kamanje u 2022. godini, kao i prikaz izvora financijskih sredstava za gradnju navedenih objekata i infrastrukture, kako slijedi:
1. Kapitalni projekt: K100302 Rekonstrukcija kolnika i javne rasvjete na DC228

PLANIRANO: 33.000,00 kn

OSTVARENO: 32.250,00 kn

INDEKS: 97,73 %

Rekonstrukcija kolnika i javne rasvjete na DC 228, usluga radova na geomehaničko istražnju radova DC228 koji su izvršeni u iznosu od 26.250,00 kn i izrada Geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D228 u k.o. Brlog Ozaljski i k.o. Police Pirišće izvršena u iznosu od 6.000,00 kn.
2. Kapitalni projekt: K100303 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
PLANIRANO: 309.000,00 kn

OSTVARENO: 283.310,68 kn

INDEKS: 91,69 %

Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Kamanje kčbr. 2558/1 i 2559 Brlog Ozaljski iznos od 142.108,52 kn kojim je izvršeno asfaltranje cesta
Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste (asfaltiranje) Orljakovo (DC 228 – stanica Brloggrad) iznos od 116.077,16 kn kojim je izvršeno sfaltiranje ceste
Izvođenje radova elektroinstalacije fontane i rasvjeti parka oko fontane, izvršeno u iznosu od 23.125,00 kn

Stručni nadzor na rekonstrukciji cesta (Kamanje, Orljakovo) izvršen je u iznosu od 2.000,00 kn.

3. Kapitalni projekt: K100304 - Šumska infrastruktura
PLANIRANO: 10.000,00 kn

OSTVARENO: 8.750,00 kn

INDEKS: 87,50 %

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 15. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Sukladno tome ažuriran i izvršen je Glavni projekt izvođenja radova na uređenju puteva šumske infrastrukture u iznosu od 8.750,00 kn

4. Kapitalni projekt: K100505 – Rekonstrukcija sportsko rekreac. Infrastrukture u funkciji turizma
PLANIRANO: 52.000,00 kn

OSTVARENO: 51.297,13 kn

INDEKS: 98,65 %

Aktivnost se odnosi na uslugu savjetovanja prilikom pripreme i prijave projektnog prijedloga Rekonstrukcija sportsko rekreacijske infrastrukture u funkciji turizma – multifunkcionalno sportsko igralište Kamanje. Projekt se odnosi na natječaj Ministarstva turizma i sporta C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Rekapitulacija rashoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2022. godini.
	Red.br.
	RASHOD
	PLANIRANO
	OSTVARENO 
	INDEKS

	1.
	Kapitalni projekt: K100302 Rekonstrukcija kolnika i javne rasvjete na DC228
	33.000,00
	32.250,00
	97,73 %

	2.
	Kapitalni projekt: K100303 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
	309.000,00
	283.310,68
	91,69 %

	3.
	Kapitalni projekt: K100304 - Šumska infrastruktura
	10.000,00
	8.750,00
	87,50 %

	4.
	Kapitalni projekt: K100505 – Rekonstrukcija sportsko rekreac. Infrastrukture u funkciji turizma
	52.000,00
	51.297,13
	98,65 %

	UKUPNO
	404.000,00
	375.607,81
	92,97 %


Radovi i usluge iz ovog Programa realizirani su ukupnom iznosu od 375.607,81 kuna (92,97 %), financirani su iz sljedećih izvora:
· iz komunalnog doprinosa





                 33.236,31 kn
· iz komunalne naknade






     52.371,50 kn
· iz cijene komunalne usluge






  0,00 kn
· iz naknade za koncesiju







  0,00 kn
· iz proračuna jedinice lokalne samouprave

                           100.000,00 kn

· iz fondova Europske unije





              0,00 kn
· iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i        190.000,00 kn
· iz donacija









  0,00 kn

Članak 2.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.

NAČELNIK:
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