Općina Kamanje

| Tel.047 642 288 Faks. 047 642 290 | Kamanje 106 47282 Kamanje | www.kamanje.hr opcina.kamanje@kamanje.hr |
| --- | --- | --- |

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog

programa za 2023. godinu

(za razdoblje 01.01.-31.12.2023.)

Sadržaj

1. UVOD	1

2. Pregled stanja u upravnom području	2

3. Izvješće o napretku i provedbi mjera	3

4. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika	6

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvještajno razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.

UVOD

Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika. Programom su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće četverogodišnje razdoblje.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 06/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji sa nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa. Izvješća se objavljuju javno o čemu se obavještava nadležni regionalni koordinator.

U predmetnom dokumentu – godišnje izvješće, prikazane su aktivnosti Općine u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023., koji služe implementaciji definiranih mjera Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. godine.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

Izvještajno razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.

Pregled stanja u upravnom području

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje od 2021. do 2025. godine pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021-2025 te je isti finaliziran u zakonski definiranom roku.

Strateško planiranje i razvoj općine Kamanje u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa općine Kamanje za razdoblje 2021-2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 5 razvojnih mjera: Gospodarski razvoj, Odgoj i obrazovanje, Promet i održavanje javnih prometnica, Komunalno gospodarstvo i Prostorno i urbanističko planiranje. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Kamanje.

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Kamanje, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga  Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima  usprkos zahtjevnoj gospodarskoj situaciji koja je pogodila cijeli svijet. Energetska kriza je na vrhuncu, cijena dobara i usluga su sve veće, što se reflektira na odvajanje više financijskih sredstava za tekuće i investicijsko  održavanje i provedbu projekata. Osigurana su sredstva za redovan rad u svim mjerama koje smo planirali i ona se redovito održavaju.

Izvješće o napretku i provedbi mjera

Strateško planiranje i razvoj Općine Kamanje u razdoblju do 2025. godine temelji se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Kamanje  za razdoblje 2021-2025. godine.

U okviru 5 mjera definirane su aktivnosti kroz koje će općina Kamanje pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine.

U daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.

M.1.  Gospodarski razvoj

– temelji se na razvoju regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenja novih tehnologija.

- Svrha provedbe mjere odnosi se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija.

  - Poboljšanje prekogranične zelene mobilnosti – GreenMobile

- Ključne aktivnosti ostvarenja mjere: Poboljšanje prekogranične zelene mobilnosti – GreenMobile

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 električnih bicikala | 0% | 0% | 0 |
| 1 električno vozilo | 0% | 50% | 0 |
| 1 električna punionica | 0% | 50% | 0 |

Zaključak o ostvarenom rezultatu: Projekt se planirao ostvariti putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska, a odnosio se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija. Financiranje Projekta nije odobreno putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska te će se aplicirati na novi adekvatan natječaj tijekom 2024. godine.

M.2. Odgoj i obrazovanje

– temelji se na uspostavljanju prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bazirano na holističkom pristupu.

- svrha provedbe mjere odnosi se na uspostavljanje prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bazirano na holističkom pristupu.

2.1. Izgradnja objekta Društvenog doma za međugeneracijsku solidarnost

-	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere: Izgradnja objekta Društvenog doma za međugeneracijsku solidarnost.

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 objekat za društvena događanja | 0% | 20% | 0 |

Projektom se planira izgradnja te adaptacija i opremanje postojećih objekata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga. Postojeći objekt u vlasništvu Općine Kamanje će se srušiti, a potom iznova izgraditi i opremiti.

Zaključak o ostvarenom rezultatu: Za projekat je pripremljena tehnika dokumentacija te se čeka adekvatan natječaj na koji bi se mogla prijaviti izgradnja objekta.

M.3. Promet i održavanje javnih prometnica – odnosi se na obnovu, izgradnju, rekonstrukcija i modernizacija  lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

3.1. Obnova nerazvrstanih cesta – temelji se na ostvarivanju uvjeta za normalno odvijanje prometa kroz poboljšanje uvjeta prometovanja, ostvarivanje uvjeta za podizanje odgovarajuće razine usluge predmetne nerazvrstane prometnice, te veću kvalitetu i sigurnost odvijanja prometa.

U ovom izvještajnom razdoblju ova mjera ostvarena je u iznosu od 103.743,47 eura te je uređeno i obnovljeno 380,0 m nerazvrstanih cesta tijekom 2023. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 metara uređenih i obnovljenih prometnica | 0% | 50% | 131% |

Zaključak o ostvarenom rezultatu: Rezultat je uspješno realiziran više od planiranog.

M.4. Komunalno gospodarstvo – odnosi se na aktivnosti vezane za održavanje i unapređenje komunalne infrastrukture. Kontinuirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu je najobuhvatnija mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja i napretka.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

4.1. Izgradnja nogostupa i rekonstrukcija javne rasvjete na DC228 – ostvarivanje uvjeta za poboljšano odvijanje prometa, izgradnju nogostupa za sigurnost pješaka, ekološki prihvatljiva javna rasvjeta

U ovom izvještajnom razdoblju ova mjera ostvarena je u iznosu od 5.374,50 eura što se odnosi na pripremu tehničke dokumentacije.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 kilometara nogostupa i rekonstruirana javna rasvjeta | 20% | 20% | 10% |

Zaključak o ostvarenom rezultatu: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Eventualna odstupanja su nastala zbog manjka financijskih sredstava.

4.2. Modernizacija javne rasvjete – zamjena postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom s ciljem smanjenja onečišćenja i uštede električne energije

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| kompletna pokrivenost naseljenih dijelova ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom | 70% | 10% | 0% |

Zaključak o ostvarenom rezultatu: aktivnost nije provedena radi nedostatka financijskih sredstava.

4.3. Kanalizacijski sustav - izrada projektne dokumentacije - Izrada dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| izrađen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava | 0% | 45% | 0% |

Zaključak o ostvarenom rezultatu: aktivnost nije provedena radi nedostatka financijskih sredstava.

M.5. Prostorno i urbanističko planiranje – temelji se na aktivnostima unaprjeđenja te održivog korištenje prostora. Kako bi se učinkovito upravljalo prostorom i imovinom nužna je uspostava integriranog urbanističkog planiranja.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

5.1. Izrada urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju – zbog nedovoljnog prostora za ukop pokojnika potrebno je za naredno razdoblje osigurati planske i prostorne preduvjete za izgradnju novih ukopnih mjesta i drugih potrebnih sadržaja uz uklapanje planirane nove cjeline groblja u okolni prostor.

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| izrađen urbanistički plan | 0% | 45% | 0% |

Zaključak o ostvarenom rezultatu: Projekat je u tijeku (donesene se potrebne odluke Općinskog vijeća, u tijeku je ishođenje mišljenja o utjecaju na ekološku mrežu, o potrebi strateške procjene…)  projekat je prijavljen za sufinanciranje putem projekta Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Provedbenim programom Općine Kamanje za razdoblje 2023.-2025. godine definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja jedinica lokalne samouprave. Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera, Općina nastoji omogućiti svojim stanovnicama kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama:

|  | Mjera | Svrha provedbe mjere | Ostvareni rezultati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gospodarski razvoj | Razvoj regionalne I prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti I korištenje novih tehnologija | NIJE POKRENUTO ( Projekt se planirao ostvariti putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska, a odnosio se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija. Financiranje Projekta nije odobreno putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska te će se aplicirati na novi adekvatan natječaj tijekom 2024. godine..) |
| 2. | Odgoj I obrazovanje | Uspostavljanje prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bezirano na holističkom pristupu | U TIJEKU (Za projekat je pripremljena tehnika dokumentacija te se čeka adekvatan natječaj na koji bi se mogla prijaviti izgradnja objekta.) |
| 3. | Promet I održavanje javnih prometnica | Obnova, izgradnja, rekonstrukcija I modernizacija lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja | PROVEDENO (Mjera je provedena te su ostvareni i veći rezultati od predviđenih) |
| 4. | Komunalno gospodarstvo | Razvoj komunalno infrastructure u svrhu poboljšanja kvalitete života u naselju | U TIJEKU ( aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Eventualna odstupanja su nastala zbog manjka financijskih sredstava) |
| 5. | Prostorno I urbanističko planiranje | Uređenje groblja kao mjera poboljšanja kvalitete komunalnih usluga u općini | U TIJEKU (Projekat je u tijeku (donesene se potrebne odluke Općinskog vijeća, u tijeku je ishođenje mišljenja o utjecaju na ekološku mrežu, o potrebi strateške procjene…) projekat je prijavljen za sufinanciranje putem projekta Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.) |

Podaci ovog godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu Izvješće o provedbi provedbenog programa za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine i sastavni je dio ovog izvješća.

KLASA: 302-02/21-01/02

URBROJ: 2133-18-02-24-05

Kamanje, 30.01.2024.

Načelnik:

Damir Mateljan