[image: image2.png]


REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 360-02/22-01/01





 
UR.BROJ: 2133-18-02-24-04
Kamanje, 04.03.2024.godine





Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine Kamanje“ br. 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

za 2023. godinu
Članak 1.
Ovim izvješćem daje se prikaz izvršenih rashoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne (nerazvrstane ceste, groblja, javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i dr.)  infrastrukture i druge infrastrukture na području Općine Kamanje u 2023. godini, kao i prikaz izvora financijskih sredstava za gradnju navedenih objekata i infrastrukture, kako slijedi:
1. Kapitalni projekt: K100303 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
PLANIRANO: 151.000,00 EUR
OSTVARENO: 103.743,47 EUR
INDEKS: 68,70 %
· Naselje Reštovo - Uređenje i asfaltiranje dijela nerazvrstane prometnice kčbr. dio 2482 k.o. Brlog Ozaljski, duljine cca 700 metara (asfaltiranje u duljini od 200 metara (tvrtka ZEROT d.o.o. do izlaza na DC228 i u duljini 500 metara proširenje i navoz prometnice od kuće Vardijan, Reštovo 10 A do tvrtke ZEROT d.o.o.) izvršeni radovi u iznosu od 47.367,63 EUR

· Naselje Orljakovo - Asfaltiranje nerazvrstane prometnice kčbr. dio 2577 k.o. Brlog Ozaljski, duljine cca 50 metara (kuća Malatestinić, Orljakovo 19 A) izvršeni radovi u iznosu od 7.399,22 EUR
· Naselje Brlog Ozaljski – uređenje i asfaltiranje nerazvrstane prometnice kčbr.dio 2517/1 k.o. Brlog ozaljski, duljine cca 150 metara izvršeni radovi u iznosu od 18.363,29 EUR
· Naselje Kamanje – odron/klizište na nerazvrstanoj cesti Preseka – kčbr. 2361, 2362, 2356/3, 1123/2, 2333/1 i 693/3 k.o. Police Pirišće” izvršeni radovi u iznosu od 30.613,33 EUR
Rekapitulacija rashoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2023. godini.
	Red.br.
	RASHOD
	PLANIRANO
	OSTVARENO 
	INDEKS

	1.
	Kapitalni projekt: K100303 – Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
	151.000,00
	103.743,47
	68,70 %

	UKUPNO
	151.000,00
	103.743,47
	68,70 %


Radovi i usluge iz ovog Programa realizirani su ukupnom iznosu od 103.743,47 kuna (68,70 %), financirani su iz sljedećih izvora:
- Izvor financiranja 5: Pomoći 




102.067,22 EUR 

- Izvor financiranja 8: Namjenski primici 



    1.676,25 EUR 






UKUPNO:
            103.743,47 EUR

Članak 2.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                     Damir Mateljan[image: image1.png]





