            [image: image1.png]


 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/22-01/03







UR.BROJ: 2133-18-02-24-04
Kamanje, 04.03.2024. godine
Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,  110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 01/21), Općinski načelnik Općine Kamanje, podnosi
I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2023. godinu
Članak 1.
Ovim izvješćem su obuhvaćeni rashodi sredstava prikupljeni i utrošeni za održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Članak 2.
Sredstva iz prethodne točke su utrošena za slijedeće namjene:
1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	Redni broj
	Opis poslova
	Izvor financiranja
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	INDEKS

	1.
	Troškovi električne energije
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	9.000,00
	9.491,25
	93,37%

	2.
	Javna rasvjeta

- održavanje uređaja i opreme javne rasvjete

- zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature 

- sanacije nakon šteta

- modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja   

  energetske učinkovitosti

- usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom 

  zakonskom regulativom o standardima upravljanja 

  rasvijetljenošću


	POMOĆI


	16.000,00
	11.042,89


	69,02 %


2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	Redni broj
	Opis poslova
	Izvor financiranja
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	INDEKS

	1.
	Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina 
	POMOĆI


	10.000,00


	7.643,78


	76,44 %



	2.
	Održavanje asfaltiranih cesta

- krpanje i sanacija udarnih rupa

- sanacija linijskih uzdužnih i poprečnih pukotina 

  na cesti

-strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina

- popravak rubnjaka uključivo i rušenje

  betonskog temelja rubnjaka

- izrada nosivog sloja asfalta za potrebe održavanja 

  cesta

- izrada završnog sloja asfalta….

Održavanje makadamskih cesta

-rad stroja i prijevoz kamenog materijala
	
	
	
	


3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

	Redni broj
	Opis poslova
	Izvor financiranja
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	INDEKS

	1.
	Javne zelene površine obuhvaćene programom održavanja na području Općine Kamanje su:

a) Zeleni otoci na trgu pored Župne crkve Imena Marijina u Kamanju

b) Zeleni otoci uz autobusna stajališta u Kamanju i Orljakovu

c) Zeleni otoci uz raspela u Mjesnim odborima

d) Zelene površine uz špilju Vrlovku

e) Zeleni pojas uz potok kraj igrališta NK „Vrlovka“

f) Općinsko građevinsko zemljište u središtu Kamanja

Radovi: košnja trave, sađenje cvijeća i trajnica, sađenja drveća, uklanjanje drveća, uklanjanje živice.


	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	5.900,00
	4.612,48
	78,18 %

	2.
	Javne prometne površine obuhvaćene programom održavanja na području Općine Kamanje su:

a) Trg i parkiralište ispred crkve Imena Marijinog u Kamanju

b) Parkiralište ispred mrtvačnice u Kamanju

c) Parkiralište ispred mrtvačnice u Reštovu

d) Nogostup uz LC u Kamanju

Radovi: metenje i pranje po potrebi, radovi prigodom dana općine i ostalih priredbi.


	POMOĆI
	6.100,00
	2.128,73
	34,90 %


Planirane djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno 47.000,00 EUR a izvršene su u iznosu od 34.919,13 EUR te izvori financiranja su slijedeći:

· Komunalni doprinos i naknada




           22. 024,33 EUR
· Prihod od nefinancijske imovine (zakup imovine, prekomjerna 

uporaba ceste, naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenog zemljišta
     638,54 EUR
· Prihod za posebne namjene (grobna naknada, 

šumski doprinos, mjesni samodoprinos, vodni doprinos)


  4.612,48 EUR
· Ostali prihodi







         0,00 EUR
· Pomoći






          
               7.643,78 EUR
          UKUPNO:         34.919,13 EUR
Članak 3.
     Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kamanje na usvajanje.


  


OPĆINSKI NAČELNIK:

                   Damir Mateljan


