[image: image1.png]


REPUBLIKA HRVATSKA




         
KARLOVAČKA ŽUPANIJA






OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
























KLASA: 360-02/24-01/01










UR.BROJ: 2133-18-01-24-01



Kamanje, 19.12.2024. godine
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 23. Statuta Općine Kamanje (“Glasnik Općine Kamanje” br. 01/21) Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj19.12.2024. godine donosi
PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu
UVODNE ODREDBE


Članak 1.
Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kamanje za 2025. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovim Programom određuju se:

· građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
· građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
· građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

· postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije i
· građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja a sve kao procjenu troškova građenja.

Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

             Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Članak 2.
Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu osigurat će se iz komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, šumskog doprinosa, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, fondova EU, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.
Članak 3.
GRADNJA, UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2025. godinu obuhvaća:  
a) GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	Aktivnost
	Opis radova
	Područje gradnje (prema prostorno planskoj dokumentaciji)
	Izvor financiranja
	Pozicija proračuna
	Aktivnost (radnje i radovi)
	Planirana sredstva


	K100303
	Uređenje nerazvrstanih prometnica i trgova
	UGP
	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	      R119-1
	Projektiranje, revizija
	11.500,00 EUR

	
	
	
	OSTALE POMOĆI
	R119-1
	Građenje 
	80.000,00 EUR

	
	
	
	UKUPNO:
	91.500,00 EUR

	K100306
	Autobusna stajališta
	UGP
	POMOĆI
	      
	Projektiranje, revizija, građenje
	23.850,00  EUR

	
	
	
	UKUPNO:
	23.850,00 EUR

	K100505
	Rekonstrukcija sportsko rekreacijske infrastrukture u funkciji turizma-multifunkcionalno sportsko igralište Kamanje
	UGP
	NAMJENSKI PRIMICI
	   R135-1
	Građenje
	125.000,00  EUR

	
	
	
	UKUPNO:
	125.000,00 EUR


Uređenjem nerazvrstanih prometnica i trgova planirano je slijedeće:
· Naselje Reštovo - Uređenje i asfaltiranje dijela nerazvrstane prometnice kčbr. dio 2622 k.o. Brlog Ozaljski sa spajanjem na kčbr. 2499 k.o. Brlog Ozaljski, duljine cca 200 metara (od kapelice Reštovo do kuće Matijašić Anke, Reštovo 39)
· Naselje Veliki Vrh Kamanjski - Uređenje i asfaltiranje  dijela nerazvsrtane prometnice kčbr. 2377 k.o. Police pirišće, duljine cca 120 metara (od kuće Bratina Janko, Veliki Vrh Kamanjski 25 A do križanja sa kčbr. 2383 i 2388 k.o. Police Pirišće)

· Naselje Orljakovo - Uređenje i asfaltiranje  dijela nerazvsrtane prometnice kčbr. 2570 k.o. Brlog Ozaljski duljine cca  500 metara (od kuće Perićak Marica, Orljakovo 28a do izlaza na cestu DC 228)

Članka 4.
Građenje komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog programa financirati će se iz:

· Izvor financiranja 4: Ostali prihodi za posebne namjene
                       11.500,00 EUR

· Izvor financiranja 5: Pomoći




        103.850,00 EUR

· Izvor financiranja 8: Namjenski primici


                     125.000,00 EUR

___________________________________________________________________________________
         







           UKUPNO:    240.350,00 EUR

Članak 5.
Načelnik Općine Kamanje je dužan do ožujka 2026. godine Općinskom vijeću Općine Kamanje podnijeti Izvješće o izvršenju Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. 

Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u “Glasniku općine Kamanje”, a stupa na snagu 01.01.2025. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                             Ivan Lukunić
Dostaviti:

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb (uz izvadak zapisnika)


