[image: image1.png]






REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA






OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:










UR.BROJ:





Kamanje, godine
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 147/14 i 36/15) i članka 26. Statuta Općine Kamanje (“Glasnik Općine Kamanje» broj 03/09, 04/11 i 01/13), na svojoj ______ sjednici održanoj dana ___________2017. godine, donosi
PROGRAM

izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju građevine i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme, koje će se graditi odnosno pribavljati u 2018. godini.
Izgradnja građevina i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme iz ovog Programa financirati će se iz sredstava:

– komunalnog doprinosa,

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
- kapitalnih pomoći 
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom
Članak 2.
Građevine i uređaje, te nabavu opreme iz ovog Programa, u svojstvu investitora, graditi će, odnosno pribavljati Općina Kamanje, a ako je to u interesu grada, Općina Kamanje će drugim investitorima koji grade uređaje i objekte komunalne infrastrukture na području Općine Kamanje, sufinancirati izgradnju istih kroz kapitalne pomoći.
Članak 3.
Program se temelji na potrebi izgradnje građevina i uređaja infrastrukture Općine kao cjeline, te na gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu.

Članak 4.
Program sadrži:
– opis poslova s procjenom troškova gradnje odnosno nabave opreme

– iskaz financijskih sredstava potrebnih za pojedine stavke Programa
Članak 5.
A) Građevine i uređaji komunalne infrastrukture:
	Vrsta poslova


	Vrijednost u kn
	Izvori financiranja
	Rok izrade

	Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata
	2.000.000,00
	Eu fondovi (Mjera 7.2.)
85 %

	Općina Kamanje
15%
	31.12.2018.

	Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete
	300.000,00
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
85%
	Općina Kamanje
15 %
	31.12.2018.

	Prilazna prometnica prema groblju i trg u Kamanju
	500.000,00
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

60%
	Općina Kamanje
40%
	31.12.2018.

	Opremanje i obnova poslovnih i pomoćnih zgrada

	450.000,00
	EU fondovi
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
85%
	Općina Kamanje
15%
	31.12.2018.

	Interreg V-A: Iskustvo tajne vode
	235.000,00
	Fond za financiranje provedbe EU projekata
	Kreditno zaduženje
	31.12.2018.

	Opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture
	1.230.000,00
	Ministarstvo kulture

85%
	Općina Kamanje

15%
	31.12.2018.

	Uređenje dječjih igrališta
	50.000,00
	Općina Kamanje


	31.12.2018.

	Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića
	1.700.000,00
	EU fondovi (Mjera 7.4)

	31.12.2018.

	Projekti turističkog razvoja 
	20.000,00


	Općina Kamanje

	31.12.2018.

	Uređenje kompostane
	120.000,00
	Općina Kamanje


	31.12.2018.

	Zbrinjavanje komunalnog otpada
	100.000,00
	Općina Kamanje


	31.12.2018.


UKUPNO:  građevine i uređaji komunalne infrastructure:6.705.000,00 kn
B) Izrada projektne dokumentacije 

	Vrsta poslova
	Vrijednost u kn
	Izvori financiranja
	Rok izrade

	Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kamanje
	100.000,00
	EU fondovi
85 %
	Proračun Republike Hrvatske
15%

	31.12.2018.

	Projektna dokumentacija – rekonstrukcija kolnika i javne rasvjete na DC 228
	50.000,00
	Proračun

Republike Hrvatske

60%
	Općina Kamanje

40 %
	31.12.2018.

	Projektan dokumentacija za izradu šumske infrastructure
	200.000,00
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

85%
	Općina Kamanje

15%
	31.12.2018.

	Projektna dokumentacija  kamp “Petrinski kut”
	300.000,00
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

85%
	Općina Kamanje

15%
	31.12.2018.


UKUPNO:  projektna dokumentacija: 650.000,00 kn
Članak 7.
Realizacija ovog Programa ovisi o ostvarivanju proračunskih sredstava Općine i učešću vanjskih izvora financiranja građenja objekata i uređaja komuanlne infrastrukture planiranih ovim Programom.
Članak 8.

Načelnik Općine Kamanje je dužan do ožujka 2019. godine Općinskom vijeću Općine Kamanje podnijeti Izvješće o izvršenju Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrstrukture u 2018. godini.

Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u “Glasniku općine Kamanje”, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.


 PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA:



   Ivan Lukunić

